# 部门评价报告

评价类型 ：□实施过程评价      	☑ 完成结果评价

项目名称 ：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（活动中心改造）

项目单位 ：浮梁县黄坛乡吴家村委会

主管部门 ：浮梁县财政局

评价时间 ：2024年4月1日 至 2024年4月8日

组织方式 ：□财政部门	☑主管部门	☑ 项目单位

评价机构： □第三方机构	□专家组	☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2024年4月24日

目	录

一、基本情况	1

（一）项目概况。	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围。	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

.	4

（三）绩效评价工作过程。	5

三、综合评价情况及评价结论	6

（一）综合评价情况	6

（二）评分结论	6

四、绩效目标完成情况总体分析	6

（一）项目决策情况（共24分，得分24分）	7

（二）项目过程情况（共16分，得分15分）	8

（三）项目产出情况（共40分，得分40分）	8

（四）项目效益情况（共20分，得分20分）	10

五、存在的问题及原因分析	10

六、其他需要说明的问题	11

# 浮梁县黄坛乡2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（活动中心改造）    项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县黄坛乡对2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（活动中心改造）进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

根据2023年市级预算安排，为加快推进全市社会公益事业发展，根据《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（景财综指〔2023〕8号）文件精神，下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展金，用于村级公益事业发展。

（2）主要内容

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展金建设内容包括：

- 活动中心改造

- 场地硬化

- 村内道路沥青铺设

- 环境整治

- 拆除破旧房屋

（3）实施情况

活动中心改造420平方米，场地硬化400平方米，村内道路沥青铺设500平方米，环境整治600平方米，拆除破旧房屋500平方米。

2、资金投入和使用情况

2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展金预算50万元,实际到位50万元，使用分配如下：活动中心改造30万元，村内道路沥青铺设10万元，环境整治5万元，拆除破旧房屋5万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

村级公益事业建设，改善村民生活环境，提升村民幸福感。

2、阶段性目标

持续有序推进

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（活动中心改造）项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（活动中心改造）项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

规范性原则。

客观性原则。

系统性原则。

2、绩效评价指标体系

根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（活动中心改造）项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入等13个二级指标，二级指标又下设17个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，黄坛乡成立了2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（活动中心改造）项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

- 2.组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

- 3.分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

4、实施评价形成评价报告

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论，按照正式的格式，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过对2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（活动中心改造）项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，但项目资金使用存在不合规情况。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（活动中心改造）项目评价得分99分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

（二）评分结论

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 评价得分 | 得分率 | 得分等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 24 | 24 | 24 | 100% | 优 |
| 项目过程 | 16 | 16 | 15 | 93.75% | 优 |
| 项目产出 | 40 | 40 | 40 | 100% | 优 |
| 项目效益 | 20 | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 合计 | 100 | 100 | 99 | 99% | 优 |

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况（共24分，得分24分）

1、项目立项（8分)：立项依据充分性根据《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（景财综指〔2023〕8号）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2、绩效目标（8分）：绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，绩效指标明确，涵盖全面，设置合理。

3、资金投入（8分）：预算编制科学，资金分配合理

（二）项目过程情况（共16分，得分15分）

1、资金管理（7分）：资金到位及时，预算执行因多方面原因，稍有滞后，相应扣除1分。资金使用合规。

2、组织实施（8分）：管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况（共40分，得分40分）

- 1、产出数量（10分）：实际完成率100%。

2、产出质量（10分）：质量达标率100%。

3、产出时效（10分）：完成及时率100%。

- 4、产出成本（10分）：成本控制率均达到预期。

（四）项目效益情况（共20分，得分20分）

1、社会效益（10分）:项目实施有效改善群众生活环境，提升群众幸福感，获得感。

2、服务对象满意度（10分）：社会公众满意度达98%。

五、存在的问题及原因分析

（—）存在的问题

绩效管理工作能力有待提高，专业知识不足，缺乏系统的培训。

（二）原因分析及改进措施

加强预算绩效管理培训工作，提高财务人员业务能力水平，建立健全人才培养体系。

六、其他需要说明的问题

附件：部门评价表

部门评价表

| 项目名称： |  |  | 2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（活动中心改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 浮梁县财政局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  | 黄坛乡吴家村委会 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 施有远 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 13307988073 |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 50 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 50 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 50 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 50 |  | 其他 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 决策 |  | 40 |  | 项目立项 |  |  | 8 | 立项依据充分性 |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 8 | 绩效目标合理性 |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 资金投入 |  |  | 8 | 预算编制科学性 |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 过程 |  |  |  | 资金管理 |  |  | 4 | 资金到位率 |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 4 | 资金使用合规性 |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 8 | 管理制度健全性 |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 产出 |  | 60 |  | 产出数量 |  |  | 10 | 实际完成率 |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 10 | 质量达标率 |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 10 | 完成及时性 |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 10 | 成本控制率 |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 效益 |  |  |  | 社会效益 |  |  | 10 | 优抚对象生活情况 |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度 |  |  | 10 | 服务对象满意度 |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 99 |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 | 优R 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》