经公桥镇2024年工作总结及

2025年工作打算

2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是学习领会二十届三中全会精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的攻坚之年。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我镇始终高举社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“边贸经济示范镇 乡村振兴样板镇 生态康养特色镇”目标定位，在招商引资中卓有成效，在乡村振兴中合力攻坚，在民生福祉上真抓实干，在美丽乡镇建设中纵深推进，实现全镇经济社会各项事业稳步健康发展，现将2024年工作总结及2025年工作打算报告如下：

一、2024年至今工作回顾

- （一）经济发展有冲劲，重要项目有干劲

一是坚持以招商引资为抓手。我镇2024年招商引资亿元项目入统任务数2个（1个亿元以上；1个5亿元以上）。截至2024年6月，我镇已完成全年任务，其中3月份完成一个1亿元以上项目（浮梁县兴宇化妆用具制造项目）；5月份完成1个5亿元以上项目（江西牧森工业积木数智化产业建设项目）；今年内签约2个新项目，分别为浮梁县众鑫制衣厂及景德镇市繁荣建筑材料有限公司，其中浮梁县众鑫制衣厂为亿元项目；截至2024年10月，我镇完成一家限额以上批发和零售业企业入库（浮梁县经公桥加油站），已申报一家限额以上住宿和餐饮业企业入库（浮梁御湖湾餐饮店），12月拟申报一家规模以上工业企业入库（牧森机器人智造），以及一家规模以上服务业入库（浮梁双和建筑劳务有限公司），其目前营收均已达到入库标准。二是坚持以项目建设为核心。经公桥至大港农村道路新建工程，目前前期规划、征迁工作及网上公开招标已完成，预计12月中旬开工；投资总额为3.5亿元的美丽乡村建设项目，其中祖庙里段项目主体建设已于9月份封顶，全面落成23栋房屋建筑，正处于内部装修阶段，预计12月底竣工，杭口段项目已进入征迁收尾阶段，预计明年开工；经公桥中学搬迁项目主体建设、外墙喷涂均已完成，内部装修已完成80%，拟定于12月全面复工，2025年3月竣工；浮北农产品交易中心项目总投资为1.6亿元，规划建设3层农产品交易中心一座、配套商业综合体及管理用房各一座，预计12月内完成土地批复流程；小北港水利项目，清淤疏浚河道长度4.31km；河道护岸及护坡总长3.805km总投资700万元，实施完成后年平均防洪效益为176.52万元；截至目前，我镇高标准农田建设总面积达8915.45亩，项目资金总额约为268万元。三是坚持以产业振兴为主导。在认真服务好我镇现有企业的同时，继续扶持“昌南雨针”“立新茶厂”“五河源”等本土茶品牌，打造茶叶深加工基地；我镇持续发展林下经济，大力推广中草药种植，在江西省景苏农业科技发展有限公司及浮梁县华盛中药材专业合作社种植林下仿野生黄精示范带动下，已有五家专业合作社、60余户农户，加入黄精、粉防己、草珊瑚、白及、前葫等10余种林下中药材种植中，累计已种植林下中药材达5200余亩，以出租方式流转林地经营权4000余亩，带动全镇40余人就业；并坚持“村级主导、市场主体、因地制宜、分类指导、培植典型、示范带动”的原则，发展壮大村集体经济，如新源村秋茶茶厂、鸦桥村西门塔尔牛养殖、储田村有机大米种植等。四是以财税收入为落脚。努力克服宏观因素不利影响，举全镇之力，狠抓财税增收，原有税源保持稳定，新的税源不断开拓，紧盯重点税源无一流失。持续优化税源结构，摆脱单一税收来源，增强风险抵抗能力，避免财税收入大幅波动，保持稳健增长。2024年1-10月完成财政总收入1911.37万元，完成财政一般公共预算收入693.31万元。

（二）党建工作有实效，机构改革有方法

一是深化小桥课堂专题学习，助力基层党建宣讲。依托新时代文明实践阵地，打造“小桥课堂”理论宣讲品牌，组织开展系列基层理论宣讲活动，推动党的创新理论飞入寻常百姓家，并依托储田北上抗日先遣队旧址，打造习近平生态思想高地。今年以来，共开展各类活动80余场，覆盖群众1700余人，包括习近平总书记考察江西重要讲话精神宣讲25场、党的二十届三中全会精神宣讲18场、好人宣讲活动18场，以小桥课堂为宣讲阵地，推动党的理论政策精神在基层落地生根。二是集中培养村级后备力量，打响基层党建品牌。全镇13个村（社区）党支部书记中，50岁及以上的7人、45岁至50岁的1人、40岁至45岁的2人、35岁至40岁的3人。经摸排全镇现有村党组织书记后备人选20人，“两委”干部后备力量27人，其中党组织书记后备人选中45岁以下16人，女性党员9人（占比45%），35岁以下且具有大专及以上学历10人（占比50%），大学以上学历3人（占比15%）、“两委”干部后备人选中45岁以下27人（占比100%），35岁以下且具有大专及以上学历8人，大学以上学历8人（占比30%），并开展村级后备力量线上培训2次，习近平总书记考察江西重要讲话精神专题学习会3次；我镇持续优化提升村党组织带头人后备力量队伍，进一步加强基层党组织建设；全力打造“小桥党建 五桥连心”党建品牌（基层党建初心桥、党风廉政民心桥、意识形态凝心桥、社会治理安心桥、统战武装连心桥），深化特色理论，持续推动“小桥党建”在基层党建、党风廉政、意识形态、社会治理、统战武装等领域固本强基，促进形成经公桥高质量发展新道路。三是深入推动机构改革落地，促进基层党建建设。按照浮编发〔2024〕27号文件要求规范机构设置，实行“以岗配人”“分工不分家”，统筹安排、科学调配，全镇机关调整为5个内设机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室），2个事业单位（便民服务中心、综合行政执法队），且均完成合署办公、人员转隶、机构规范挂牌等工作，同时撤销原有230个镇级议事协调机构，清理13个村（社区）不合规挂牌45个。

- （三）重点工作有突破，乡镇建设有举措

一是走好四融一共和谐路。我镇坚持“农文旅+”理念，突出一村一品、一户一韵，开展美丽宜居（村庄、庭院）创建行动，串点成线，重点打造源港村党建红色旅游基地；预计带动村民就业60人以上，带动农副产品销售60万元以上，带动村集体经济增收20万元；充分利用“万村码上通”平台，加强运维管理，强化资源设施共用、数据共享，丰富数字场景应用；对源港村的容貌及环境进行集中整治与提升，包括拆除破旧房屋2栋，维修木屋民宿8栋，整修民房11栋；增添绿化800平方米，安装太阳能路灯180盏，整理电网线路1400米，新建停车场680.7平方米，硬化道路2.2公里、晒场1240平方米，清理水塘350平方米；新建党建室1栋、农耕展厅1栋，设立参观路线导视标16个，安装数字乡村显示屏1块。

- 二是走好美丽乡镇幸福路。我镇开展美丽乡镇示范镇创建五年以来，大力开展植树增绿、见缝插绿、拆围补绿等行动，共栽植绿化乔、灌苗木3万余株；种植色块小苗2500余平方米；铺设绿地草坪8000余平方米；建档挂牌古树名木571株；投放垃圾桶80余个；新建垃圾转运站1个；清理垃圾死角数量302处、收集转运生活垃圾重量13500余吨；自来水供水已覆盖全镇13个村（社区），覆盖人数达14479人，自来水普及率达到98%，并新建5座增压泵房，用以解决经公桥村、金家村、新源村、鸦桥村等地因自来水主管线路较长，无增压情况下水流较小、供水不足的情况；安装电路灯626盏，太阳能路灯1578盏，覆盖各村（社区）主干道，解决群众“夜路难”问题；截至2024年11月22日，我镇美丽乡镇示范镇创建工作已接受市级验收。

三是走好风清气正廉洁路。自集中整治工作开展以来，我镇立即行动、迅速部署，成立以镇党委书记和镇党委副书记、镇长为组长，镇领导班子成员为副组长的集中整治领导小组，定期研究部署全镇集中整治工作，截至目前已专题研究部署13次，其中召开专题党委会部署4次；镇纪委切实履行监督专责，通过日常监督、跟进监督、下村调研等方式，指导督促各部门做好自查自纠、问题整治、建章立制、为民办实事等工作。同时坚持问题导向，主动约谈4名镇村干部（集中整治认识不足），超常规加快问题线索查办，共受理涉及群众身边不正之风和腐败问题线索40件，立案9件9人（其中给予党内警告处分9件9人），诫勉谈话3件3人，谈话提醒17件20人，予以了结6件6人，正在初核或函询5件5人；截至目前，现已收集群众反映强烈的问题数161个，已整改完成159个，整改率98.76%。

四是走好乡风治理创新路。我镇聚焦群众“急难愁盼”的要事难事，探索出以“一风二事三日”（乡风文明建设、群众说事、乡贤参事、不忘初心日、法律服务日、全民共建日）为特色和重点的“五治”融合发展道路和乡村治理体系，将“五治”的理念相融合，形成了良好的基层社会治理格局，全镇13个村（社区）共划分13个大网格和34个微网格，配备13名网格员；同时投资20余万元打造星级“访调诉”一体化中心，保障基层组织的正常治理，并结合“百万警进千万家”对来访群众深入开展矛盾纠纷排查化解，截至2024年10月底，已帮助群众解决急难愁盼问题80个，化解各类矛盾纠纷47起，办理市长热线86件，达成未因矛盾纠纷引发的“民转刑、刑转命”刑事案件治理目标，确保了社会公共秩序和谐稳定。

- 五是走好“三改富民”安居路。我镇创新建立宅改“1+2+3”模式，在全镇各村（社区）全域开展宅改工作，全镇已对资格权人、住房、闲置宅基地、闲置农房等基础数据进行全面摸底登记，共确定资格权户3860户、资格权人13115人，共计盘活闲置面积16020.8平方米，有偿使用宅基地面积18446.09平方米，收取有偿使用费67591.21元；坚持“小厕所、大民生”的发展理念，今年以来全镇已完成户厕整改2690户，完成率83.67%，标准卫生厕所普及率达92.19%；在危房改造工作方面，经排查全镇119个自然村组存在隐患自建房68栋，B级隐患自建房8栋，C级隐患自建房17栋，D级隐患自建房43栋，截至目前已维修36栋，拆除26栋，B级无隐患自建房直接销号6栋，销号率为100%，同时对8户脱贫户和监测户存在安全隐患的房屋进行房屋改造，切实保障了脱贫户及监测户的住房安全以及各村（社区）群众生命财产安全。

- 亮点工作有成果，机制创新有温度

- 一是林权制度改革。我镇深化林业行政许可“放管服”改革试点，完善人工商品林林木采伐管理、简化采伐审批程序、试行林木采伐委托乡镇审批和小额林木审批“告知承诺制”。2024年10月30日经公桥镇向东风林场村民刘社青颁发了全县第一宗乡镇审批发证的《林木采伐许可证》，手续流程用时不超过二十分钟，真正解决了林农办理林木采伐许可证存在的“办证繁、办证慢、办证难”的问题；同时为我镇江西省景苏农业科技发展有限公司租赁经公桥镇储田居委会北坑组村民3000亩林地种植林下中药材，申请核发林业经营收益权证；并根据县深化集体林权制度改革试点方案精神，坚持原依法颁发的林权证继续有效不变不换原则，解决相关历史遗留问题。

- 二是搭建营商桥平台。为贯彻落实营商环境优化升级“一号改革工程”工作要求，打响“办事不用求人、办事依法依规、办事便捷高效、办事暖心爽心”营商环境品牌，进一步提升政府工作效能，解决企业发展过程中的“急难愁盼”问题，加快经公桥经济社会发展，经公桥镇人民政府建立线上“营商桥”平台，镇内企业商户等经济主体可随时随地在线提出意见建议、反馈问题诉求；贯彻落实“人人都是营商环境，事事关系营商环境”的理念，我镇辖区内的891家市场主体采取由镇村干部“一对多”帮扶挂点制度，设立营商环境工作专项调度微信群。挂点干部坚持每月上户走访，走访过程注重“访民问暖＋纾困解难”模式。今年以来，上户宣传营商环境改革创新措施和惠企政策10余条，解决市场主体相关诉求14条。在今年的市场感知工作中，我镇高度重视，认真部署，收集短信及回复样本数，在16个乡镇中排名第二，始终坚持问题导向、靠前服务，全力破解营商环境中的堵点、痛点、难点，服务镇域经济高质量发展。

二、2025年工作打算

2025年，经公桥镇将深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感和不负众望的使命感，为浮梁“四区建设”贡献经公桥力量。具体来说，就是做到三个“聚焦” ，下好三步棋：

一是聚焦“党建引领”，下好“阵地建设”先手棋。以党的政治建设为统领，坚定执行党的政治路线，严守政治纪律和政治规矩，加强上下联动，强化左右协同，坚定自觉把“两个坚决维护”融入血液里、根植到思想上、落实到行动中，持续打造“五桥连心”小桥党建品牌，擦亮经公桥党建名片，引进吸纳人才，壮大基层组织队伍，不断培育后备力量，让基层党组织活起来，新起来，为浮梁“四区建设”夯实阵地基础。

二是聚焦“项目为王”，下好“项目建设”关键棋。服务好牧森智造已入驻企业，积极推动呈芯科技加快投产落地，达到“大企业顶天立地、小企业铺天盖地、老百姓欢天喜地”目标，全力以赴抓好“五上”企业入库工作，力争完成年度目标任务。扎实推进经港大道项目建设、浮北农产品交易中心建设、集镇污水处理项目建设、取水源一级保护区项目、港北“四融一共”和美乡村建设，力争早完工、早见效，为浮梁“四区建设”筑牢项目后盾。

三是聚焦“两山”理论，下好“特色产业”决胜棋。全力推动集体林权制度改革重点任务落实落地落细，充分发挥“国家级生态镇”优势，将我镇89.74％森林覆盖率，转化为经济增长率，依托万亩黄精基地，扩大种植规模，增设种植品种，打造“中药谷”，促进特色产业体系完善发展；依托荻湾美丽乡村项目，打造全市第二个“盒马村”—储田村，种植无公害蔬菜茭白、豇豆260余亩，并借助生态优势，以天然泉水为基础，投资千万打造荻湾饮品品牌，为浮梁“四区建设”积蓄产业力量。

中共浮梁县经公桥镇委员会

2024年12月2日