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蛟府字〔2026〕72号

关于印发《蛟潭镇高标准农田建设“镇长+村长+田长”三长协同管理工作机制》的
通   知

各村（场）、镇属各部门：
为全面压实高标准农田建设质量监督、工程管护、耕地保护与利用责任，构建三级联动、网格到底、闭环管理的长效管护体系，现将《蛟潭镇高标准农田建设“镇长+村长+田长”三长协同管理工作机制》印发给你们，请认真贯彻执行。

                浮梁县蛟潭镇人民政府
                              2026年4月28日

	浮梁县蛟潭镇党政办公室
	    2026年4月28日印发
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蛟潭镇高标准农田建设“镇长+村长+田长”三长协同管理工作机制

为深入贯彻落实《浮梁县高标准农田建设“镇长+村长+田长”三长协同工作机制实施细则》文件要求，全面压实高标准农田建设质量监督、工程管护、耕地保护与利用责任，构建三级联动、网格到底、闭环管理的长效管护体系，结合蛟潭镇实际，制定本工作机制。
一、总体要求
（一）指导原则
坚持属地管理、分级负责、协同联动、严格保护原则，实行统一领导、分级负责、网格管理、全程管控，确保高标准农田建后管护常态长效。
（二）组织体系
在县高标准农田建设联席机制指导下，构建三级田长责任体系：
一级：镇长（总田长）
二级：各村、场支部书记（片区田长）
三级：村两委干部（网格田长）
（三）工作目标
实现农田设施完好、耕地用途稳定、无“非农化”“非粮化”、无抛荒撂荒、管护及时高效、粮食产能稳步提升。
二、分级负责职责
（一）总田长（镇长）——第一责任人
1. 统筹蛟潭镇“三长”协同机制组织实施、运行管理与督导推进。
2. 督促指导片区田长、网格田长履职尽责，调度重大问题整改。
3. 协调落实管护经费，处置片区田长上报的疑难复杂事项。
4. 组织开展本乡（镇）高标准农田管护日常督导、年度考核。
（二）片区田长（村、场支部书记）——直接责任人
1. 负责本村“三长”机制具体落地执行，落实管护任务。
2. 对网格田长上报问题进行初步核实、分类、处置与上报。
3. 每两周至少开展1次全域巡查，督促网格田长规范履职。
4. 宣传耕地保护政策，引导种植主体落实粮食种植任务，规范土地流转，发展适度规模经营。
（三）网格田长（田长）——具体责任人
1. 负责责任网格日常巡查，每周不少于1次。
2. 及时发现并上报基础设施损坏、“非农化”“非粮化”、环境污染、秸秆露天焚烧、土地抛荒撂荒等问题。
3. 开展田间设施日常看护、清淤清杂与简易维护。
4. 规范填写巡查记录，建立工作台账，按要求上报巡查情况。
5. 配合开展高标准农田闲置荒废、工程建设、资金管理等突出问题排查上报。
三、网格化管理运行机制
（一）网格划分
以行政村为片区，以田块为单元划分责任网格，实行“一格一长、一田一档、全覆盖、无死角”管理。由村两委干部担任网格田长。
（二）巡查上报机制
1. 网格田长发现问题即时口头或电话上报片区田长，每两周上报一次巡查结果，重点上报抛荒撂荒问题。
2. 片区田长接到报告后，3个工作日内上报总田长。
3. 总田长接到报告后，7个工作日内下达整改指令并跟踪督办。
（三）分级处置、限期办结机制
1. A类（简易问题）：网格田长现场立即处置，做好记录闭环。
2. B类（一般问题）：片区田长牵头，3个工作日内组织村级资源处置并反馈。
3. C类（复杂问题）：立即上报总田长，总田长牵头协调镇级资源或申请县级支持，7个工作日内制定方案并启动处置，结果报县农业农村局备案。
（四）台账管理机制
统一使用《高标准农田巡查记录表》，网格田长巡查即填，每周汇总交片区田长审阅，分级存档、全程留痕。
四、保障措施
1. 培训保障：定期组织政策法规、管护标准、土地流转、新型经营主体培育等培训。
2. 经费保障：统筹落实运行经费，对考核优秀网格田长给予补助/奖励。
3. 宣传公示：设立公示牌、村务公开、新媒体宣传，提升群众知晓度与参与度。
五、工作闭环管理
建立巡查发现—即时上报—分级处置—限期办结—结果反馈—台账记录—督导复核—考核运用全流程闭环管理机制，确保事事有回音、件件有着落。
六、附则
本机制自印发之日起施行，蛟潭镇高标准农田建设突出问题整治工作专班负责解释与落实。


附件1：
高标准农田巡查记录表
 	乡（镇）          村
	巡查日期
	年   月   日
	巡查人(田长)
	(签名)

	责任网格编号
	SJZ-QX-[镇代号]-[村代号]-[田块号]
	天气情况
	晴 阴 雨

	巡查区间
	自                      至

	巡查情况记录

	项     目
	情况描述(请打 √或具体说明)
	存在问题
	现场处理 情况

	田间道路
	良好  轻微破损 严重破损
	
	

	灌排渠系
	畅通  堵塞  破损  坍塌
	
	

	桥涵泵站
	正常  异常(请说明：         )
	
	

	农田林网
	完好  损坏(              棵)
	
	

	输配电设施
	正常  损坏  安全隐患
	
	

	耕地利用
	正常种植  撂荒  “非粮化” “非农化”
	
	

	耕地环境
	良好  垃圾堆积  污水排放
土壤污染秸秆、稻草、垃圾露天焚烧
	
	

	信 息 牌
	完好口  损坏口  丢失口
	
	

	问题描述
	(对上述存在的问题进行具体描述，可附 照片编号)
	
	

	问题类型
	A类B类C类
	
	

	上报情况
	无需上报已上报至：片区田长(村长) 总田长(镇长)
	
	

	处理意见/结 果
	(由处置人填写)
	
	

	复核人签名
	
	复核日期   年   月   日


备注： 1.此表由网格田长每次巡查后填写，每周汇总交片区田长审阅。2.如遇紧急情况，应立即电话报告后再补填此表。

