| 附件1 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 626服务中心建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 计划建设内容包括展厅、大小会议室、办公室、心理咨询室、检测室及附属工程花圃、楼面防水、排水系统等附属设施，禁毒教育基地，主要围绕识毒、防毒、拒毒进行区域划分，是以毒品预防教育为主要功能的公益性禁毒科普教育基地，通过一系列技术手段深度融合禁毒教育内容，突出重点，特点，增强场馆的吸引性、互动性、趣味性，让受众寓教于乐，潜移默化的达到学习目的，从而最终解决传统场馆参与度低、教育效果差，内容陈旧更新不便等问题，以提高全民禁毒意识，推动社会进步 |  |  |  |  |  | 计划建设内容包括展厅、大小会议室、办公室、心理咨询室、检测室及附属工程花圃、楼面防水、排水系统等附属设施，禁毒教育基地，主要围绕识毒、防毒、拒毒进行区域划分，是以毒品预防教育为主要功能的公益性禁毒科普教育基地，通过一系列技术手段深度融合禁毒教育内容，突出重点，特点，增强场馆的吸引性、互动性、趣味性，让受众寓教于乐，潜移默化的达到学习目的，从而最终解决传统场馆参与度低、教育效果差，内容陈旧更新不便等问题，以提高全民禁毒意识，推动社会进步 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 展厅建设计划完成率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 会议室建设计划完成率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 6.26办公室、心理咨询室、检测室建设计划完成率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 附属设施建设完成率 |  |  | =100% | =99% | 4 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设完工及时性 |  |  | 建设完工及时性 | 建设完工及时性 | 9 |  | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 展厅建设费用 |  |  | 71.18万元 | 71.18万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 大、小会议室建设费用 |  |  | 41.03万元 | 41.03万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 6.26办公室、心理咨询室、检测室建设费用 |  |  | 10.58万元 | 10.58万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 附属设施建设费用 |  |  | 77.21万元 | 77.21万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 服务中心投入使用率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 各项设施完好率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 参观人次月度增长率 |  |  | >0% | >0% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 禁毒知识知晓率 |  |  | >=80% | >=80% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设施维护管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 人员到位情况 |  |  | 到位 | 到位 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 |  |  | >=90% | =89% | 10 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |