浮梁县交通运输局

浮梁县交通运输局整体支出绩效自评报告

（2021年度）

为深入贯彻落实关于印发《2022年预算绩效管理工作方案》的通知（浮财绩字(2022)3号）文件精神要求，我局对照预算安排的资金情况，从投入管理指标、产出指标、效果指标和满意度指标，认真开展自评。

经自查自评，已对2021年度开展绩效评价工作，现将有关绩效自评报告如下：

- 部门概况

- （一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.部门职责职能

（1）贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全县县乡公路和水路交通行业发展战略和政策规章，并监督实施。

（2）编制全县公路和水路运输交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施。

（3）负责全县城乡道路客运（出租车行业管理）和水路旅客运输、货物运输、装在搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车综合性能检测站、汽车驾驭学校和驾驶员培训的行业管理，调控重点物资运输和紧急客货的运输，负责交通战备工作，对路政和运政进行管理，承担道路、水路运输市场监督责任。

（4）负责全县县乡公路和交通基础设施的建设、维护管理、组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理，对公路建设工程进行质量检查和监督。

（5）负责全县渡口设施建设、养护管理、渡运安全和监督，承担水上交通安全监督责任。

2.部门机构设施及人员情况

我单位属行政单位，内设4个职能股室 ，分别为：党政办公室、财务室、综合股、规划基建股。下属事业单位5个，分别：浮梁县交通综合执法大队、浮梁县公路管理站、浮梁县公路运输管理所、浮梁县渡口管理站、浮梁县交通工程质量监督管理站。我部门现有编制65个，其中行政编制9个，事业编制56个。年末实有在岗人员82人（含临时聘用人员），现有退休人员25人。

- 3.部门资产情况

2021年年末，我单位资产总额为1.553.6万元，流动资产827.09万元，占资产总额53.24%；固定资产159.72万元，占资产总额10.28%；在建工程566.79万元，占资产总额36.48%；负债类：本单位2021年负债总额为1.442万元，主要为其他应付款。净资产合计111.59万元。

- （二）当年部门履职总体目标、工作情况

- 1.总体目标

（一）积极创建“四好农村路”，助力乡村振兴

为认真贯彻习近平总书记提出的建好、管好、养好和运营好的“四好农村路”重要批示、指示精神，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，进一步发挥好交通先行作用，促进县域经济高质量特色发展，启动创建“四好农村路”全国示范县建设项目，同时不断深化农村公路管理养护体制改革，全面推行农村公路“路长制”，切实推动“四好农村路”高质量发展。

- 工作情况

- 重点项目方面

- 积极创建“四好农村路”，助力乡村振兴

全面推进“四好农村公路”建设，现该项目已进入全面建设阶段，6个乡镇已全面开工，已开工路线14条（县道5条、乡道6条、村道3条），确保今年年底开工项目达42.68%，完工项目达23.53%，2022年将全部开工，完工项目约达80%，计划2023年6月如期完工。

（二）齐头并进重点工程，服务经济发展

目前在建重点工程项目，分别是浮梁县“四好农村路”国家示范县建设项目、县道三大公路（龙湖山庄至三龙段）、凤凰大桥新建工程、浯溪口水利枢纽库周公路、县道王港至湘湖公路、“7.7”农村公路灾毁20个重建项目等；同时全力做好昌景黄高铁征拆协调服务，推进昌景黄高铁浮梁东站站前广场及周边基础设施项目，启动瑶里至东埠旅游公路工程建设。

（三）同步优化出行方式，改善出行环境

## 一是推进城乡交通一体化进程，积极谋划开通县城西线公交线路，为群众提供舒适、安全、正点、规范的公交化客运服务。二是加快推进改渡便民工程。通过建桥撤渡、通路撤渡等形式，分期分批撤销渡口，让人民群众以更加安全便捷的公路出行替代渡运出行，进一步改善乡村生产生活条件，助力乡村振兴。2021年改渡便民工程凤凰大桥已于2020年元月开工，计划今年年底完工。2022年改渡便民工程兴田传芳里大桥，目前已完成前期初步设计工作。

（四）开展质量监督管理，助力质量保障

今年以来监督的在建农村危桥改造项目8座，农村公路项目39个，共计47个项目，截止目前共出具14份质量检测报和质量检测意见书，合格率100%。对还未办理质监备案手续的项目及时下发了催办函；对检查中发现存在的问题，及时下发《抽查意见通知书》或《通报》，共印发通报1份，抽查意见通知书19份；对在建项目施工现场进行安全生产专项监督检查，在重大节假日和汛期临期加大安全生产监管力度，共发现安全隐患71处，整改落实71处。

（五）严格监管运输行业，保障安全生产

一方面扎实开展日常安全检查和“安全隐患大排查大整治行动”“安全生产月活动”，加大对货运（危货）企业的检查力度。同时不断深化非法营运打击力度，扎实开展非法营运整治行动，采取定时检查和突击检查方式相结合，严厉整治打击非法营运的“黑车”。今年以来，共查处非法营运案件共19件，道路运输市场风气持续向好。

另一方面压实企业主体责任，与全县道路运输企业层层签订安全生产责任书，督促道路运输企业定期召开安全生产工作例会，分析当前安全生产形势，解决工作中存在的问题；组织人员前往在建工地检查，完善相关台账，要求相关单位召开安全生产有关会议、设置安全生产警示标语、提升施工人员安全生产意识，确保在建工程施工无事故；并对县内的农村公路、桥梁、临水临崖地段进行了多次安全隐患巡查，今年来开展水上交通安全生产检查20余次，排查、整改安全隐患7起，全县渡运已实现连续32年安全无事故，将问题、隐患消除在萌芽状态，确保道路、渡运运输顺畅。

（六）有序治理交通乱象，净化路域环境

为加强管理，规范企业经营行为，净化路域环境：一是实行制度化、常态化、路警联合执法工作机制，合理调配执法人员，持续抓紧抓实路域环境整治工作,处理违法埋设管线 10 处，清理路面堆积物3处80立方，清理占道经营12处，处理损坏（开挖）公路路肩1处计2000米，处理损坏（开挖）路面3000米。二是实地查看企业货物进出、称重等生产环节，指导企业建立和完善运输台账，规范车辆装载，携电子磅单上路行驶，并与企业签定规范装载责任书，今年共走访企业12家，签定责任状8份，力争从源头上杜绝超限车辆出场上路；三是逐步加大了路面管控力度，截止2021年11月共查处超限运输车辆730台（其中百吨王18台），扣分4403分，罚款1492360元，卸载转运货物37156.72吨(含自愿放弃6251.79吨），切割恢复原状74辆，全县超限超载率严格控制在2%以内。全县路域环境整治稳中向好，推动了公路环境更加优美、运输功能更加完善、交通治理更加有序。

（七）加强疫情常态化防控，筑牢坚固防线

我局各部门结合工作职能做好防控预案，始终绷紧疫情防控这根弦，紧盯重点区域、重点人员、重点场所，严格将疫情防控的各项工作落到实处，做好常态化防控措施。一是在局大楼外安排人员疫情防控值班，对进入非本单位人员进行登记，查验二码；配发物资（口罩、消毒液、测温枪）；对居家隔离人员7天3次核酸检验、并安排专人送餐。二是要求单位职工、下属单位人员以及相关工作人员外出严格做好个人防护，非必要情况不出市，不聚集、不扎堆保护好自己。三是进一步突出防控重点，安排专人值班，对所辖小区上门摸排；加强对汽车站、公共交通运输车辆疫情防控的督促检查。对进入车站人员及乘坐镇村公交人员必须佩戴口罩、测量体温、出示“健康码＋通信数据码”二码联查。四是通知相关企业单位和项目部上门摸排并督导做好疫情防控措施。

- 当年部门年度整体支出绩效目标

交通重点项目建设：全面推进浮梁县“四好农村路”国家示范县建设项目、县道三大公路（龙湖山庄至三龙段）、凤凰大桥新建工程、浯溪口水利枢纽库周公路、县道王港至湘湖公路、“7.7”农村公路灾毁20个重建项目的建设。

农村公路养护：扎实做好农村公路的日常养护的建、管、养工作。为我县的农村公路养护工作提供保障。对县、乡、村道的养护工作进行检查。实现贫困村公路管理养护全覆盖。完成县道公路养护302公里，乡（村）道公路养护1604公里。

（四）部门预算绩效管理开展情况

- 1.合理设置预算绩效管理目标。我局按照省财政绩效 相关管理要求，结合部门职责和当年工作任务，确定当年部 门预算绩效管理目标，优化绩效指标体系和设置绩效评价标 准。

- 2.定期开展预算绩效执行分析。结合设定的绩效管理 目标，加强对预算绩效执行日常管理和监控，并定期对执行 信息进行收集、审核、分析；分析偏离绩效目标的原因，并 及时采取纠偏措施。

- 3.高度重视预算绩效管理自评工作。在年度终了或项 目完成时，按照“查问题、找原因”的思路，开展预算绩效 管理自评工作，对照设定的绩效管理目标和评价标准，找出 我局在当前预算绩效管理工作中存在的不足和问题。

- 4.充分利用预算绩效管理评价结果。根据预算绩效评 价中找出的问题和原因，进行整改，同时，将评价结果作为 次年预算编制的依据，从而进一步提升我局预算绩效管理水 平。

（五）当年部门预算及执行情况

- 1.部门预算情况

2021年全年收入预算数为27265.56万元，资金来源为财政拨款21332.04万元，其他收入202.94万元。上年结余和结转资金5730.58万元。基本支出884.90万元，项目支出26380.66万元。

2.预算执行情况

2021年全年支出执行数为27265.56万元，预算执行率为 100%,预算执行总体情况较好。其中，基本支出884.90万元，预算执行率为100%;项目支出26380.66万元，预算执行率为100%。

二、部门整体绩效情况

我局部门整体绩效工作，能够依规履责，科学合理编制预决算，不断完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算收支管理，为有效履行职责和完成各项重点工作任务，发挥了重要保障支撑作用。依据我局部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定我局2021年部门整体支出绩效得分为95.15分。坚持绩效管理，以绩效管理促进我局绩效管理体系的建设（投入管理指标30分，预算编审管理、预算执行管理、预决算信息公开管理、政府采购管理、资产管理、共计得分29.15分）。

- （一）履职完成情况

- 1.数量指标（指标分数6分，实际得分6分）

- （1）2021年我局对全县16个乡镇的农村公路进行养护管理，涉及县道公路里程数为302公里，乡（村）道公路养护里程1604公里。对日常养护的农村公路的路肩、路面、桥涵进行管理保养，确保路面整洁，边坡培修到位，破损路面及时修复，涵管清淤，沿线养护公路的防护设施能及时维护，对沿线的绿化植被进行日常养护管理，保障沿线村民出行畅通。

（2）2021年我局重点工程6个，分别为浮梁县“四好农村路”国家示范县建设项目、县道三大公路（龙湖山庄至三龙段）、凤凰大桥新建工程、浯溪口水利枢纽库周公路、县道王港至湘湖公路、“7.7”农村公路灾毁20个水毁重建项目。          2.质量指标（指标分数9分，实际得分9分）

- （1）2021年我局对辖区内的县乡村道日常养护质量进行定期、不定期的巡查、督查、自查，及时将巡查、自查督查情况报县公路站，并反馈给各乡镇;	公路站组织管理人员随机抽查，对纳入乡村公路日常养护计划里程的20%-30%进行季度养护质量考核评定。年终统一组织对各乡镇乡村公路日常养护情况进行综合考核，考核里程不少于已列入各乡镇乡村公路日常养护计划里程40%-50%。对季度考核得分低于75分以下，并在限期内整改到位，停拨本季度养护基本补助资金，并全县通报批评。

- （2）结合全县农村公路网的实际状况，本着“先通、后连、再循环”的原则，按照 “一环三纵四横”全域旅游交通路网进行规划：项目申报前期工作实行合理规划严格把控、对在建项目实行高标准严要求、根据工程特点制定以目标、质量、进度、安全为标准考核体系、坚决杜绝任何降低工程建设标准的行为。通过多措并举、有效落实，不断提高养护管理规范化水平，从以建设为主向建管养运协调发展转变，同时加强路产路权维护工作，确保公路安全畅通，达到“畅、洁、绿、美、安”。

- 3.时效指标（指标分数4分，实际得4分）

- （1）2021年按照当年养护计划对全县涉及的养护公路进行月度计划、季度计划、年度计划进行养护工作安排。确保养护计划及时、有效、质量有保障，养护顺利推进。当年对县乡村道已计划投入325万元整养护资金。

- （2）2021年我局的6个重点项目顺利推进，对刚开工的项目做好开工期的衔接，对涉及的乡镇和施工方进行衔接沟通，促进工程顺利开展。对老的项目进行安全质量的监管，对工程量逐一核实，把工程质量放在首位，确保按时按量完成当年项目计划。

- 4.成本指标（指标分数6分，实际得6分）

- 2021年度，我局对县乡村道已完成当年养护计划投入325万元整。全年重点项目支出资金260556569.29元。

- （二）履职效果情况

- 1.社会效益指标（指标分数10分，实际得9分）

- （1）2021年度我局对全县农村养护公路投入了325万元整，对乡村农副产品的运输销售起到一定的帮扶作用，为县域脱贫攻坚，乡村振兴贡献了一份力量。

- 2.生态效益指标（指标分数10分，实际得9分）

- 对农村公路进行日常养护工作当中，公路建设管养对生态环境有时会出现不和谐音符，为了保护生态环境，在公路养护及公路建设时，我局还是以环境保护优先为原则。事先做好项目环评工作。对农村公路养护进行不定时的月查、季度检查、年终总体考核检查。通过月查、季查、年终考核评分等形式保障养护工作做到实处。对重点工程的进度、工程质量、安全管理、资金的使用，组织专人监管。

- 3.可持续效益指标（指标分数15分，实际得14分）

- 为促进公路事业可持续发展，通过管、养、护等方面的工作，保障和延长公路使用寿命，并持续提供配套养护人员、设施、服务，对养护工作服务保证；县乡村道的养护对我县农村基础设施建设、百姓出行、乡村振兴起到极大的帮扶作用。全力推进重点项目的开工建设与已开工工程中期建设，对我县经济发展起到极大的帮助。保证农村公路养护和重点工程建设项目安全有序的可持续性推进。

- 4.满意度指标（指标分数10，实际得9）

- 通过多种方式，群众对我局2021年度工作是否满意度进行调查，一方面直接面对面对人民群众进行访问，另一方面以调查问卷的方式进行调查。最后两者加权，人民群众的满意度为8分。

- （三）部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

- 1.存在的问题

- （1）由于的地方政府的财力有限，对于农村公路的管、养、建、护的资金还远远不足。在使用这部资金时，涉及养护的农村公路范围还是有一定的局限性，使得老百姓满意度有所差异。

- （2）重点建设的交通基础设施涉及工期周期性较长，不确定性自然灾害等因素的原因，无法在预计的时间完成施工。使得的专项资金在拨付时要依据工程实际情况进行核拨。往往造成代管账户资金有时过多过少。

- （3）由于交通系统的特殊性，涉及的在建、新建、备建民生基础设施项目较多，工程开建时间存在不确定性，因此不能及时纳入财政年初预算。

- 2.改进措施

通过绩效管理，使项目资金的使用性更加合理，通过我局内部控制管理，合理支配资金的使用率。与政府主管部门沟通，争取更多的项目资金。为重点项目的在建、新建、备建的交通基础设施项目做好前期预算管理。落实项目管理流程，规范重点项目的资金管理。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

针对整体支出绩效评价过程中发现的问题和情况，我局 将坚持以问题为导向，落实改进举措。对绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定及上级部署进行公开。