附件6-1

# 项目支出绩效评价报告

评价类型：  □ 实施过程评价               ☑ 完成结果评价

项目名称：  农村公路养护资金

项目单位：  浮梁县交通运输局

主管部门：  浮梁县人民政府

评价时间：  2022年5月10日   至  2022年6月10日

组织方式：☑财政部门        □主管部门       □项目单位

评价机构：□第三方机构       □专家组	☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年5月1日

# 项目支出绩效评价表

| 项目名称： |  | 农村公路养护资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 浮梁县人民政府 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 浮梁县交通运输局 |  |
| 项目负责人 |  | 宁金河 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 2625382 |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 325 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 325 | 实际使用情况 （万元） |  | 325 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省、市财政 |  |  |  | 省、市财政 |  |  |  |  |  |  |
| 县级财政 |  | 325 |  | 县级财政 |  |  | 325 |  |  | 325 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 |  | 项目立项 |  | 10 | 立项依据充分性 |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 5 | 4 |
|  |  |  | 绩效目标 |  | 10 | 绩效目标合理性 |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  | 资金投入 |  | 4 | 预算编制科学性 |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 2 | 2 |
| 过程 |  |  | 资金管理 |  | 10 | 资金到位率 |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  | 资金管理 |  | 2 | 资金使用合规性 |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  | 组织实施 |  | 4 | 管理制度健全性 |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 2 | 1 |
| 产出 | 60 |  | 产出数量 |  | 5 | 县道公路养护里程 （公里） |  |  | 2.5 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 乡（村）道公路养护里程 （公里） |  |  | 2.5 | 2.5 |
|  |  |  | 产出质量 |  | 5 | 县乡（村）道养护公路考核分 |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  | 产出时效 |  | 5 | 应急养护率 |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  | 产出成本 |  | 5 | 县道养护资金151万元，乡（村）道公路养护资金174万元整 |  |  | 5 | 5 |
| 效益 |  |  | 社会效益 |  | 5 | 助力脱贫攻坚、乡村振兴 |  |  | 5 | 4 |
|  |  |  | 生态效益 |  | 5 | 环境、路面养护检查分 |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  | 可持续影响效益 |  | 10 | 配备养护人员、设施、服务持续率、服务保证率 |  |  | 10 | 10 |
|  |  |  | 满意度 |  | 20 | 社会公众或服务对象 满意度 |  |  | 20 | 16 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 93 |
|  | 优☑ 良□ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 | 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

浮梁县交通运输局

浮梁县交通运输局项目支出绩效评价报告

（2021年度）

为深入贯彻落实《关于做好2021年预算绩效管理有关工作的通知》（浮财绩字(2022)4号）文件的要求，我局对照预算安排的资金情况，从投入产出指标、效果指标和满意度指标，认真开展自评。经自查自评，2021年度我局各项指标任务总体评价较好，现将有关绩效自评报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 1.农村公路养护资金:本项目主要根据县政府的要求，由县交通局负责全县的县道、乡（村）道公路养护的工作，项目建设主要是为了有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。年度预算资金325万元，主要用于开展2021年的公路管、养、护工作，自实施以来，资金都能按时发放，使用合规合理；现项目经费已全部支出。

- （二）项目绩效目标。

- 总体目标：深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效；强化公路养护责任意识，提升公路、桥梁道路通行质量，促进公路、桥梁事业可持续发展。预计完成县道公路养护302公里，乡（村）道公路养护1604公里，本年度投入养护资金使用325万元；

- 阶段性目标：做好前期公路养护工作的调查研究，及时制定公路养护方案，合理配备资金、人员，合理规划县道、乡(村)道公路养护路段；按计划完成工程项目可行性报告、项目相关评估、工程勘察设计等阶段性工作。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的和对象。

- 1.农村公路养护资金:本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，强化爱路养路意识，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。对象则为县道、乡（村）道公路。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

- （三）绩效评价工作过程。

- 对此次绩效评价工作，我局高度重视。根据下发的有关文件要求，按照主要领导是指示意见，成立绩效评价工作领导小组，迅速开展工作。同时，为保证绩效评价工作真正落到实处，组织各单位、机关各股室召开会议，认真研读国家、省、市、县关于2021年度交通局公路养护工作专项资金绩效目标自评工作的文件精神，全面掌握此次绩效评价的任务和要求；科学系统地设定评价指标，并进行探讨。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了其他项目支出绩效评价报告，自评报告分数为100分。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 农村公路养护工作严格按照县政府下达该项工作的工作细则执行；

- （二）项目工程情况。

- 1.县道、乡（村）道公路养护:道路养护严格按照公路相关养护标准要求实施，对每一条公路安排专人负责管理，分为县道、乡（村）道，其中乡（村）道公路涉及16个乡镇；资金按时拨付，就此实行全过程监督管理体系，确保养护工作落实到位。

- （三）项目产出情况。

- 1.产出数量指标得分情况（指标分数15，得15分）

- 年度资金项目均用于县道、乡（村）道公路养护，县道公路养护里程为302公里，乡（村）道公路养护1604公里；

- 2.产出质量指标得分情况（指标分数25分，得22分）

- 根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核制度，开展定期和不定期检查，对县道、乡（村）道公路养护分别进行打分考核，均获得满分；

- 3.产出时效指标得分情况（指标分数10分，得9分）

- 对于公路养护的应急情况的出现，做到了百分百，尤其是下雨天、洪灾等这些特殊恶劣天气出现的时候；

- 4.产出成本指标得分情况（指标分数10分，得10分）

- 按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。其中县道公路养护资金使用151万元；乡（村）道公路养护资金使用174万元；

- （四）项目效益情况。

- 1.社会效益指标得分情况（指标分数10分，得9分）

- 为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展，助力脱贫攻坚，积极响应乡村振兴战略。

- 2.生态效益指标得分情况（指标分数10分，得10分）

- 通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。积极配合响应“两山论”政策，为改善环境贡献力量，获得满分。

- 3.可持续影响指标得分情况（指标分数10分，得10分）

- 为促进公路事业可持续发展，通过管、养、护等方面的工作，保障和延长公路使用寿命，并持续提供配套养护人员、设施、服务，对养护工作服务保证；

- （五）群众满意度（指标分数10分，得8分）

- 通过多种方式对群众满意度进行调查，一方面直接面对面对人民群众进行访问，另一方面以调查问卷的方式进行调查。最后两者加权，人民群众的满意度达百分百。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 首先扎实而科学地编制好“十三五”规划是实行养护工作的重要基础工作。其次在前期要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，中后期并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。然而也还存在些许欠缺，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。在之后的公路养护工作中，应合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标。

- 六、有关建议

- 道路公路养护需要多方配合，努力宣传。采取多种方式宣传公路法律法规，提高广大群众的爱路护路意识。

附件1：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 浮梁县县、乡（村）道公路养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 浮梁县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 浮梁县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额:325 |  | 325 | 325 |  | 325 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 325 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 预计完成县道公路养护149.65公里，乡（村）道公路养护31899.3公里，资金支付执行率100% |  |  |  |  |  | 已按期完成目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 县道公路养护里程(公里) |  |  | 302 | 302 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 乡（村）道公路养护里程(公里) |  |  | 1604 | 1604 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 县道公路养护考核分 |  |  | 100 | 100 | 12.5 |  | 11.5 |  |  |
|  |  |  | 乡（村）道公路养护考核分 |  |  | 100 | 100 | 12.5 |  | 10.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 应急养护率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 县道公路养护经费（万元） |  |  | 151 | 151 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 乡（村）道公路养护经费（万元） |  |  | 174 | 174 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 助力脱贫攻坚、乡村振兴 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境、路面养护检查分 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 配套养护人员、设施、服务持续率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 服务保证率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |