**附件** **1：中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目安排计划表（2024-2025** **年度）**

填报单位（盖章）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **基本情况** | **投资概** **算** | **计划投资来源** | **备注** |
| **项目** **类别** | **支持** **方式** | **实施地** **点** | **主要建设内容** | **计划开** **工日期** | **计划完工** **日期** | **业主单** **位** | **主管** **部门** | **拟确权** **对象** | **中央专** **项彩票** **公益金** | **其他财政资金** | **撬动社** **会资金** |
| **中央** | **省级** | **市级** | **县级** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **9690** | **5000** | **0** | **185** | **0** | **4105** | **400** |  |
| **一、使用中央彩票公益金建设项目** |  |  |  |  |  |  | **5400** | **5000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400** |  |
| 1 | 蜜蜂及蜂产品 加工展示基地 | 产业 发展 | 全额 投资 | 寿溪 村 | 总建筑面积约 2000 平方米，开展相 关配套设施建设等 | 2024. 7 | 2024.12 | 臧湾乡人民政府 | 农业农村局 | 寿溪 村 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 主干道建设 | 乡村 建设 | 全额 投资 | 寿溪 村 | 长约 3 公里 | 2024. 7 | 2024.12 | 臧湾乡人民政府 | 农业农村局 | 寿溪 村 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 人居环境整治 | 乡村 建设 | 全额 投资 | 寿溪 村 | 村庄环境整治，开展主路两侧环境梳 理，村旁路边杂乱空间梳理等；公共 空间建设，建设小蜜蜂广场，“ 瓷” 甜蜜主题文化室外展示及相关配套设施等 | 2024. 7 | 2024.12 | 臧湾乡人民政府 | 农业农村局 | 寿溪 村 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 红色基地建设 | 产业 发展 | 全额 投资 | 寿溪 村 | 修缮红色讲堂，基地周边环境整治， 及相关配套设施等建设 | 2024. 7 | 2024.12 | 臧湾乡人民政府 | 农业农村局 | 寿溪 村 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 寒溪村沿线村 庄整治 | 乡村 建设 | 全额 投资 | 寒溪 村 | 房屋、庭院建设、沿线及村庄人居环境整治、水堰、护坡、露营基地、移除一台变压器新增一台变压器相关附属配套设施等建设 | 2024. 8 | 2024.12 | 臧湾乡人民政府 | 县农 业农 村局 | 寒溪 村 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 寒溪村茶园基 础设施建设 | 产业 发展 | 全额 投资 | 寒溪 村 | 开展有机蔬菜种植、休闲区域、游客 观光广场和农产品交易摊位等建设 | 2024. 8 | 2024.12 | 臧湾乡人民政府 | 县农 业农 村局 | 寒溪 村 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 瑶里镇民宿产 业发展项目 | 产业 发展 项目 | 全额 投资 | 瑶里 村、南 泊村 | 建设茶宿、乡宿，建设相关配套设施；以徽饶古道文化为主题，实施非遗技艺工程 | 2024. 7 | 2024.12 | 瑶里镇人民政府 | 县农 业农 村局 | 瑶里 村、南 泊村 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 瑶里镇人居环 境整治项目 | 乡村 建设 项目 | 全额 投资 | 瑶里 村、南 泊村、 | 瑶里村、南泊村人居环境整治，含沿 线节点打造、路面维修、排水设施、 边坡防护、停车场、旅游公厕、通讯 线路整治、道路硬化、河道护坡等 | 2024. 7 | 2024.12 | 瑶里镇人民政府 | 县农 业农 村局 | 瑶里 村、南 泊村 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 界田村良溪自 然村千亩茶园 基地建设项目 | 产村 融合 | 建设 补助 | 界田 村良 溪自 然村 | 1.新建厂房 1000 ㎡； 2.老厂房改建2000 ㎡； 3.茶叶生产自动流水线设备 1 套；4.修建瓷茶研学基地 6000㎡；5.茶谷树屋民宿 6 栋（每栋 40-60㎡）；6.茶艺活动广场 6000 ㎡等附属设施 | 2024. 7 | 2024.12 | 鹅湖镇人民政府 | 县农 业农 村局 | 界田 村 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |
| 10 | 鹅湖镇鹅湖村产业园区路面硬化 | 产业 发展 | 全额 投资 | 鹅湖 村 | 水泥路面硬化长 700 米、宽 5 米，厚18 公分，排水沟长 700 米、宽 40 公分、高 40 公分、厚 0.15 公分 | 2024. 7 | 2024.12 | 鹅湖镇人民政府 | 县农 业农 村局 | 鹅湖 村 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 鹅湖镇鹅湖村老街路面沥青铺设 | 基础 设施 建设 | 全额 投资 | 鹅湖 村 | 沥青路面长 1700 米、宽 4.5 米、厚8 公分 | 2024. 7 | 2024.12 | 鹅湖镇人民政府 | 县农 业农 村局 | 鹅湖 村 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 瑶里镇人居环 境整治项目 | 乡村 建设 项目 | 全额 投资 | 东埠 村 | 人居环境整治，含沿线节点打造、路面维修、排水设施、边坡防护、停车场、旅游公厕、通讯线路整治、道路硬化、河道护坡等 | 2025. 1 | 2025.12 | 瑶里镇人民政府 | 县农 业农 村局 | 东埠 村 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 寒溪村数字乡村基础设施建设项目 | 产业 发展 | 全额 投资 | 寒溪 村 | 智慧停车场（含公厕、包含旅游标识 标牌、相关附属配套设施等） | 2025. 1 | 2025.12 | 臧湾乡人民政府 | 县农 业农 村局 | 寒溪 村 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 浮梁县臧湾乡古铜桥村农林产业项目 | 产业 发展 | 全额 投资 | 古铜 桥村 | 柿子园建设约 10 亩，新建停车场约 1200 平方等附属设施 | 2025. 1 | 2025.12 | 臧湾乡人民政府 | 县农 业农 村局 | 古铜 桥村 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 浮梁县臧湾乡古铜桥村乡村振兴文化研学项目 | 产业 发展 | 全额 投资 | 古铜 桥村 | 砖窑遗址文化一项：砖窑文化展示、茶道、帐篷民宿，骑行之家、公共卫生间，路灯等附属设施 | 2025. 1 | 2025.12 | 臧湾乡人民政府 | 县农 业农 村局 | 古铜 桥村 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **二、使用其它资金建设项目** |  |  |  |  |  |  | **4290** | **0** | **0** | **185** | **0** | **4105** | **0** |  |
| 1 | 新四军瑶里改编红色文化项目 | 产业 发展 项目 |  | 瑶里 村 | 修建新四军瑶里改编展示馆及新四 军瑶里改编纪念广场 | 2024. 1 | 2024.12 | 瑶里镇人民政府 | 县文 旅局 | 瑶里 村 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 |  |
| 2 | 瑶里景区基础 设施建设项目 | 乡村 建设 项目 |  | 瑶里村、南泊村、东埠村 | 实施景区建筑、装饰、道路、植被种植、停车场、给排水、电气、生态环境改善及配套设施等工程 | 2024. 1 | 2024.12 | 瑶里镇人民政府 | 县文 旅局 | 瑶里村、南泊村、东埠村 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664 | 0 |  |
| 3 | 寒溪村道路新 建工程 | 乡村 建设 |  | 寒溪 村 | 史子园至左村寒溪公路长约 4 公里 | 2024. 8 | 2024.12 | 臧湾乡人民政府 | 县农 业农 村局 | 寒溪 村 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |  |
| 4 | 界田村良溪自然村“ 四融一共”和美乡村建设项目 | 产村 融合 |  | 界田 村良 溪自 然村 | 修建房屋外墙（含茶叶厂房）1900㎡，鱼塘周边游步道、安全护 310 米，智能充电停车场 1970 ㎡ ，千年古树周边地面 1560 ㎡ ，茶文化长廊 120㎡ ，庭院 500 ㎡ ，三线整治 | 2024. 7 | 2024.12 | 鹅湖镇人民政府 | 县农 业农 村局 | 界田 村 | 410 | 0 | 0 | 185 | 0 | 225 | 0 |  |