附件6

部门评价报告

评价类型：□实施过程评价          ☑完成结果评价

项目名称：          政府投资审计工作经费

项目单位：              浮梁县审计局

主管部门：              浮梁县审计局

评价时间： 2022年5月23日至    2022年5月25日

组织方式：□财政部门     ☑主管部门     ☑项目单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.6.10

部门评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

# 为提高政府投资效率、节约政府投资资金，防范工程项目管理风险，确保工程竣工结算质量，规范社会中介机构执业行为。保证我县政府投资项目结算管理改革工作顺利推进。

# 县审计局对建设单位办理的竣工结算情况进行审计监督，按以下原则列入次年度的审计计划：

# 建设单位结算金额1000万元以下（含1000万元）的投资项目，原则上按 5%比率选取项目列入审计计划；建设单位结算金额1000万元-5000万元（含5000万元）的投资项目，原则上按10%比率选取项目列入审计计划；建设单位结算金额5000万元-10000万元（含10000万元）的投资项目，原则上按20%比率选取项目列入审计计划；建设单位结算金额10000万元-20000万元（含20000万元）的投资项目，原则上按50%比率选取项目列入审计计划；建设单位结算金额 20000万元以上的投资项目，原则上按80%比率作为重点列入审计计划。

# 对于已列入当年审计计划的政府投资项目，建设单位在完成结算审核后（由建设单位委托中介机构出具审核报告后），由县审计局按审计计划实施审计，县审计局按照相关规定出具审计报告。

# 县审计局发现工程预算控制、招投标、物质采购、资金支付、工程质量、工程造价等方面存在重大问题的，并应将相关情况报县政府，县政府对建设单位主要负责人、分管负责人约谈直至追责。

# 县财政局、审计局发现社会中介机构执业过程中结算结果误差较大或存在违纪违法行为，应对其亮黄牌警告，视情况向建设单位提出中止或取消委托业务的意见。

# 全年预算金额500万元，实际财政拨款数240万元，当年共使用76.96万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为提高政府投资效率、节约政府投资资金，防范工程项目管理风险，确保工程竣工结算质量，规范社会中介机构执业行为。保证我县政府投资项目结算管理改革工作顺利推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过政府投资项目结算审核能够节约财政资金、提高财政资金使用效率、加强财政资金监督。对象：建设单位、社会中介机构。范围：政府投资项目。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

# 建设单位结算金额1000万元以下（含1000万元）的投资项目，原则上按 5%比率选取项目列入审计计划；建设单位结算金额1000万元-5000万元（含5000万元）的投资项目，原则上按10%比率选取项目列入审计计划；建设单位结算金额5000万元-10000万元（含10000万元）的投资项目，原则上按20%比率选取项目列入审计计划；建设单位结算金额10000万元-20000万元（含20000万元）的投资项目，原则上按50%比率选取项目列入审计计划；建设单位结算金额 20000万元以上的投资项目，原则上按80%比率作为重点列入审计计划。

（三）绩效评价工作过程。

根据中央、省、市关于政府投资项目审计转型的文件精神，结合我县实际, 提请县政府出台了《浮梁县人民政府投资项目结算管理暂行办法》。在政府投资结算领导小组的指导下，我局主动担当作为，进一步完善了进驻中介超市的中介机构进行结算审计的各项流程。在具体操作过程中，我们对同一工程项目结算实行三审制（即二审中介机构对一审中介机构审计结算进行复核，我局对二审中介机构的审计结算进行抽查复核），不仅纠正了以往审计机关“以审代结”的错误做法，而且进一步规范了中介机构的执业行为，为财政节约了大量资金。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

提高政府投资效率、节约政府投资资金，防范工程项目管理风险，确保工程竣工结算质量，规范社会中介机构执业行为，保证我县政府投资项目结算管理改革工作顺利推进。通过政府投资项目结算审核节约财政资金、提高财政资金使用效率、加强财政资金监督。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# （二）项目过程情况。

# 对同一工程项目结算实行三审制，纠正了以往审计机关“以审代结”的错误做法，进一步规范了中介机构的执业行为。

# （三）项目产出情况。

# 200万以上政府投资项目全部通过领导小组审核率100%，投资额核减率6%，项目完成期限90天。

- 项目效益情况。

# 被审项目资金节约率5%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

目前，在全市四个县（市、区）中，我县的结算管理工作走在全市前列，基本上做到了“公开、公正、公平”。但通过近一年的实践，仍然存在业主单位拖欠第三方咨询服务费、部分项目存在送审价超概算的10%以上等亟待解决的问题。

围绕县政府中心工作和重点目标，继续开展政府投资项目审计，主要审计政府投资项目的建设管理工作，包括计划与程序执行、概算执行、资金管理与使用、项目管理、招投标环节等。同时继续配合结算管理领导小组，做好政府投资结算管理工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

| 项目名称： |  |  | 政府投资审计工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 浮梁县审计局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  | 浮梁县审计局 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李军华 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 13707982827 |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 500 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 240 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 76.96 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 500 |  | 市县财政 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 76.96 |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 决策 |  | 40 |  | 项目立项 |  |  | 5 | 立项依据充分性 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 5 | 绩效目标合理性 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  |  |  | 资金投入 |  |  | 5 | 预算编制科学性 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
| 过程 |  |  |  | 资金管理 |  |  | 5 | 资金到位率 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 | 资金使用合规性 |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 | 管理制度健全性 |  |  | 5 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 5 |  | 3 |  |
| 产出 |  | 60 |  | 产出数量 |  |  | 10 | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益 |  |  |  | 经济效益 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度 |  |  | 20 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 94 |  |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。