**附件**

**浮梁县2025年中央衔接资金项目批复表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇** | **建设****地点** | **项目名称** | **项目类别** | **建设性质** | **计划开始****时间** | **计划结束****时间** | **群众****是否****参与** | **建设内容及规模** | **绩效目标** | **满意度指标** | **项目投资预算额(万元)** | **资金来****源** | **行业主管部****门** | **后续管理责****任单位** |
| 产出指标 | **效益指标(群众参与和联****农带农)** |
| 1 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村赵家三节桥赵镇盛田护岸项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建护岸长33米、高1.8米、均宽0.6米，基础长33米、宽1.2米、高1米 | 新建护岸长33米、高1.8米、均宽0.6米，基础长33米、宽1.2米、高1米 | 改善77户261人生产生活条件(其中：脱贫户和监测对象7户23人) | 95% | 7 | 衔接资金 | 县水利局 | 城门村委会 |
| 2 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村赵家组水沟项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建水沟长690米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米；单边沟长91米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米 | 新建水沟长690米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米；单边沟长9米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米 | 改善77户261人生产生活条件(其中：脱贫户和监测对象7户23人) | 95% | 17 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 城门村委会 |
| 3 | 兴田乡 | 城门村 | 式溪组新坑机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 、新建机耕道长300米、宽2.2米、厚0.15米 | 新建机耕道长300米、宽2.2米、厚0.15米 | 改善26户85人生产生活条件(其中：脱贫户和监测对象5户21人) | 95% | 7 | 衔接资金 | 县交通运输局 | 城门村委会 |
| 4 | 兴田乡 | 朱家村 | 非遗食品工坊一期建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建800平方米加工厂房(两层，一层400平方米),新建冷库一个、风淋房一间，购置杀菌锅、封口机、仓储料车、水箱收纳车、货梯升降机、蒸汽锅炉、真空包装机、等一套年糕加工设备 | 新建800平方米加工厂房(两层，一层400平方米),新建冷库一个，风淋房一间，购置杀菌锅、封口机、仓储料车、水箱收纳车、货梯升降机、蒸汽锅炉、真空包装机、等一套年糕加工设备 | 预计增收村集体收入约7.56万元，同时带动就业务工5人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收1.5万元，通过产业分红带动本村31户脱贫户增收，户均增收约1200元 | 95% | 4550 | 衔接资金 | 农业农村局 | 城门村委会 |
| 5 | 朱家村委会 |
| 6 | 三龙镇 | 杨家村 | 浮梁县粮油收储公司粮油加工项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 一、油料加工(日加工能力20吨)设备购置：清理筛、去石机、破碎设备、轧坯设备、蒸炒设备、蒸炒锅、榨油机、浸出设备、过滤设备、精炼设备、储油罐、输送设备、控制系统、质量检测设备、环保设备二、大米加工(日加工能力150吨)设备购置：圆筒初清筛、电子流量秤、自衡振动筛、比重去石机、砻谷机、谷糙分离机、厚度机、卧式砂辊米机白米分级筛、长度机、色选机、色选机、空气压缩机、储气罐、水汽分离器、冻干燥机管道、支架、阀门、成品输送皮带、托盘搬运车、半电动堆垛车、托盘 | 一、油料加工(日加工能力20吨)设备购置：清理筛、去石机、破碎设备、轧坯设备、蒸炒设备、蒸炒锅、榨油机、浸出设备、过滤设备、精炼设备、储油罐、输送设备、控。制系统、质量检测设备、环保设备二、大米加工(日加工能力150吨)设备购置：圆筒初清筛、电子流量秤、自衡振动筛、比重去石机、砻谷机、谷糙分离机、厚度机、卧式砂辊米机白米分级筛、长度机、色选机、色选机、空气压缩机、储气罐、水汽分离器、冻干燥机管道、支架、阀门、成品输送皮带、托盘搬运车、半电动堆垛车、托盘 | 预计增收集体收入约48万元，同时带动就业务工20人，其中脱贫户和监测帮扶对象10人，人均增收2万元，通过产业分红带动本村8户脱贫户增收，户均增收约1200元 | 95% | 50 | 衔接资金 | 农业农村局 | 城门村委会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 湘湖镇 | 陈家坂村 | 仓储厂房联建项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建两栋厂房，其中一栋为长80米，宽18米的两层的砖混结构厂房；另一栋为长45米、宽75米的钢结构厂房 | 新建两栋厂房，其中一栋为长80米，宽18米的两层的砖混结构厂房；另一栋为长45米、宽75米的钢结构厂房 | 预计每年增收21.5万元，同时带动脱贫户8户，预计每户约增收1.6万元 | 95% | 54 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 程家山村委会 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |