浮梁县高标准农田建设规划

（2021-2030年）

[image: image1.png]N NN NN NN NN NN NN, NN NN NN AN, NG





浮梁县农业农村局

江西省森泽勘测规划有限公司

二〇二二年七月
浮梁县高标准农田建设规划

（2021-2030年）

[image: image2.jpg]



批准：

核定：

审查：

校核：

编写人员：
浮梁县农业农村局
江西省森泽勘测规划有限公司

二〇二二年七月

[image: image3.jpg]TN
¥k





目  录

8前   言


10

第一章 发展形势

10

一、项目区概况

13

二、建设成效

16

三、主要问题

19

四、重要意义

21

五、有利条件

27

第二章 总体要求

27

一、 指导思想

28

二、 基本原则

29

三、 目标任务

34

第三章 建设标准和建设内容

34

一、建设标准

35

二、建设内容

49

三、重大工程

52

第四章 建设分区和建设任务

52

一、建设分区

54

二、区域布局及建设重点

61

三、浮梁县各乡镇高标准农田建设项目潜力分析

64

四、建设任务

67

第五章 建设监管与管护利用

67

一、严格建设监管

70

二、规范竣工验收

70

三、统一上图入库

71

四、加强后续管护

72

五、强化保护利用

74

第六章 资金测算及筹措

74

一、资金需求

77

二、资金筹措

78

第七章 效益分析

78

一、经济效益

78

二、社会效益

79

三、生态效益

81

第八章 保障措施

81

一、加强组织领导

81

二、加强资金管理

82

三、加强项目控制管理

84

四、加强项目实施监督检查和考核

85

五、强化高标准基本农田管护措施

88

第九章 附件



前   言

党中央、国务院高度重视高标准农田建设。习近平总书记指出，中国人的饭碗要牢牢端在自己手里，而且里面应该主要装中国粮;强调要突出抓好耕地保护和地力提升,坚定不移抓好高标准农田建设,提高建设标准和质量,真正实现旱涝保收、高产稳产。李克强总理对发展粮食生产、加强高标准农田建设提出明确要求。各地、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,持续推进高标准农田建设，有力支撑了粮食和重要农产品生产能力的提升。

2019年11月13日,国务院办公厅印发了《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》(国办发〔2019〕50号),要求结合国土空间、水资源利用等相关规划,修编全国高标准农田建设规划,形成国家、省、市、县四级农田建设规划体系。2021年8月27日,国务院印发《国务院关于全国高标准农田建设规划(2021-2030年)的批复》(国函〔2021〕86号),明确全国到2025年累计建成高标准农田10.75亿亩、累计改造提升1.05亿亩,到2030年累计建成高标准农田12亿亩、累计改造提升2.8亿亩。

为落实国办发〔2019〕50号文件精神,我省印发了《江西省人民政府办公厅关于切实加强高标准农田建设巩固粮食主产区地位的实施意见》(赣府厅发〔2020〕14号),要求对接国家高标准农田建设规划,修编省、市、县高标准农田建设规划。

《规划》以2013年《全国高标准农田建设总体规划》和“十二五”时期以来各地实践为基础，对接《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《全国国土规划纲要(2016-2030年)》《全国水资源综合规划》等相关规划,借鉴了有关部门近年来相关工作成果和研究结论。《规划》在深入调研基础上，分析了当前浮梁县高标准农田建设面临的形势,提出了今后一个时期高标准农田建设的总体要求、建设标准和建设内容、建设分区和建设任务、建设监管和后续管护、效益分析、实施保障等,是指导浮梁县科学有序开展高标准农田建设的重要依据和行动指南。

《规划》基准年为2020年，规划期为2021-2030年。

第一章  发展形势
自党的十九大提出了实施乡村振兴战略的重大历史任务，十九届五中全会要求全面推进乡村振兴、实施高标准农田建设工程以来，确保重要农产品特别是粮食供给，是实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化的首要任务。建设高标准农田，是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措。在这一背景下，粮食主产区尤其是粮食核心产区，承担着确保国家粮食安全的重要责任。

浮梁县作为国家商品粮基地之一，自2017年省级统筹整合资金启动新一轮高标准农田建设以来，依据有利条件大力推进高标准农田建设，但同时仍存在新建任务落实难度增大、提升改造任务紧迫等现实问题。认真总结“十三五”时期高标准农田建设经验，分析面临问题和有利条件，是更好开启新一轮高标准农田建设的基础，有利于提升建设质量、管理水平和建设成效，对提高农业综合生产能力、保障国家粮食安全、加快现代农业进程意义重大。

一、项目区概况
（一）基本情况

浮梁县，隶属于江西省景德镇市，位于江西省东北部，赣、皖二省交界处，介于东经117°01′-117°42′，北纬29°09′-29°56′之间，总面积2851平方千米。东邻安徽省

HYPERLINK"https://baike.baidu.com/item/%E4%BC%91%E5%AE%81%E5%8E%BF/5020208"\t"https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%AE%E6%A2%81%E5%8E%BF/_blank"休宁县、江西省婺源县，西毗江西省鄱阳县，南接乐平市和景德镇昌江区，北连安徽省祁门县和东至县。居于六山二湖（黄山、九华山、庐山、武夷山、龙虎山、三清山、鄱阳湖、千岛湖）之中心，位于长江三角洲、珠江三角洲、闽南“金三角”、长江中游经济区和京九铁路经济带结合部的中心地区，是赣皖浙毗邻地区的中心，江西省昌九景（南昌、九江、景德镇）“金三角”、景上鹰（景德镇、上饶、鹰潭）“银三角”的联络部。全县总面积2850.84平方公里，县界轮廓呈树叶形，南北长约88.00公里，东西宽约67.00公里。

浮梁县境内以中低山、低山和丘陵为主，均属黄山、怀玉山余脉，总的趋势为东西北三面高，三条山脉缓向西南低去，所以地形起伏变化较大。
（二）地貌与气候
浮梁县域属亚热带季风性气候，热量丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长。境内暮冬早春，多偏北风，天气寒冷；春夏之交南北冷暖空气交馁，梅雨绵绵；盛夏多为副热带高压所控制，多偏南风，天气炎热；由于境内地势起伏，相对高度差异很大，各地日照时数和气温均有所不同，又具有明显的丘陵山区气候特色。从农业气候分析角度出发，对四季的划分是：春季开始日期平均是3月23日，持续时间66天；夏季开始日期平均是5月28日，持续时间120天，秋季开始日期平均是9月25日，持续时间55天；冬季开始日期平均是11月19日，持续时间124天。

（三）自然资源

水利资源：浮梁县地表水年径流深平均值为949.9毫米，年总水量平均值为47.62亿立方米，人均占有地表水资源5024立方米，亩平均占地表水资源7292立方米，高于全国全省水平。

矿产资源：浮梁县金属矿种类主要有金、银、铜、锡、锌、镉，非金属矿种类有高岭土、瓷石、大理石、白云岩、萤石、耐火粘土、石英矿、煤矿。

生物资源：浮梁县木本植物有95科350种，主要树种有杉木、马尾松、湿地松、苦槠、甜槠、栲树、栎类、枫香、樟树、木荷、毛竹等，同时，还分布着许多国家重点保护树种。
（四）经济概况

2020年，浮梁县全年全县地区生产总值141.87亿元，比上年增长3.9%。其中，第一产业增加值20.45亿元，增长2.6%；第二产业增加值70.23亿元，增长3.8%；第三产业增加值51.19亿元，增长4.7%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为14.4%，第二产业增加值占比为49.5%，第三产业增加值占比为36.1%，三次产业对GDP增长的贡献率分别为8.6%、54.3%和37.1%。

（五）农用地

针对耕地保护任务和农地功能的转变趋势，采取积极保护耕地、加大基本农田保护力度的措施。积极保护耕地以及水源涵养地、农业设施用地等；在农用地分等定级的基础上建立农用地等级限制变更制度；加强对农地保护的政策支持力度，逐步缩小农业用途和非农建设用途之间存在的巨大收益差距。

二、建设成效

（一）保障粮食安全

高标准农田建设对提高粮食综合生产能力、保障粮食安全，改善粮食基本生产条件和生态环境发挥了重要的作用。通过灌溉排水工程的建设，有效地降低洪涝旱灾的威胁，促进水土资源的可持续利用。以土地平整为载体，可以增加有效耕地面积，提高耕地质量，有力解决了耕地保护“缺动力”的难题。高标准农田是旱涝保收、高产稳产的农田，是耕地中的精华。大力推进高标准农田建设，是巩固和提升粮食安全生产能力、保障国家粮食安全的关键举措和紧迫任务。
（二）提高土地利用率

通过高标准基本农田建设实施，将未利用地、废弃坑塘地等用地整治为耕地，对项目区内大部分的旱地通过基础设施建设，水土资源的改良，将现有耕地整治为高标准优质稻米生产基地，提高浮梁县商品粮的生产能力，为我县粮食安全作出了贡献使农业生产条件得到根本改善，耕地保护目标作出积极贡献，机械化程度大幅度提高，耕地质量得到较大提升，耕地产出率得到较大提高，同时也提高了土地的利用效率。

（三）发挥示范作用

项目实施后，大量的中低产田得到改造，浮梁县高标准农田建设项目涉及贫困村22个，其中省级贫困村7个，为3500余名贫困人口平均每人建成1亩高标准农田。项目实施过程中优先考虑贫困户参与工程施工，贫困户获得劳务收入约600万元，项目建成后村集体获得农田基础设施资产。农民对高标准农田建设工程质量情况满意度92.61%，农民对村集体组织推进高标准农田建设情况满意度94.34%，农民生活便利提高值93.18%，农民对高标准农田建设的总体满意度94.65%。不仅对加快农业现代化进程和促进当地经济发展起到重要的作用，而且增进了广大农民群众对高标准农田建设工作的理解与支持，从而促进高标准农田建设全面、深入开展。
（四）改善农田生态环境

高标准农田建设以建设农田基础设施为主，完善沟渠灌排系统，增强抗旱排涝能力，提高水资源的利用率等，通过田块优化，整修现有沟渠、道路，配套农田基础设施，提高现有土地的使用效率，提高农业机械化耕作水平，从而减少对环境尤其是对水源、土壤的破坏和污染，有利保护生态环境，进而确保农业可持续发展。

通过后续农业生产，有机肥培肥、实施生物改良、改善项目区土壤结构性状，加速土壤改良，促进农田生态良性循环，对维护和改善项目区内生物多样性、发展多种作物种植起到积极影响。

（五）本县高标准农田特色

从近些年浮梁县的实际情况看，高标准农田建成以后，能够显著提高水土资源利用效率，增强粮食生产能力和防灾抗灾减灾能力，建成以后项目区的耕地质量一般提升1到2个等级，粮食产能平均能够提高10%到20%，亩均粮食产量提高100公斤。在严重气象灾害年份，项目区粮食产能稳定性水平要明显高于非项目区。

通过归并零散地块，建设小型农田水利设施，完善农田耕作道路和生态防护林体系，使项目区实现了水利交通网络化、土地耕作规模化，灌溉自流化，极大提高了项目区生产和抵御自然灾害的能力。

浮梁县自2017年统筹整合资金推进高标准农田建设以来至2020年底，建成高标准农田7.14万亩。项目涉及全县15个乡镇47个行政村。通过高标准农田建设，推动了农业现代化建设的步伐，为国家粮食安全作出了贡献。

兴修配套的农田灌排系统大幅提高了农业灌溉效率，减少了用水损失，基本满足了农业机械化耕种需求，大大提高了种植效率，降低了农民劳动成本。如今，全县高标准农田建设项目区内土地流转比例达到80%、产业结构调整比例达到50%以上，实现了产业兴旺、百姓增收的目标。

主要问题

丘陵山区的难点

作为一个相对独立完整的自然、经济、地域单元，丘陵山区，具有其本身有其特定规律的特点。一是自然资源丰富复杂多样，生态环境相对独立完整。二是地形地貌特殊，田块相对落差较大，气供垂直差异变化大。三是山多田少人稀，经济落后，农业生产稳定性差。如何通过工程措施和生物措施将耕地整理成为“田成方，林成网、渠相通、路相连、涝能排、旱能灌” 的旱涝保收，节水高效的高标准农田，已成为丘陵山区农业综合开发的一道课题。

（二）山区农业综合开发主攻方向
经过本县这十多年的高标准农田建设，取得了很多经验，也碰到不少的问题。为此，认为高标准农田建设的主攻方向应该是：“改土、治水、植树、修路、抓产业”。具体包括：以基本农田建设为前提，实行农田格田化，大小要与实际相结合，灵活确定，以库坝、蓄水池塘，引水渠，拦河坝等为主，可以实行排灌结合，加强山区基础设施建设，修筑机耕道和便道，提高机械化耕作程度，积极发展能够充分发挥山区资源优势，以经济林为主，提高生态覆盖率，形成园林格局，积极发展优势产业，提倡绿色食品的生产，加速丘陵山区产业化进程。

（三）农田基础设施不够完备，影响了土地利用效率

现状农田基础设施较薄弱，特别是田间水利设施较薄弱，田间灌排体系不健全，田间灌排体系混乱，串灌、串排现象普遍存在，渠道防渗设施差，水资源浪费严重，排渍涝能力较低。骨干渠道布局基本形成，但建设标准低，大部分为土质渠道，渗漏严重，灌水效率较低，直接影响着土壤肥力的充分发挥。与农业生产息息相关的生产路较少，曲折且不贯通，不利于农民田间耕作，对耕地的养护较差，导致耕地质量下降。

（四）农田格局不够规整，限制了土地规模化经营

农田格局不够规整，限制了土地规模化经营。农业分散化经营，农业生产用地比重偏大，项目区农业生产尚未形成规模化和集中化，基本上是以农户为单位的经营方式。田块分割零散，每个农户经营的田块形成了相对独立的农业生产基础设施体系：灌排沟渠、道路杂乱、冗余。加之田间沟渠、道路一般为土质，等级较低，加大了农业生产基础设施等间接农业生产用地的占地面积。以农户为单位的农业生产经营方式也难以充分发挥规模经营、集约经营的优势，给大规模推广农业科技、降低农业生产成本带来了一定的制约。

（五）农田防护工程不健全，对土地生态环境状况形成了一定威胁

受气候、地形地貌、成土母质、植被、水土保持工程不配套以及顺坡种植等因素的影响，部分实施了高标准农田建设的项目区存在一定程度的水土流失，投资分散，投资标准低，难以发挥综合效益。此外，近年来农民外出打工现象日益普遍，农村劳动力减少导致部分地区农民降低复种指数，或将原来的精耕细作改为粗放式经营，更有甚者撂荒耕地。这些地区农民对开展高标准农田建设的意愿非常高，希望借此优化农用地利用结构，加大机械化作业，在有效劳动力减少的情况下，能够进行适度规模经营。因此农田防护与生态环境保持工程是工程内容之一，以保护整治项目区内土地利用安全为目的，保持和改善生态条件，防止或减少自然灾害而采取的工程和生物措施。
（六）建设工程相对单一，不利于大规模开展项目实施

田、水、路、林、村的综合整治，以增加耕地面积、优化土地利用结构、改善农民生产和生活条件、建设高标准基本农田为主要目是以中低产田改造为重点，结合优势农产品产业带建设，建设旱涝保收、稳产高产基本农田，提高耕地产能的重要手段和方式。但是，受地方财政和农民收入影响，实施总体规模相对较小，尚处于局部、零星、分散式整治阶段，没有形成规模，且多年来，高标准农田建设将重心放在农田建设方面，对村庄整治、农村环境、交通建设等方面关注度不高。在一些项目区，常常能够看到农田配有建设标准较高的混凝土质田间道，而与田间道对接的村庄道路则高低不平、损毁严重，也常能看到杂树、杂草，垃圾乱倒乱堆等环境不良现象，与新农村建设不相协调且长久下来势必对已建成的高标准农田造成不良影响。高标准农田建设内涵需进一步丰富，有必要与农村公路、沼气建设、危房改造、农村清洁工程等农村环境综合整治工作统筹。

四、重要意义

（一）高标准农田建设是落实党中央国务院决策部署的重要要求

为落实国办发〔2019〕50号文件精神，我省印发了《江西省人民政府办公厅关于切实加强高标准农田建设巩固粮食主产区地位的实施意见》(赣府厅发〔2020〕14号)，对今后一段时期加强高标准农田建设作出具体部署。建设好高标准农田，是落实党中央、国务院决策部署的政治任务，是保障国家粮食安全的必然要求。

（二）高标准农田建设是巩固粮食主产区地位的重要基础

夯实粮食生产基础,巩固粮食主产区地位,是习近平总书记视察江西时提出的重要要求。浮梁县作为国家商品粮基地之一，肩负着保障国家粮食安全的使命。大力推进高标准农田建设,加快补齐农业基础设施短板,切实增强防灾抗灾减灾能力,有利于夯实粮食生产基础,提升农田粮食综合生产能力。

（三）高标准农田建设是促进乡村振兴战略的重要支撑

扎实推进乡村振兴战略,是新时代“三农”工作的总抓手。农业农村现代化是实施乡村振兴战略的总目标。开展高标准农田建设,有利于改善农业生产条件,推动农业生产经营规模化专业化发展,降低农业生产成本,提高劳动生产率;有利于改善保护农田生态环境,推行山水林田湖草整体保护和农村环境连片整治,为产业兴旺、生态宜居夯实基础,为农业农村现代化和农民增收提供支撑。

（四）高标准农田建设是推进农业高质量发展的重要保障

推进农业供给侧结构性改革,促进农业高质量发展,是新时代“三农”工作的重要方向。大力推进高标准农田建设，有利于实现耕地质量和地力持续提升,推动形成绿色生产方式,增加优质专用粮食和重要农产品供给,加快农业高质量发展;有利于提高土地产出率、水土资源利用率,促进土地和水资源集约节约利用,破解现代农业发展的资源约束,推进农业生产、生活、生态协调发展,增强农业高质量发展基础和动力。

（五）高标准农田建设是巩固脱贫攻坚成果的重要途径

建立解决相对贫困长效机制,是巩固脱贫攻坚成果必然要求。建设高标准农田,有利于改善脱贫地区的农业生产条件,降低农户耕种成本,促进脱贫人口增产增收。有利于土地规模流转,发展现代农业产业,吸收脱贫农民务工,拓展脱贫人口增收渠道。有利于增加耕地和产能指标交易收益,壮大脱贫地区村级集体经济,增强脱贫地区自我发展能力。

五、有利条件

（一）中央和地方更加重视

党中央、国务院高度重视高标准农田建设工作,中央一号文件连续多年把高标准农田建设作为乡村振兴的重要内容,系统部署推进高标准农田建设工作,并安排财政资金项目给予大力支持。省委、省政府高度重视和关注高标准农田建设,将高标准农田建设纳入全省重点督查内容,列入市、县粮食安全、高质量发展和乡村振兴考核评价内容。为切实抓好统筹整合资金推进高标准农田建设工作，经县政府研究，成立浮梁县统筹整合资金推进高标准农田建设领导小组，由县委常委、常务副县长黄爱喜同志担任组长，副县长谢杰同志任常务副组长，县农业农村局局长潘长发任副组长，县财政局、浮梁县人民政府投资项目结算管理领导小组办公室、县自然资源和规划局、县水利局、县市场和质量监管局等部门主要负责人为成员。领导小组下设办公室在县农业农村局，由县农业农村局四级调研员徐高润同志任办公室主任，办公室其他人员从领导小组成员单位抽调，具体负责高标准农田建设综合协调、业务指导、督查、考核等工作。同时，有关乡（镇）也要成立相应的领导小组，并明确专人负责。把高标准农田建设作为实施乡村振兴战略的重要抓手，紧盯目标任务，切实抓紧抓好，确保高标准农田建设工作在各乡镇顺利推进。

（二）管理体制更加有效

2019年新一轮机构改革后,根据省机构改革方案,将省发改委农业投资项目、省财政厅农业综合开发项目、原省国土资源厅农田整治项目、省水利厅农田水利建设项目、原省农业厅相关农田建设项目等管理职责整合划入省农业农村厅,总体上改变了过去农田建设五牛下田、分散管理的局面,体制机制进一步理顺,为构建完善统一规划布局、建设标准、验收考核、上图入库的管理新体制,统筹推进高标准农田建设工作奠定了扎实基础。

（三）制度建设更加完备

在省政府出台《江西省统筹整合资金推进高标准农田建设实施方案》基础上,制定了高标准农田《项目管理办法》《资金管理办法》《建设规范》《上图入库》和《工作约谈制度》等系列规范性文件,建立了"定期调度、对接督导、挂点督查"的任务落实和"县总抓、乡（镇）负责、村（组）实施”的建后管护机制,健全了县级自验自评、市级全面验收和省级抽查三级评价体系，为高标准农田建设提供了坚实制度保障。
（四）实践经验更加丰富

“十三五”以来,尤其是2017年以来,我县认真贯彻党中央、国务院和省委省政府决策部署,落实“进度要快、质量要高、监管要严、效益要好”的工作要求,建设了一批“土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好”的高标准农田示范区、样板区，在高标准农田建设组织形式、工作机制、资金筹措和实施模式等方面形成了一些好做法,党的十九大提出全面实施乡村振兴战略，这为农业农村经济发展迎来了重大战略机遇。浮梁县严格按照省里统一部署，大力推进高标准农田建设，进一步夯实了现代农业发展基础，推动了乡村振兴战略实施，为新一轮高标准农田建设积累了坚实的实践经验。

（五）社会氛围更加浓厚

我县建成的高标准农田项目区,土地平整有序、水利设施完善、田间道路畅通,农田水电配套,生态条件良好,得到社会各界高度认同,受到农民群众普遍欢迎。农民对高标准农田建设工程质量情况满意度到达92.61%，农民对村集体组织推进高标准农田建设情况满意度94.34%，农民生活便利提高值93.18%，农民对高标准农田建设的总体满意度94.65%。不仅对加快农业现代化进程和促进当地经济发展起到重要的作用，广大农民对高标准农田建设的态度从不主动、不支持转向主动要求、积极参与,还为新一轮高标准农田建设营造了良好的发展环境。

六、设计依据

1、《江西省人民政府关于印发江西省统筹整合资金推进高标准农田建设实施方案的通知》（赣府字﹝2017﹞34号）；

2、《关于扎实推进高标准农田建设的意见》（发改农经﹝2017﹞331号）；

3、《省政府办公厅关于开展全省高标准农田上图入库工作的通知》（赣府厅明﹝2015﹞59号）；

4、《关于印发〈江西省统筹整合资金推进高标准农田建设项目管理办法〉等9个文件的通知》（赣高标准农田组字﹝2017﹞1号）；

5、《江西省统筹整合资金推进高标准农田建设领导小组关于印发〈各市、县（区）2019年度高标准农田建设计划及部分市、县2017—2020年建设计划调整情况〉的通知》；

6、《江西省统筹整合资金推进高标准农田建设项目管理办法》；

7、《江西省统筹整合高标准农田建设资金管理办法（试行）》；

8、《江西省高标准农田建设规范（试行）》；

9、《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）；

10、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

11、《防洪标准》（GB50201-2014）；

12、《农田排水工程技术规范》（SL/T4-2013）；

13、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-6-2008）；

14、《江西省小型农田灌溉渠道及建筑物设计实用手册》（试行）；

15、《江西省旱地改造为水田土地整治项目建设标准（试行）》；

16、《江西省农业灌溉用水定额》(DB36/T619-2011)；

17、《江西省暴雨洪水查算手册》（2010年）；

18、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据的调整准备工作的通知》（建办标﹝2016﹞4号）；

19、《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税﹝2016﹞36号）；

20、《江西省建筑业营改增后现行建设工程计价规则和依据调整办法（试行）》；

21、《江西省水利厅关于调整江西省水利工程计价依据人工单价及有关费率的通知》（赣水建管字[2019]97号）；

22、《土地利用分类标准》；

23、《农用地分等定级规程》；

24、《景德镇市高标准农田建设规划》；

第二章  总体要求

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神,从更高层次贯彻习近平总书记对江西提出的“要夯实粮食生产基础，巩固粮食主产区地位”的重要要求。立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,全面落实省委十四届历次全会提出的工作方针和战略部署,围绕实施乡村振兴战略,按照农业高质量发展要求,推动藏粮于地,加快农业农村现代化。以提升粮食产能为首要目标,以永久基本农田保护区、粮食生产功能区、重要农产品保护区为重点区域,优先建设口粮田,坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建设质量并重、工程建设与建后管护并重、产能提升和绿色发展并重，统一组织实施与分区分类施策相结合。落实中央统筹、省负总责、市县抓落实、群众参与的工作机制，统筹整合资金,完善建设内容,强化监督考核,实现高质量建设、高效率管理、高水平利用、全范围管护、全范围监测，切实补上农田基础设施短板，确保高标准农田建设质量。提高水土资源利用效率,增强农田防灾抗灾减灾能力,把建成的高标准农田划为永久基本农田,实行特殊保护,提升农田建设治理体系和治理能力,描绘好农田建设新蓝图,巩固我县粮食主产区地位,为保障国家粮食安全作出贡献。

二、基本原则

（一）政府主导、农民参与

持续加大公共财政投入保障力度,在强化省级财政投入保障的同时,切实落实政府投入责任。尊重农民意愿,维护农民权益,积极引导广大农民群众、新型经营主体、农村集体经济组织和各类社会力量参与高标准农田建设。

（二）科学布局、突出重点

衔接国土空间规划、水资源利用规划等规划，落实全国高标准农田建设规划，科学确定高标准农田建设布局，优先在永久基本农田保护区、粮食生产功能区和重要农产品保护区集中力量建设高标准农田。

（三）建改并举、连片推进

在保质保量完成新增高标准农田建设任务基础上,对2011-2016年建成高标准农田进行改造提升。优先支持全域土地综合整治地区、铁路沿线、国道沿线、高速公路沿线和贫困地区以及工作基础好的地区集中连片建设高标准农田。

（四）绿色生态、提升质量

坚持山水林田湖草生命共同体理念,将绿色发展理念贯穿于高标准农田建设全过程,切实加强水土资源集约节约利用和生态环境保护,强化耕地质量保护与提升,实现农业生产与生态保护相协调,持续提升农业综合生产能力。

（五）因地制宜、综合配套

根据自然资源禀赋、农业生产特征及生产主要障碍因素,因地制宜确定建设重点与内容,统筹推进田土水路林电技管综合治理,达到农田基础设施完备,满足现代农业发展需要。

（六）建管并重、长久生效

加强高标准农田建设和利用评价,确保建设成效。落实“县总抓、乡（镇）负责、村（组）实施”管护机制,落实管护主体和管护经费,确保长久发挥效益。完善耕地质量监测网络,强化长期跟踪监测。

（七）依法严管、良田粮用

全面上图入库,强化用途管控,对建成的高标准农田实行严格保护,防止非农化。完善种粮激励政策,建成的高标准农田主要集中用于重要农产品特别是粮食生产。

三、目标任务

（一）总体目标

规划期内,紧紧围绕提升粮食产能,新增建设与改造提升相结合,集中力量打造集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田,形成一批“一季千斤、两季吨粮”的口粮田,满足人们粮食和食品消费升级需求,进一步夯实粮食安全基础,把饭碗牢牢端在自己手上,巩固我县粮食主产区地位。

通过新增建设和改造提升,确保到2022年我县建成18.03万亩高标准农田;到2025年24.02万亩高标准农田,改造提升1.84万亩高标准农田;到2030年建成26.12万亩高标准农田,改造提升5.14万亩高标准农田;确保已建成的高标准农田建后管护全覆盖,确保已建成的高标准农田耕地质量监测全覆盖。把高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施,规划期内完成1.88万亩新增高效节水灌溉任务。

（二）主要指标

规划期内，浮梁县高标准农田建设主要指标见表1所示。

表1 浮梁县高标准农田建设主要指标
	序号
	指标
	目标值
	属性

	1
	高标准农田建设
	到2022年累计建成高标准农田18.03万亩
	约束性

	
	
	到2025年累计建成高标准农田24.02万亩
	

	
	
	到2025年累计改造提升高标准农田1.84万亩
	

	
	
	到2030年累计建成高标准农田26.12万亩
	

	
	
	到2030年累计改造提升高标准农田5.14万亩
	

	2
	高效节水灌溉建设
	到2025年累计建成高效节水灌溉面积1.19万亩
	预期性

	
	
	2021-2030年新增高效节水灌溉面积1.88万亩
	

	3
	新增粮食综合生产能力
	新增高标准农田亩均产能提高100斤以上
	预期性

	
	
	改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农田产能的平均水平
	

	4
	新增建设高标准农田亩均节水率
	10%以上
	预期性

	5
	建成高标准农田上图入库覆盖率
	100%
	预期性

	6
	项目区耕地质量等别提高程度
	0.5个等别
	预期性

	7
	项目区耕地质量等级提高程度
	0.01个等级
	预期性

	8
	建成高标准农田管护覆盖率
	100%
	预期性

	9
	建成高标准农田耕地质量监测覆盖率
	100%
	预期性


（三）单项目标

高标准农田建设主要涉及田、土、水、路、林、电、技、管8个方面目标。

1、田。通过合理归并和土地平整，实现田块规模适度、集中连片、田面平整，耕作层厚度适宜，山地丘陵区梯田化率提高。

2、土。通过培肥改良，实现土壤渗水透气能力好、保水保肥能力强、酸碱平衡、有机质和营养元素丰富，着力提高耕地内在质量和产出能力。

3、水。通过加强田间灌排设施建设和推进高效节水灌溉,增加有效灌溉面积，提高灌溉保证率、用水效率和农田防洪排涝标准，实现旱涝保收。

4、路。通过田间道(机耕路)和生产路建设、桥涵配套，合理增加路面宽度，提高道路的荷载标准和通达度，满足农机作业、生产物流要求。

5、林。通过农田林网、岸坡防护、沟道治理等农田防护和生态环境保护工程建设，提高农田涵养水源和防止水土流失能力，改善农田生态环境。

6、电。通过完善农田电网、配套相应的输配电设施，满足农田用电设施电力需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。

7、技。通过工程措施与农艺技术相结合，推广数字农业、良种良法、病虫害绿色防控、节水节肥减药等技术，提高农田可持续利用水平和综合生产能力。

8、管。通过上图入图和全程管理，落实建后管护主体和责任、管护资金，完善管护机制，确保建成的工程设施正常运行、高标准农田用途不改变、质量有提高。

第三章  建设标准和建设内容

一、建设标准

（一）项目建设标准
根据《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022），结合农田现有基础设施情况，水稻区灌溉保证率不低于90%；排涝标准水田采用主汛期10年一遇一日暴雨，雨后三日排至作物耐淹水深；旱作区采用1日暴雨从作物受淹起1日排至田面无积水；农田灌溉水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）的规定，灌溉水温与农田地温之差小于10℃；耕作层土壤符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）的规定，厚度达≥20cm，有效土层厚度达≥60cm。格田一般长100m-120m左右，宽40-50m左右，具体按各田块实际情况做适当调整；水田格田平整度±3cm。田间道路通达度不低于90%。

（二）工程总体布置
(1)总体布置原则

提高基础设施配套程度，改善农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善生态景观，提高粮食生产保障能力，落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务。优化土地利用机构与布局，实现集中连片，发挥规模效益。提高高标准基本农田面积比重，提高耕地质量和等别。完善田间基础设施，稳步提高粮食综合生产能力、加强生态环境建设，发挥生产、生态、景观的综合功能，促进高标准基本农田的持续利用，使农田基本建设、地力增值和农技推广体系相配套，发挥最大的作用，产生最佳的效果，促进粮食生产能力的提高，推进农业产业化进程，增加农民收入。

(2)总体布局方案

对农村地区低效利用和不合理利用的农用地、建设用地以及未利用土地，通过田、水、路、林、村综合整治，增加有效耕地面积，提高耕地质量，改善农村生产生活条件和生态环境的土地利用活动。一定时期内，通过农村土地整治建设形成的集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田。包括经过整治的原有基本农田和经整治后划入的基本农田。以建设高标准基本农田为目标，依据土地利用总体规划和土地整治规划，在农村土地整治重点区域及重大工程、基本农田保护区、基本农田整备区等开展的土地整治活动。

二、建设内容

高标准基本农田建设内容主要包括田块整治、农田地力提升工程、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技服务及管护利用。按照工程类型、特征及内部联系构建的工程体系分级应按规定执行，各区域高标准农田基础设施工程建设要求按规定执行。鼓励应用绿色材料和工艺，建设生态型田埂、护坡、渠系、道路、防护林、缓冲隔离带等，减少对农田环境的不利影响。田间基础设施占地率指农田中灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等设施占地面积与建设区农田面积的比例，一般不高于８％。田间基础设施占地涉及的地类按照GB/T21010规定执行。农田基础设施建设工程使用年限指高标准农田各项工程设施按设计标准建成后，在常规维护条件下能够正常发挥效益的最低年限。各项工程设施使用年限应符合相关专业标准规定，整体工程使用年限一般不低于15年。
（一）田块整治工程。耕作田块是由田间末级固定沟、渠、路、田坎等围成的，满足农业作业需要的基本耕作单元。应因地制宜进行耕作田块布置，合理规划，提高田块归并程度，实现耕作田块相对集中。耕作田块的长度和宽度应根据气候条件、地形地貌、作物种类、机械作业、灌溉与排水效率等因素确定，并充分考虑水蚀、风蚀。耕作田块应实现田面平整。田面高差、横向坡度和纵向坡度根据土壤条件和灌溉方式合理确定。

田块平整时不宜打乱表土层与心土层，确需打乱应先将表土进行剥离，单独堆放，待田块平整完成后，再将表土均匀摊铺到田面上。

田块整治后，有效土层厚度和耕层厚度应符合作物生长需要。

平原区以修筑条田为主；丘陵、山区以修筑梯田为主，并配套坡面防护设施，梯田田面长边宜平行等高线布置；水田区耕作田块内部宜布置格田。田面长度根据实际情况确定，宽度应便于机械作业和田间管理。地面坡度为5°-25°的坡耕地，宜改造成水平梯田。土层较薄时，宜先修筑成坡式梯田，再经逐年向下方翻土耕作，减缓田面坡度，逐步建成水平梯田。梯田修筑应与沟道治理、坡面防护等工程相结合，提高防御暴雨冲刷能力。

梯田埂坎宜采用土坎、石坎、土石混合坎或植物坎等。在土质黏性较好的区域，宜采用土坎；在易造成冲刷的土石山区，应结合石块、砾石的清理，就地取材修筑石坎；在土质稳定性较差、易造成水土流失的地区，宜采用石坎、土石混合坎或植物坎。

（二）农田地力提升工程。根据土壤退化成因，可采取物理、化学、生物或工程等综合措施治理。过沙或过黏的土壤应通过掺黏、掺沙、客土、增施有机肥等措施改良土壤质地。掺沙、掺黏宜就地取材。酸化土壤应根据土壤酸化程度，利用石灰质物质、土壤调理剂、有机肥等进行改良，改良后土壤pH应达到5.5以上至中性。盐碱土壤可采取工程排盐、施用土壤调理剂和有机肥等措施进行改良，改良后的土壤盐分含量应低于0.3％，土壤pH应达到8.5以下至中性。农田土壤风蚀沙化防治，可采取建设农田防护林、实施保护性耕作等措施。土壤板结治理，可采取秸秆还田、增施腐植酸肥料、生物有机肥、种植绿肥、保护性耕作、深耕深松、施用土壤调理剂、测土配方施肥等措施，改善耕层土壤团粒结构。

（三）灌溉与排水工程。灌溉与排水工程指为防治农田旱、涝、渍和盐碱等对农业生产的危害所修建的水利设施，应遵循水土资源合理利用的原则，根据旱、涝、渍和盐碱综合治理的要求，结合田、路、林、电进行统一规划和综合布置。

灌溉与排水工程应配套完整，符合灌溉与排水系统水位、水量、流量、水质处理、运行、管理等要求，满足农业生产的需要。

灌溉工程设计时应首先确定灌溉设计保证率。灌溉设计保证率按:水稻区≥90%要求执行。

水源选择应根据当地实际情况，选用能满足灌溉用水要求的水源，水质应符合GB5084的规定。水源利用应以地表水为主，地下水为辅，严格控制开采深层地下水。水源配置应考虑地形条件、水源特点等因素，合理选用蓄、引、提或组合的方式。水资源论证应按SL/T769规定执行。

水源工程应根据水源条件、取水方式、灌溉规模及综合利用要求，选用经济合理的工程形式。水源工程建设符合下列要求。

(1)井灌工程的泵、动力输变电设备和井房等配套率应达到100%。

(2)塘堰（坝）容量应小于100000m³，挡水、泄水和放水建筑物等应配套齐全。

(3)蓄水池容量应控制在100000m³以下，四周应修建高度1.2ｍ以上的防护栏，并在醒目位置设置安全警示标识。

(4)小型集雨池（窖）、水柜等容量不宜大于500m³。集雨场、引水沟、沉沙池、防护围栏、取用水设施等应配套齐全，相关设计应符合GB/T50596的规定。

(5)斗渠（含）以下引水和提水泵站的设计流量或装机容量应根据灌溉设计保证率、设计灌水率、设计灌溉面积、灌溉水利用系数及灌溉区域内调蓄容积等综合分析计算确定，引水设计流量应与上级支渠、干渠等骨干工程输配水衔接，提水泵站的装机容量宜控制在200KM以下，泵站设计应符合GB50265的规定。

(6)机井设计应根据水文地质条件和地下水资源利用规划，按照合理开发、采补平衡的原则确定经济合理的地下水开采规模和主要设计参数。机井设计应符合GB/T50625的规定。

渠（沟）道、管道工程应按灌溉与排水规模、地形条件、宜机作业和耕作要求合理布置。工程建设符合下列要求。

(1)在固定输水渠道上的分水、控水、量水、衔接和交叉等建筑物应配套齐全。

(2)平原地区斗渠（沟）以下各级渠（沟）宜相互垂直，斗渠（沟）长度宜为1000m-3000m，间距应与农渠（沟）长度相适宜；农渠（沟）长度、间距应与条田的长度、宽度相适宜。河谷冲积平原区、低山丘陵区的斗、农渠（沟）长度可适当缩短。

(3)斗渠和农渠等固定渠道宜综合考虑生产与生态需要，因地制宜进行衬砌处理。防渗应满足GB/T50600的规定。

(4)采用管道输水灌溉，管道系统应结合地形、水源位置、田块形状及沟、路走向优化布置。支管上布置出水口，单个出水口的出水量应通过控制灌溉的格田面积、作物类型、灌水定额计算确定。各用水单位应独立配水。管道系统宜采用干管续灌、支管轮灌的工作制度。规模不大的管道系统可采用续灌工作制度。管道输水灌溉工程建设应按GB/T20203规定执行

(5)季节性冻土区，冻土深度大于10cm的衬砌渠道应进行抗冻胀设计。冻土深度小于1.5m的地区，固定管道应埋在冻土层以下，且顶部覆土厚度不小于70cm，管道系统末端需布置泄水井；冻土深度大于或等于1.5m的地区，固定管道抗冻要求，按GB50288规定执行。

渠系建筑物指斗渠（含）以下渠道的建筑物，主要包括农桥、渡槽、倒虹吸管、涵洞、水闸、跌水与陡坡、量水设施等，工程设计按SL482规定执行，工程建设符合下列要求。

(1)渠系建筑物使用年限应与灌溉与排水系统主体工程相一致。

(2)农桥桥长应与所跨沟渠宽度相适应，桥宽宜与所连接道路的宽度相适应。荷载应按不同类型及最不利组合确定。

(3)渡槽应根据实际情况，采取具有抗渗、抗冻、抗磨、抗侵蚀等功能的建筑材料及成熟实用的结构型式修建。

(4)倒虹吸管应根据水头和跨度，因地制宜采用不同的布置形式，进口处宜根据水源情况设置沉沙池、拦渣设施，管身最低处设冲沙阀。

(5)涵洞应根据无压或有压要求确定拱形、圆形或矩形等横断面形式，涵洞的过流能力应与渠（沟）道的过流能力相匹配。承压较大的涵洞应使用钢筋混凝土管涵、方涵或其他耐压管涵，管涵应设混凝土或砌石管座。

(6)在灌溉渠道轮灌组分界处或渠道断面变化较大的地点应设置节制闸，在分水渠道的进口处宜设置分水闸，在斗渠末端的位置宜设置退水闸，从水源引水进入渠道时宜设置进水闸控制入渠流量。

(7)跌水与陡坡应采用砌石、混凝土等抗冲耐磨材料建造。

(8)渠灌区在渠道的引水、分水、退水处应根据需要设置量水堰、量水槽等量水设施，井灌区应根据需要设置管道式量水仪表。

应推广节水灌溉技术，提高水资源利用效率，因地制宜采取渠道防渗、管道输水灌溉、喷微灌等节水灌溉措施，灌溉水利用系数应符合GB/T50363的规定。

应根据气象、作物、地形、土壤、水源、水质及农业生产、发展、管理和经济社会等条件综合分析确定田间灌溉方式。地面灌溉工程建设应按GB50288规定执行，喷灌工程建设应按GB/T50085规定执行，滴灌、微喷和小管出流等形式的微灌工程建设应按GB/T50485规定执行，管道输水灌溉工程建设应按GB/T20203规定执行。

农田排水标准应根据农业生产实际、当地或邻近类似地区排水试验资料和实践经验、农业基础条件等综合论证确定。

排水工程设计应符合下列规定：

(1)排水应满足农田积水不超过作物最大耐淹水深和耐淹时间，由设计暴雨重现期、设计暴雨历时和排除时间确定，具体按排涝:旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年~5年，1d~3d暴雨从作物受淹起1d-3d排至田面无积水:水稻区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年，1d-3d暴雨3d-5d排至作物耐淹水深要求执行。

(2)治渍排水工程，应根据农作物全生育期要求确定最大排渍深度，可视作物根深不同而选用0.8m-1.3m。农田排渍标准，旱作区在作物对渍害敏感期间可采用3d-4d内将地下水埋深降至田面以下0.4m-0.6m；稻作区在晒田期3d-5d内降至田面以下0.4m-0.6m。

(3)防治土壤次生盐渍（碱）化或改良盐渍（碱）土的地区，排水要求应按GB50288规定执行。地下水位控制深度应根据地下水矿化度、土壤质地及剖面构型、灌溉制度、自然降水及气候情况、农作物种植制度等综合确定。

田间排水应按照排涝、排渍、改良盐碱地或防治土壤盐碱化任务要求，根据涝、渍、碱的成因，结合地形、降水、土壤、水文地质条件，兼顾生物多样性保护，因地制宜选择水平或垂直排水、自流、抽排或相结合的方式，采取明沟、暗管、排水井等工程措施。在无塌坡或塌坡易于处理地区或地段，宜采用明沟排水；采用明沟降低地下水位不易达到设计控制深度，或明沟断面结构不稳定塌坡不易处理时，宜采用暗管排水；采用明沟或暗管降低地下水位不易达到设计控制深度，且含水层的水质和出水条件较好的地区可采用井排。采用明沟排水时，排水沟布置应与田间渠、路、林相协调，在平原地区一般与灌溉渠系相分离，在丘陵山区可选用灌排兼用或灌排分离的形式。排水沟可采取生态型结构，减少对生态环境的影响。

灌溉与排水设施以整洁实用为宜。渠道及渠系建筑物外观轮廓线顺直，表面平整；设备应布置紧凑，仪器仪表配备齐全。

（四）田间道路工程。田间道路工程指为农田耕作、农业物资与农产品运输等农业生产活动所修建的交通设施。田间道路布置应适应农业现代化的需要，与田、水、林、电、路、村规划相衔接，统筹兼顾，合理确定田间道路的密度。

田间道路通达度指在高标准农田建设区域，田间道路直接通达的耕作田块数占耕作田块总数的比例，按附录Ｃ各建设区域要求执行。

田间道路工程应减少占地面积，宜与沟渠、林带结合布置，提高土地节约集约利用率。应符合宜机作业要求，设置必要的下田设施、错车点和末端掉头点。

田间道（机耕路）、生产路的路面宽度按附录Ｃ各建设区域要求执行。在大型机械化作业区，路面宽度可适当放宽。

田间道（机耕路）与田面之间高差大于0.5ｍ或存在宽度（深度）大于0.5ｍ的沟渠，宜结合实际合理设置下田坡道或下田管涵。

田间道（机耕路）路面应满足强度、稳定性和平整度的要求，宜采用泥结石、碎石等材质和车辙路（轨迹路）、砌石（块）间隔铺装等生态化结构。根据路面类型和荷载要求，推广应用生物凝结技术、透水路面等生态化设计。在暴雨冲刷严重的区域，可采用混凝土硬化路面。道路两侧可视情况设置路肩，路肩宽宜为30cm～50cm。

生产路路面材质应根据农业生产要求和自然经济条件确定，宜采用素土、砂石等。在暴雨集中地区，可采用石板、混凝土等。

（五）农田防护与生态环境保护工程。农田防护与生态环境保护工程指为保障农田生产安全、保持和改善农田生态条件、防止自然灾害等所采取的各种措施，包括农田防护林工程、岸坡防护工程、坡面防护工程和沟道治理工程等，应进行全面规划、综合治理。

农田防洪标准按洪水重现期20年-10年确定。

农田防护面积比例指通过各类农田防护与生态环境保护工程建设，受防护的农田面积占建设区农田面积的比例，按附录Ｃ各建设区域要求执行。

在有大风、扬沙、沙尘暴、干热风等危害的地区，应建设农田防护林工程。

农田防护林布设应与田块、沟渠、道路有机衔接，并与生态林、环村林等相结合。

建设农田防护林工程应选择适宜的造林树种、造林密度及树种配置。窄林带宜采用纯林配置，宽林带宜采用多树种行间混交配置。

农田防护林造林成活率应达到90%以上，三年后林木保存率应达到85%以上，林相整齐、结构合理。

岸坡防护可采用土堤、干砌石、浆砌石、石笼、混凝土、生态护岸等方式。岸坡防护工程应按GB51018规定执行。

坡面防护应合理布置护坡、截水沟、排洪沟、小型蓄水等工程，系统拦蓄和排泄坡面径流，集蓄雨水资源，形成配套完善的坡面和沟道防护与雨水集蓄利用体系。坡面防护工程应按GB51018规定执行。

沟道治理主要包括谷坊、沟头防护等工程，应与小型蓄水工程、防护林工程等相互配合。沟道治理工程应按GB51018规定执行。

（六）农田输配电工程。农田输配电工程指为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障所需的强电、弱电等各种设施，包括输电线路、变配电装置等。其布设应与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，符合电力系统安装与运行相关标准，保证用电质量和安全。农田输配电工程应满足农业生产用电需求，并应与当地电网建设规划相协调。农田输配电线路宜采用10kV及以下电压等级，包括10kV、1kV、380V和220V，应设立相应标识。宜采用架空绝缘导线，其技术性能应符合GB/T14049、GB/T12527等规定。农田输配电设备接地方式宜采用TT系统，对安全有特殊要求的宜采用IT系统。应根据输送容量、供电半径选择输配电线路导线截面和输送方式，合理布设配电室，提高输配电效率。配电室设计应执行GB50053有关规定，并应采取防潮、防鼠虫害等措施，保证运行安全。输配电线路的线间距应在保障安全的前提下，结合运行经验确定；塔杆宜采用钢筋混凝土杆，应在塔杆上标明线路的名称、代号、塔杆号和警示标识等；塔基宜选用钢筋混凝土或混凝土基础。农田输配电线路导线截面应根据用电负荷计算，并结合地区配电网发展规划确定。架空输配电导线对地距离应按DL/T5220规定执行。需埋地敷设的电缆，电缆上应铺设保护层，敷设深度应大于0.7ｍ。导线对地距离和埋地电缆敷设深度均应充分考虑机械化作业要求。变配电装置应采用适合的变台、变压器、配电箱（屏）、断路器、互感器、起动器、避雷器、接地装置等相关设施。变配电设施宜采用地上变台或杆上变台，应设置警示标识。变压器外壳距地面建筑物的净距离应大于0.8ｍ；变压器装设在杆上时，无遮拦导电部分距地面应大于3.5ｍ。变压器的绝缘子最低瓷裙距地面高度小于2.5ｍ时，应设置固定围栏，其高度应大于1.5ｍ。接地装置的地下部分埋深应大于0.7ｍ，且不应影响机械化作业。根据高标准农田建设现代化、信息化的建设和管理要求，可合理布设弱电工程。弱电工程的安装运行应符合相关标准要求。

（七）科技服务。高标准农田建设应开展绿色（新）工艺、产品、技术、装备、模式的综合集成及示范推广应用。高标准农田建成后，应加强农业科技配套与应用，推广良种良法。机械化耕种收综合作业水平、优良品种覆盖率、病虫害统防统治覆盖率应超过全国平均水平。有条件的地方应推广病虫害绿色防控、保护性耕作和科学用水用肥用药技术及物联网、大数据、移动互联网、智能控制、卫星定位等信息技术。
（八）管护利用。高标准农田建成后，应编制、更新相关图、表、册，完善数据库，设立统一标识，落实保护责任，实行特殊保护。建立政府引导，行业部门监管，村级组织、受益农户、新型农业经营主体和专业管理机构、社会化服务组织等共同参与的管护机制和体系。按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，落实管护主体，压实管护责任，办理移交手续，签订管护合同。管护主体应对各项工程设施进行经常性检查维护，确保长期有效稳定利用。新建成的高标准农田应优先划入永久基本农田储备区。
三、重大工程

（一）高标准农田建设示范工程。按照“集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应”标准，围绕高标准农田建设的田、土、水、路、林、电、技、管八个方面建设要求，结合当地特色，打造一个高标准农田建设示范点，有条件的地方同步开展高标准农田高效节水灌溉示范工程。

（二）农田改造提升工程。按照“集中连片”、“缺什么补什么”原则，对2011-2016年各部门建设标准低、损毁严重的高标准农田进行改造提升。优先在“三线一区”，即高速、铁路、国道沿线和旅游风景区，选取一批相对集中连片、规模万亩以上区域，打造高标准农田改造提升示范工程。

（三）整乡（镇）推进高标准农田建设示范工程。选择潜力大、基础好、积极性高的乡（镇）,整区域推进高标准农田建设，实现区域内粮食生产功能区和重要农产品保护区高标准农田全覆盖。通过整区推进，集聚要素、创新机制、树立典型、总结经验,引领带动高标准农田建设高质量发展。

（四）山地丘陵梯田化改造示范工程。选择1个项目区，实施山地丘陵区梯田化改造高标准建设示范工程，提高山地丘陵区梯田化率和农机作业便利度。优化地块布局，实现以条带状分布为主，延长机械作业线路。通过开挖回填土壤等工程措施，修建地块进出坡道、完善田间道路。合理布局沟渠，兼顾农业机械通行需要，深开围沟、背沟，少开或浅开厢沟。

通过秸秆还田、绿肥种植、粪肥施用等生态培肥方式，结合深松、旋耕等农业机械化措施，培肥熟化土壤，提升地力。

（五）高标准农田建后管护全覆盖示范工程。稳定农村土地承包关系，强化用途管控，依法严格管理，建立健全激励和约束机制，按照“县负总责、乡镇监管、村为主体”建后管护要求，着力打造高标准农田建后管护全覆盖示范工程。探索科学、合理、高效农田建设管护新机制，重点探索农田管护“田长制”和社会化服务机制等。

（六）高标准农田建设耕地质量监测全覆盖示范工程。强化科技支撑，建立高标准农田耕地质量长期定位监测点位，跟踪监测建成高标准农田耕地质量情况，实现高标准农田建设项目区耕地质量监测全覆盖示范。

（七）绿色高标准农田建设示范工程。按照资源节约型和环境友好型的要求，突出“护绿、增绿、用绿”建设内容，加强耕地地力、生态系统保护，强化农田面源污染防控，推行生态林网、生态路网和生态水网建设，集成推广绿色高质高效技术，提升耕地自然景观水平，打造集耕地质量保护提升、生态涵养、面源污染防治和田园生态景观改善为一体的高标准绿色生态农田。
（八）高标准农田技术体系建设示范工程。强化农田建设技术人才培养，构建农田建设技术体系。利用数字技术，推动农田建设、生产、管护整合，提高全要素生产效率。重点推进物联网、大数据、移动互联网、智能控制、卫星定位等信息技术在农田建设中的应用，构建人、天、地一体化的农田建设和管理测控技术系统，对工程建后管护和农田利用状况进行持续监测，探索农田灌溉排水等田间智能作业，提升生产精准化、智慧化水平。
第四章  建设分区和建设任务

一、建设分区

依据区域气候特点、地形地貌、水土条件、耕作制度等因素，按照自然资源禀赋与经济条件相对一致、生产障碍因素与破解途径相对一致、粮食作物生产与农业区划相对一致、地理位置相连与县级行政区划相对完整的要求，浮梁县高标准农田建设划分为山地区。

以永久基本农田保护区、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，集中力量建设高标准农田，着力打造粮食和重要农产品保障基地。新增建设项目的建设区域相对集中，土壤适合农作物生长，无潜在土壤污染和地质灾害，建设区域外有相对完善、能直接为建设区提供保障的基础设施。改造提升项目选择已建高标准农田中建成年份较早、投入较低等建设内容全面不达标的建设区域，对于建设内容部分达标的项目区允许各地按照“缺什么、补什么”的原则开展有针对性的改造提升。对建设内容达标的已建高标准农田，若在规划期内达到规定使用年限，可逐步开展改造提升。限制建设区域包括水资源贫乏区，水土流失易发区、沙化区等生态脆弱区域，历史遗留的挖损、塌陷、压占等造成土地严重损毁且难以恢复的区域，安全利用类耕地，易受自然灾害损毁的区域，内陆滩涂等区域。禁止在严格管控类耕地，自然保护地核心保护区，退耕还林区、退牧还草区，河流、湖泊、水库水面及其保护范围等区域开展高标准农田建设，防止破坏生态环境。

浮梁县为丘陵山地结合区，区域内地形坡度15-25°，相对高度一般在100m以下。区域内地势高低不平，耕地比较破碎，连片度不高；沿河地区水资源丰富，主要靠河流、水库、山塘等灌溉；土壤砂性较重，保水保肥能力较差，土壤存在瘠薄、酸化等障碍因素；交通比较落后，路渠基础设施较差，以土路、土沟为主；山洪灾害多，坡耕地易出现水土流失现象。主要限制条件为山洪冲刷、冷水浸渍、干旱、水土流失、土层浅薄、土壤肥力低下等。虽经过我县水利部门的长期不懈努力得到了一定的改善，但还是存在部分相应的问题无法彻底根除。所以区内建设目标，要注重水土保持，改善农田水利基础设施，因地制宜消除土壤障碍因素，提高土壤肥力，改善土地生态环境。

建设重点：开展田块整治，因地制宜修筑梯田；按照旱、涝、渍、酸综合治理要求，合理建设田间灌排工程，解决灌溉水源，增强抗旱能力，合理布置地面渠道；开展机耕路、生产路建设和改造，配套建设农机下田坡道、桥涵、错车点和末端掉头点等附属设施；与田块、沟渠、道路等工程相结合，开展岸坡防护、沟道治理、坡面防护等工程建设，防治水土流失。从2017年接受省里建设高标准农田任务以来，我县严格按照省里的设计规范，采取因地制宜的做法，全面推进高标准农田建设。在土地平整方面，结合山区特点，做成梯田式。在沟渠方面，尽量自然顺着山形和田间地沟的走势。我们尽量把田亩面积增大，方便大型机械下田作业。田面宽度应便于机械化作业和田间管理，配套坡面防护设施，可因地制宜修筑石坎，土层较薄的可客土填充；推行种植绿肥、增施有机肥、秸秆还田等培肥地力，开展长期耕地质量定位监测；开展灌溉农渠建设，做好防渗防漏处理，发展管道节水灌溉；优化田间道路布局，合理确定路网密度，整修和新建机耕路、生产路，配套建设农机下田坡道、错车点、末端掉头点、桥涵等附属设施，提高农田道路通达率；修筑岸坡防护、沟道治理，坡面防护等设施。

二、区域布局及建设重点

1.县域耕地分布现状

浮梁县全县三调耕地面积34.62万亩（其中水田31.05万亩、旱地3.57万亩）。其中耕地面积占比最多的为鹅湖镇，耕地面积为6.02万亩。

各乡镇区域耕地分布现状见表2。

表2 浮梁县各乡镇三调耕地面积表

单位（万亩）
	乡（镇）

名称
	旱地
	水田
	三调耕地

面积
	各乡镇耕地占总耕地比例（%）

	鹅湖镇
	0.43
	5.59
	6.02
	17.38

	浮梁镇
	0.20
	1.39
	1.59
	4.59

	洪源镇
	0.21
	1.69
	1.90
	5.49

	黄坛乡
	0.13
	1.23
	1.36
	3.93

	江村乡
	0.18
	1.20
	1.38
	3.98

	蛟潭镇
	0.34
	2.88
	3.22
	9.30

	经公桥镇
	0.27
	1.62
	1.89
	5.46

	勒功乡
	0.14
	0.67
	0.81
	2.34

	罗家桥乡
	0.05
	0.29
	0.34
	0.98

	三龙镇
	0.15
	1.62
	1.77
	5.11

	寿安镇
	0.17
	2.04
	2.21
	6.38

	王港乡
	0.13
	1.25
	1.38
	3.98

	西湖乡
	0.16
	0.60
	0.76
	2.19

	湘湖镇
	0.29
	3.08
	3.37
	9.73

	兴田乡
	0.14
	1.06
	1.20
	3.47

	瑶里镇
	0.20
	1.86
	2.06
	5.95

	臧湾乡
	0.16
	1.67
	1.83
	5.28

	峙滩镇
	0.22
	1.31
	1.53
	4.42

	总计
	3.57
	31.05
	34.62
	100%


2.历年高标准农田建设项目

通过对全县各乡镇历年高标准农田建设项目的调研，以“十二五”以来的高标准农田建设清查评估和历年上图入库成果为基础，开展已建成高标准农田核检统计工作，明确本地区已建高标准农田的数量和分布。对存在重复建设的予以扣减，不再纳入已建成高标准农田面积统计。在调查历年高标准农田建设情况的过程中发现一些历年高标准农田项目建设过程中所出现的问题及各乡镇的建设情况，明确本期规划的重点任务安排和方向，同时针对建设高标薄弱的区域提供相关的提升措施。

(1)“十二五”期间高标准农田建设项目分析

“十二五”期间浮梁县共建设18个高标项目，经核对

“十三五”期间项目未存在重叠范围，不予扣减。其中“十二五”项目范围线中占现状“三调耕地”的面积为6.02万亩。

据统计浮梁县18个乡（镇）中有15个乡（镇）都在“十二五”期间建设过高标准农田项目，多分布于鹅湖镇、寿安镇、瑶里镇、臧湾乡，其建设面积都在0.5万亩以上，其中建设面积最大的为鹅湖镇，建设面积为3.54万亩。在“十二五”期间有3个乡镇没有建设过高标准农田项目，为罗家桥乡、西湖乡、兴田乡。

浮梁县“十二五”期间各乡镇高标准农田建设项目情况见表3。
表3 浮梁县“十二五”期间各乡镇高标准农田建设项目分析

单位：万亩
	乡（镇）名称
	“十二五”项目上图

入库面积
	“十二五”项目所占

三调耕地面积

	鹅湖镇
	3.54
	2.80

	浮梁镇
	0.32
	0.26

	洪源镇
	0.06
	0.05

	黄坛乡
	0.06
	0.03

	江村乡
	0.16
	0.11

	蛟潭镇
	0.18
	0.15

	经公桥镇
	0.18
	0.14

	勒功乡
	0.13
	0.09

	罗家桥乡
	0.00
	0.00

	三龙镇
	0.38
	0.30

	寿安镇
	0.51
	0.43

	王港乡
	0.12
	0.07

	西湖乡
	0.00
	0.00

	湘湖镇
	0.45
	0.39

	兴田乡
	0.00
	0.00

	瑶里镇
	0.73
	0.61

	臧湾乡
	0.68
	0.53

	峙滩镇
	0.09
	0.06

	总计
	7.59
	6.02


    (2)“十三五”期间高标准农田建设项目分析

“十三五”期间浮梁县共建设7个高标准农田建设项目，浮梁县“十三五”期间总建设高标准农田项目上图入库面积为7.14万亩，经核对“十三五”期间项目未存在重叠范围，不予扣减。其中浮梁县“十三五”期间项目范围线占现状为“三调耕地”的面积为5.82万亩。

浮梁县18个乡（镇）中有14个乡镇都在“十三五”期间建设过高标准农田项目，多分布于黄坛乡、蛟潭镇、王港乡、兴田乡，其建设面积都在0.5万亩以上，其中建设面积最大的为蛟潭镇，建设面积为2.18万亩。在“十二五”期间有4个乡镇没有建设过高标准农田项目，为洪源镇、罗家桥乡、三龙镇、瑶里镇。

浮梁县“十三五”期间各乡镇高标准农田建设项目情况见表4。

表4 浮梁县“十三五”期间各乡镇高标准农田建设项目分析

单位：万亩
	乡（镇）名称
	“十三五”项目上图

入库面积
	“十三五”项目所占三调耕地面积

	鹅湖镇
	0.21
	0.08

	浮梁镇
	0.36
	0.30

	洪源镇
	0.00
	0.00

	黄坛乡
	0.87
	0.61

	江村乡
	0.43
	0.36

	蛟潭镇
	2.18
	1.82

	经公桥镇
	0.37
	0.34

	勒功乡
	0.35
	0.28

	罗家桥乡
	0.00
	0.00

	三龙镇
	0.00
	0.00

	寿安镇
	0.22
	0.19

	王港乡
	0.55
	0.44

	西湖乡
	0.07
	0.06

	湘湖镇
	0.13
	0.12

	兴田乡
	0.78
	0.69

	瑶里镇
	0.00
	0.00

	臧湾乡
	0.19
	0.16

	峙滩镇
	0.43
	0.37

	总计
	7.14
	5.82


    (3)2021年高标准农田建设项目建设规划

根据浮梁县农业农村局在2021年的统筹规划，在2021年新增建设高标准农田面积3.3万亩，主要建设在鹅湖镇，规划建设面积为1.04万亩，其中有8个乡镇未规划建设项目。其中浮梁县“十三五”期间项目范围线中现状为“三调耕地”的面积为3.3万亩。

浮梁县2021年期间各乡镇高标准农田建设项目情况见表5。
表5 浮梁县2021年建设高标准农田项目情况表

单位：万亩
	乡（镇）名称
	2021年建设高标准农田面积
	2021年建设高标准农田建设项目占现状为“三调耕地”面积

	鹅湖镇
	1.04
	1.04

	浮梁镇
	0.14
	0.14

	洪源镇
	0.00
	0.00

	黄坛乡
	0.00
	0.00

	江村乡
	0.00
	0.00

	蛟潭镇
	0.07
	0.07

	经公桥镇
	0.00
	0.00

	勒功乡
	0.00
	0.00

	罗家桥乡
	0.00
	0.00

	三龙镇
	0.02
	0.02

	寿安镇
	0.58
	0.58

	王港乡
	0.04
	0.04

	西湖乡
	0.02
	0.02

	湘湖镇
	0.42
	0.42

	兴田乡
	0.00
	0.00

	瑶里镇
	0.59
	0.59

	臧湾乡
	0.38
	0.38

	峙滩镇
	0.00
	0.00

	总计
	3.30
	3.30


    三、浮梁县各乡镇高标准农田建设项目潜力分析

1.高标准农田建设项目潜力分析

综合全县的现有耕地数据，结合“十二五”、“十三五”高标清查评估工作以及2021年内所新增规划建设的高标面积，并结合各乡镇自然资源调查数据，扣除不稳定耕地、污染耕地等各类不适宜建设高标准农田建设地块的情形，明确各乡镇可建设的高标准农田建设潜力数量，确保规划末期能实际建设完成高标准农田建设任务。

据统计2021-2030年浮梁县各乡镇可建设高标准农田的耕地为19.89万亩，可建设提质改造耕地面积5.71万亩，除去21年已做高标的耕地面积3.30万亩，浮梁县剩余内可建设高标准农田耕地面积为16.59万亩，其中大块连片耕地面积为16.29万亩。

最终根据各乡镇的实际情况，以及耕地的连片程度来确定每个乡镇的建设潜力。浮梁县各乡镇高标准农田建设项目建设潜力分析情况见表6、表7。

表6 浮梁县各乡镇剩余高标农田建设项目潜力分析表

单位：（万亩）

	乡（镇）

名称
	三调耕地面积
	“十二五”高标项目所占三调耕地面积
	“十三五”高标项目所占三调耕地面积
	21年高标建设所占耕地面积
	禁止、限制条件耕地面积
	剩余耕地面积
	大块连片耕地

	鹅湖镇
	6.02
	2.80
	0.08
	1.04
	0.16
	1.94
	1.90

	浮梁镇
	1.59
	0.26
	0.30
	0.14
	0.12
	0.77
	0.76

	洪源镇
	1.90
	0.05
	0.00
	0.00
	0.14
	1.71
	1.70

	黄坛乡
	1.36
	0.03
	0.61
	0.00
	0.06
	0.66
	0.64

	江村乡
	1.38
	0.11
	0.36
	0.00
	0.11
	0.80
	0.78

	蛟潭镇
	3.22
	0.15
	1.82
	0.07
	0.14
	1.04
	0.99

	经公桥镇
	1.89
	0.14
	0.34
	0.00
	0.24
	1.17
	1.14

	勒功乡
	0.81
	0.09
	0.28
	0.00
	0.08
	0.36
	0.35

	罗家桥乡
	0.34
	0.00
	0.00
	0.00
	0.06
	0.28
	0.28

	三龙镇
	1.77
	0.30
	0.00
	0.02
	0.04
	1.41
	1.40

	寿安镇
	2.21
	0.43
	0.19
	0.58
	0.08
	0.93
	0.92

	王港乡
	1.38
	0.07
	0.44
	0.04
	0.16
	0.67
	0.65

	西湖乡
	0.76
	0.00
	0.06
	0.02
	0.11
	0.57
	0.56

	湘湖镇
	3.37
	0.39
	0.12
	0.42
	0.31
	2.13
	2.12

	兴田乡
	1.20
	0.00
	0.69
	0.00
	0.13
	0.38
	0.36

	瑶里镇
	2.06
	0.61
	0.00
	0.59
	0.07
	0.79
	0.78

	臧湾乡
	1.83
	0.53
	0.16
	0.38
	0.04
	0.72
	0.71

	峙滩镇
	1.53
	0.06
	0.37
	0.00
	0.84
	0.26
	0.25

	总计
	34.62
	6.02
	5.82
	3.30
	2.89
	16.59
	16.29


表7 浮梁县各乡镇四大建设区耕地面积

单位（万亩）

	乡（镇）

名称
	禁止建设区
	限制建设区
	提质改造区
	新增建设区

	鹅湖镇
	0.14
	0.04
	2.78
	1.94

	浮梁镇
	0.02
	0.09
	0.25
	0.77

	洪源镇
	0.01
	0.13
	0.05
	1.71

	黄坛乡
	0.05
	0.01
	0.04
	0.66

	江村乡
	0.11
	0.01
	0.11
	0.80

	蛟潭镇
	0.13
	0.05
	0.14
	1.04

	经公桥镇
	0.24
	0.04
	0.12
	1.17

	勒功乡
	0.07
	0.01
	0.09
	0.36

	罗家桥乡
	0.00
	0.07
	0.00
	0.28

	三龙镇
	0.01
	0.03
	0.30
	1.41

	寿安镇
	0.04
	0.13
	0.36
	0.93

	王港乡
	0.17
	0.02
	0.07
	0.67

	西湖乡
	0.10
	0.01
	0.00
	0.57

	湘湖镇
	0.22
	0.26
	0.22
	2.13

	兴田乡
	0.22
	0.01
	0.00
	0.38

	瑶里镇
	0.05
	0.02
	0.61
	0.79

	臧湾乡
	0.02
	0.01
	0.53
	0.72

	峙滩镇
	0.96
	0.00
	0.04
	0.26

	总计
	2.56
	0.94
	5.71
	16.59


    四、建设任务

确保浮梁县到2025年建成高标准农田24.02万亩，2030年建成26.12万亩高标准农田。其中2020年前已建成高标准农田14.73万亩（“十二五”规划完成“上图入库”面积7.59万亩，2017-2020年完成高标准农田建设“上图入库”面积7.14万亩），2025年前需完成新增建设9.29万亩(其中2021年计划实施3.3万亩，2022-2025年新增建设为5.99万亩。），同时提质改造1.84万亩，新增高效节水灌溉面积1.19万亩。2026-2030年完成新增建设2.1万亩，同时提质改造3.3万亩，新增高效节水灌溉面积0.69万亩。所有指标均按比例平均分配，下达的指标均未超过各乡镇的三调耕地面积。
根据浮梁县“三调”耕地面积、正常立地条件耕地面积、水田面积，上级下达耕地保有量、永久基本农田保护任务、粮食生产功能区和重要农产品保护区划定情况,以及2011-2020年各乡（镇）已建成并上图入库高标准农田情况,以水土资源匹配为基本原则,综合考虑粮食生产情况、耕地和可利用水资源潜力,分配规划期新建任务。根据对“十二五”以来建成高标准农田清查评估质量等级情况,将2011-2016年建设、质量等级为基本符合和需要提质改造的农田纳入规划期改造提升范围。遵循上述原则，浮梁县将规划期各类建设任务分解落实到各乡（镇）情况表见表8。
表8 浮梁县高标准农田建设任务分解表

单位（万亩）

	序号
	区、市、乡（镇）
	历年高标准农田上图面积
	新增面积指标
	到2025年规划指标
	到2030年规划指标

	
	
	2011年/2016年高标准农田上图面积
	2017年/2020年高标准农田上图面积
	2021年高标准农田上图面积
	2022年/2025年新增高标准农田面积
	2026年/2030年新增高标准农田面积
	累计建成高标准农田面积
	累计改造提升高标准农田面积
	新增高效节水灌溉面积
	累计建成高标准农田面积
	累计改造提升高标准农田面积
	新增高效节水灌溉面积

	浮梁县
	7.59
	7.14
	3.3
	5.99
	2.1
	24.02
	1.84
	1.19
	26.12
	5.14
	1.88

	1
	鹅湖镇
	3.54
	0.21
	1.04
	0.69
	0.24
	5.48
	0.89
	0.22
	5.72
	2.5
	0.33

	2
	浮梁镇
	0.32
	0.36
	0.14
	0.28
	0.1
	1.1
	0.08
	0.05
	1.2
	0.22
	0.09

	3
	洪源镇
	0.06
	0
	0
	0.62
	0.21
	0.68
	0.02
	0.08
	0.89
	0.05
	0.14

	4
	黄坛乡
	0.06
	0.87
	0
	0.24
	0.08
	1.17
	0.01
	0.03
	1.25
	0.03
	0.05

	5
	江村乡
	0.16
	0.43
	0
	0.29
	0.1
	0.88
	0.04
	0.04
	0.98
	0.1
	0.06

	6
	蛟潭镇
	0.18
	2.18
	0.07
	0.38
	0.13
	2.81
	0.04
	0.06
	2.94
	0.13
	0.1

	7
	经公桥镇
	0.18
	0.37
	0
	0.42
	0.15
	0.97
	0.04
	0.05
	1.12
	0.11
	0.09

	8
	勒功乡
	0.13
	0.35
	0
	0.13
	0.05
	0.61
	0.03
	0.02
	0.66
	0.08
	0.03

	9
	罗家桥乡
	0
	0
	0
	0.1
	0.04
	0.1
	0
	0.01
	0.14
	0
	0.02

	10
	三龙镇
	0.38
	0
	0.02
	0.51
	0.18
	0.91
	0.1
	0.07
	1.09
	0.27
	0.12

	11
	寿安镇
	0.51
	0.22
	0.58
	0.34
	0.11
	1.65
	0.12
	0.12
	1.76
	0.32
	0.17

	12
	王港乡
	0.12
	0.55
	0.04
	0.24
	0.09
	0.95
	0.02
	0.04
	1.04
	0.06
	0.06

	13
	西湖乡
	0
	0.07
	0.02
	0.21
	0.07
	0.3
	0
	0.03
	0.37
	0
	0.05

	14
	湘湖镇
	0.45
	0.13
	0.42
	0.77
	0.27
	1.77
	0.07
	0.15
	2.04
	0.2
	0.24

	15
	兴田乡
	0
	0.78
	0
	0.14
	0.05
	0.92
	0
	0.02
	0.97
	0
	0.03

	16
	瑶里镇
	0.73
	0
	0.59
	0.28
	0.1
	1.6
	0.2
	0.11
	1.7
	0.55
	0.16

	17
	臧湾乡
	0.68
	0.19
	0.38
	0.26
	0.09
	1.51
	0.17
	0.08
	1.6
	0.48
	0.12

	18
	峙滩镇
	0.09
	0.43
	0
	0.09
	0.04
	0.61
	0.01
	0.01
	0.65
	0.04
	0.02


说明:

1.累计建成高标准农田面积,以景德镇市下达我县累计建成高标准农田面积规划任务数/全县正常立地条件耕地面积比率(2025年为69.38%、2030年为75.45%)为系数，分别乘以各乡（镇）正常立地耕地面积作为基础，参考各地水田面积、永久基本农田面积、2021-2022年申报承担任务进行微调，确定各乡（镇）累计建成面积规划任务；

2.累计改造提升面积，以景德镇市下达我县累计改造提升任务/2011-2016年各部门建成高标合计为系数(2025年为24.24%、2030年为67.70%),分别乘以各设乡（镇）2011-2016年各部门建成高标面积，取整确定各乡（镇）累计改造提升规划任务；

3.规划期新建高效节水灌溉面积，以景德镇市下达我县规划期新增高效节水灌溉面积/规划期新增高标准农田面积为系数(2025年为12.81%、2030年为16.51%)，分别乘以拟下达各乡（镇）规划期新增高标准农田规划任务,取2位小数，确定各乡（镇）规划期累计新增高效节水灌溉任务；

4.浮梁县规划任务由景德镇市下达，报省里备案。

第五章  建设监管与管护利用
一、严格建设监管

（一）实行项目法人制。浮梁县农业农村局是高标准农田建设项目的承担单位，在项目工作领导小组的领导下，履行项目法人职责，负责项目的建设管理任务，并落实领导小组、项目管理办公室（指挥部）的决策。

项目管理以项目法人为主体，由项目法人管理工程项目的建设管理、资金管理全过程并对投资方负责。政府及政府其他职能部门依法对项目进行监督、协调和管理，并为项目建设和生产经营创造良好的外部环境，帮助项目法人协调解决权属调整和社会治安等问题。

项目法人要充分发挥监理、审计等各类社会中介组织的作用，加强对项目实施的管理；项目法人负责建立健全项目管理的各项制度，保障项目的顺利实施；项目法人组织施工时，要严格按照已经审批的规划设计进行，不得随意更改规划设计的内容。如确需变更，须经相关部门批准；项目法人必须服从上级自然资源管理部门对项目的统一管理，严格执行项目实施的有关规定和要求，服从上级主管部门的决定。

（二）实行招标投标制。为防止暗箱操作，保证工程质量，由项目领导小组对工程内容逐一分解，经审核批准后，向社会公开招标投标。招标投标遵循“公开、公平、公正”的原则，并按法定程序组织竞标，通过公开竞争，选出中标单位；经领导小组审核后最终确定。以此增加激励机制，促进工程建设。

（三）实行工程建设监理制。项目法人通过招投标，委托具备相应资质的监理单位，对该项目进行监理。监理单位依据国家有关工程建设的法律、法规和批准的项目建设文件，工程建设合同以及工程建设监理合同，代表建设方对工程实行监管，按照合同控制工程建设的投资、工期和质量，协调有关各方的工作关系，使工程建设顺利进行。

工程监理的主要内容包括：控制工程建设的投资、建设工期和工程质量；加强工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系等。工程监理工作涵盖了项目管理的全过程，按项目管理阶段的划分，包括施工图设计阶段、工程招标阶段、施工阶段和竣工验收阶段等。

实行监理制，是项目管理的基本制度之一，既有利于项目法人真正抓好项目实施建设的协调、控制和管理，又有利于借助和发挥专业机构的技术资源优势，更好地为项目实施提供技术保证和支持。在高标准农田实践中，不断提高认识，积极走市场化道路、择优选择具有资质的监理单位，严格合同管理，是确保实现项目进度、质量和资金的有效控制。

（四）实行合同制。根据《中华人民共和国合同法》及高标准农田项目管理的有关规定，项目法人应与测绘单位、设计单位、招标代理机构、施工单位、监理单位等分别签订合同，明确双方的权利和义务。项目法人应当依法通过招标投标选定具有资质的测绘、设计及施工单位进行工程的测量、规划设计及施工，委托具有资质的监理单位进行工程监理，并分别签订合同。

实行合同管理，有利于约束合同当事人的行为，明确合同双方的权利和义务，保护当事人双方的合法权益，同时也为解决双方可能产生的纠纷提供依据。所有合同均需上报项目审批或项目招标管理行政主管。

（五）实行公告制。将整个项目区的范围、面积、工程类型与数量、施工单位、监理单位以及项目实施的各项管理制度等进行公告，以接受社会监督。

涉及项目区土地权属调整的，需在项目区涉及的乡镇和各村发布项目区土地权属调整公告。公告的内容包括：权属调整类型、原则、依据，需要调整的土地面积、位置、编号、用途、质量等级、调整前后土地权利主体，对权属调整有异议者的陈述途径和方法、公告时限等。

（六）审计制。项目领导小组委托具有相关资质的审计单位独立、客观和公正地对项目竣工财务决算进行社会审计，对工程建设任务完成情况、预算执行情况、项目费用支出情况、资金管理及使用情况、资金结余及债权债务情况等进行系统审核，出具审计报告。如果审核中发现财务会计技术方面问题，审计单位要求进行调整；发现不规范的问题，要求进行整改；发现违法、违规的问题，则在审计报告中进行披露。

二、规范竣工验收

（一）明确验收程序。按照“谁审批、谁验收”原则，高标准农田建设项目实行县级自验自评、市级全面验收和省级抽查的验收评价制度，高标准农田建设项目初步设计审批、竣工验收由设区市农业农村部门进行。竣工验收合格和通过省级抽查的项目，统一报农业农村部核发竣工验收合格证书。

（二）规范项目归档。项目竣工验收后，按照有关规定办理交付利用手续，登记造册，明确工程设施所有权和使用权。按照高标准农田档案管理有关规定，做好项目档案收集、整理、组卷、存档工作。

（三）做好工程移交。工程竣工验收后，及时按照有关规定办理交付利用手续，做好登记造册，明确工程设施的所有权和使用权。需要变更权属的，及时办理变更登记发证，确保建成后的高标准农田权属清晰。

三、统一上图入库

根据《江西省高标准农田建设总体规划》，依托国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台，利用农村土地整治监测监管等有关部门的管理系统，逐步建成高标准农田建设“一张图”，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享、科学利用；将全县到2020年的高标准农田建设规划及历年立项和验收的建成的高标准农田上图入库，完成省政府下达给我县高标准农田建设任务；从项目立项环节强化项目审查，避免重复立项建设，实现高标准农田项目审核效率的提升、建设资金的合理投放和建设成效合理归集；使各部门各类资金项目的建设成效得到充分体现，为各部门争取上级部门资金和项目支持提供数据支撑。

四、加强后续管护

（一）强化耕地管护措施。建成后的高标准农田要通过自然资源综合信息监管平台进行报备，实现高标准农田“上图入库”和信息共享；建成后的基本农田优先划定为永久基本农田，条件好的纳入粮食生产功能区和重要农产品生产保护区；建成后的高标准农田要开展土壤培肥，实现土壤肥力保持或持续提高。

（二）强化农田水利配套设施管护措施。要高度重视后期管护工作，按照“谁使用、谁管护”的原则，建立责任制，落实工程管护措施，确保工程长期发挥效益。制定高标准农田建后管护制度，严格建后管护标准要求。田间道管护要维持路面平整，路沿石、砖完好平直，无杂草，无杂物，保持畅通，路碑、标志保持完好无损，清洁卫生。水利设施要定期检查，确保井、泵、井房、管道、桥、涵、闸、渠道、出水口、配电等设施完好，保证正常运行，渠道要及时除草，疏浚。

（三）落实管护经费。要管理好工程设施，其管理经费是必不可少的，只有有稳定的管理经费，才可确保灌区工程管理实现良性运行。管护资金可使用高标准农田项目结余资金、新增耕地指标交易收益、村组集体经济收益等，已流转的高标准农田建后管护费用由取得土地经营权的新型农业经营主体自行承担。目前高标准农田中的灌区工程的管理经费来源主要是来源于上级申请补助经费，其管理经费远远不足，今后将加强政策的研究与制定，建立起多渠道、多层次的管理经费来源机制。

五、强化保护利用

强化用途管控，建成的高标准农田划为永久基本农田，实行特殊保护，坚决防止高标准农田“非农化”“非粮化”。坚持良田粮用，完善种粮激励政策，建成的高标准农田主要集中用于重要农产品特别是粮食生产，在完成国家下达的粮食生产任务和不破坏耕地的前提下，可以种植油、棉、糖、菜等重要农产品生产，但是种植非粮作物的要在一季后能够恢复粮食生产。严格耕地占用审批，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。对水毁等自然损毁的高标准农田，纳入年度建设任务，及时进行修复或补充。探索合理耕作制度，实行用地养地结合，加强后续培肥，防止地力下降。严禁将不达标污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、堆存到农田。

第六章  资金测算及筹措

一、资金需求

浮梁县为山地区，区域内地形坡度15-25°，相对高度一般在100m以下。区内热量条件较差，伏、秋干旱严重，低产田面积大，立地条件差，整治强度大。虽经过我县水利部门的长期不懈努力得到了一定的改善但还是存在部分相应的问题无法彻底根除。因地形原因全县土地整治区地块零碎细长，地理位置较偏，基础设施薄弱，面积小、坡度大、质量差、分布散、区域水利、交通、电力等基础设施薄弱，建设难度大。受以上环境影响，浮梁县土地整治工程的主要内容有:修筑堤防工程，进行土地平整、外运客土覆土、修筑田坎梯田、配套灌排设施、电力设施、修建田间道路等。这与平原地区土地整治项目相比，多了修筑堤防、外运客土、修筑田坎等工程内容，其土地平整、灌排设施、电力设施配套、田间道路等工程的工程量也比平原地区要大得多。

未开展高标准农田建设的耕地多为山地丘陵、山垅田，耕地建设条件较差，机械化程度低，平整难度大。随着高标准农田建设深入推进，集中连片的田块也越来越少，剩下的农田较零散，大部分地区高标准农田建设已从交通方便、耕地建设条件较好的洋面田向交通不便、耕地建设条件较差的山垅田转移，山垅田地块小、梯田多、高差大、零星分散，导致建设成本提高、建设难度加大。

随着高标准农田建设物料、人工的等成本的上升，高标准农田建设成本也随之上升，现有高标准农田建设的亩均投入难以满足现实需求。由于国家及省级财政资金对于高标准农田建设的亩均投资是固定的，市、县级财政支持力度也有限，部分市、县级地方财政捉襟见肘，又难以吸引社会资本进行大规模投资，配套资金筹措困难，基础配套设施无法得到全面改善。

2017年统筹整合资金推进高标准农田建设以前，我县各部门在高标准农田建设项目实施中，主要依据资金规模确定建设内容和建设标准，致使较多数已建成的高标准农田标准偏低，同时受到自然灾害破坏、建后管护不力等因素影响，部分已建成的高标准农田设施存在损毁、老化等问题，在生产效益以及农田防护等方面难以达到预期目标，亟需改造提升。

综上，山区土地和平原地区土地不一样的特点，决定了其工程内容多工程量大、实施难度大，进而也必然决定其资金投入标准较高。上述土地整治项目建设的特点和问题，同样也存在高标准基本农田项目建设之中，这就造成了项目实施难度大，但资金投入极低，加之劳动力成本不断上涨，使项目的预算投资逐年增大。

综合考虑建设成本、物价波动和财政投入能力等因素，参考我县“十三五”期间统筹整合资金推进高标准农田建设经验，综合考虑规划期经济发展水平，初步估算，我县高标准农田新增建设任务亩均投资为5000元，改造提升建设任务亩均投资为2500元。到2025年，全县规划累计建成24.02万亩(新增9.29万亩）、累计改造提升1.84万亩高标准农田，确定全县高标准农田建设资金需求约5.11亿元；到2030年，全县规划累计建成26.12万亩(新增11.39万亩)、累计改造提升5.14万亩高标准农田，确定全县高标准农田建设资金需求约6.98亿元。

资金依据
按江西省水利厅颁布《江西省农村水利工程定额》（赣水建管字〔2011〕234号）选定相关定额，当《江西省农村水利工程定额》（赣水建管字〔2011〕234号）中没有的，采用相关行业定额。

（1）基础价格

人工预算单价：依据《江西省水利厅关于调整江西省水利工程计价依据人工预算单价及有关费率的通知》（赣水建管字〔2019〕97号）文件规定：工长16.84元/工时；高级工15.59元/工时；中级工12.99元/工时；初级工8.96元/工时。

材料预算价格：按《江西省造价信息》景德镇市部分[2020年第9期]建筑材料价格，并结合工程的具体情况综合考虑，主要材料基价按江西省水利厅水利建设经济定额站文件《2020年度下半年江西省水利水电工程主要材料基价的通知》（赣水质监综字〔2020〕1号）执行。

次要材料价格：参考当地建筑工程造价管理站发布的同一价格水平期工业与民用建筑材料市场价格。

主要设备的概算价格：根据选用的型号和规格，通过调查生产厂家或供货单位确定。

其他费用

项目勘测设计、项目评审、工程招标、工程监理、工程检测、项目验收等必要的费用按照省厅下发的《江西省高标准农田建设资金管理办法》（赣财农〔2022〕10号）和县高标项目部制定的资金管理实施细则据实列支。
三、资金筹措

高标准农田建设资金主要来源于中央财政资金、省财政资金，以及农业政策性银行贷款、发行地方债券、社会投资等，融资方式由省级统筹或以设区市为单位进行统筹。
第七章  效益分析

一、经济效益

建成后，新增建设高标准农田为11.39万亩，亩均预计可提高粮食综合产能100斤左右、改造提升高标准农田为5.14万亩，亩均预计可提高粮食综合产能80斤左右，节水、节能、节药、节劳效果显著,平均每年增收节支约300元。规划实施后，每年可增加粮食综合产能1550.2万斤。通过节本增效，促进农民增收效果明显。

二、社会效益

（一）提高粮食产能，加强商品粮基地建设，促进国家粮食安全。通过田间工程建设，结合现有基础设施，将改善农业生产和生活条件，提高土地质量和粮食单产，增加耕地面积，提高土地利用率，提高粮食综合生产能力，进一步加强商品粮基地建设。

（二）促进耕地保护和永久基本农田建设，促进耕地总量动态平衡。项目实施以永久基本农田整理和中低产田改造为重点，大力进行骨干工程和配套工程的系统化，改善农业生产条件，提高耕地质量，可以有效促进耕地总量动态平衡。

（三）夯实农业基础，促进区域协调发展。通过加强农业生产、生活设施的配套建设，提高农业生产的抗灾能力，调整农业种植结构，改善农业生产经营方式，将进一步稳定并巩固农业产业基础。项目实施后，项目区内耕地将建设成为集高效农业、节水农业、循环农业和集约化农业为一体的高标准农田，通过鼓励规模化、集约化、产业化和生态化生产经营，大力发展现代高效生态农业，并有力推动生态经济区建设，促进周边地区的区域协调发展。

（四）促进新农村建设和城乡统筹发展，促进农民增收，构建和谐社会。通过田、水、路、林的综合整治，将进一步促进项目区社会主义新农村建设，为城乡统筹发展和城乡一体化建设搭建新平台。项目实施过程中，农民通过参与工程施工，将增加农民的务工性收入；项目实施后，生产条件的改善、耕地质量的提高和耕地面积的增加，也将进一步提高农民的经营性收入。项目建设是对党中央、国务院“支农、惠农、强农”政策的全面落实，是“三农”工作的重要内容和具体形式，是巩固和扩大改革开放成果，提高政府的服务意识和服务能力，促进项目区社会稳定，加强社会凝聚力，为建设富裕和谐秀美江西的有力保障。

三、生态效益

以生态农业建设为基础，在保护生态环境的前提下，把农田水利配套设施建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌排、田间道路以及土地平整等工程措施，构建高效农田生态系统。本项目的实施，通过改善小环境进一步改善农田的整体生态环境，达到保护生态环境，提高项目区的抗灾能力、减少水土流失的目的。同时可以起到调节气温、净化空气、美化环境的作用，使项目区的生态环境得以改善。

提高水土资源利用效率。高标准农田建设后，有效提高耕地集节约利用水平，灌溉水有效利用系数可提高10%以上，亩均节水率10%以上，缓解农业发展的水土资源约束，促进农业可持续发展。改善农业生态环境。高标准农田建成后，亩均节药、节肥率均在10%以上，可有效提高农药化肥利用效率，减轻农业面源污染，防治土壤酸化、土壤潜育化、次生盐碱化、水土流失，保持耕地土壤健康，促进农业绿色发展。提升农田生态功能。高标准农田建成后，可增强农田水土保持能力、改善小气候、防风固沙、增加林木蓄积量，优化农村田园景观，为乡村生态宜居提供绿色屏障。
通过后续农业生产，增施有机肥、实施生物改良措施，改善项目区土壤结构性状，加速土壤改良，促进农田生态良性循环，对维护和改善项目区内生物多样性、发展多种作物种植起到积极影响。

第八章  保障措施

一、加强组织领导

高标准基本农田建设内容涉及自然资源、农业农村、水利、生态环境等多个部门。为推进我县高标准基本建设协调进展，加强组织领导，扎实推进我县高标准农田建设工作，充分发挥相关部门的优势，先后成立浮梁县统筹整合资金推进高标准农田建设领导小组，由县委常委、常务副县长黄爱喜同志担任组长，副县长谢杰同志任常务副组长，县农业农村局局长潘长发任副组长，县财政局、浮梁县人民政府投资项目结算管理领导小组办公室、县自然资源和规划局、县水利局、县市场和质量监管局等部门主要负责人为成员。领导小组下设办公室在县农业农村局，由县农业农村局四级调研员徐高润同志任办公室主任，办公室其他人员从领导小组成员单位抽调，且根据每年实施项目区的不同，县政府对领导小组成员单位及项目部成员会进行适当调整，确保高标准农田建设工作在各乡镇顺利推进。
二、加强资金管理

资金控制包括直接成本控制和行政成本控制两个方面，关键是制定资金使用、支配管理办法。主要工作有：建立资金审批程序，建立定期资金对照分析报告制度，控制行政人员开支，监督直接成本的完成情况，控制项目的变化，检查工程的实际完成情况等。统筹安排新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、土地复垦费以及土地出让收入用于农业开发部分等土地专项资金，积极试点探索“以奖代拨、以补促进”模式，保障高标准农田建设资金足额及时到位。

我县高标准农田建设项目严格实行县级报账制，设立报账资金专账，并根据省里资金管理办法出台了资金管理细则，由县高标准农田建设项目部、财政局和农发行通力协作，按合同规定根据施工进度、质量考核、审计结果拨付项目资金。

三、加强项目控制管理

搞好项目实施管理，重点是做好实施过程控制，包括项目进度控制、项目质量控制和资金控制。

1、项目进度控制

做好项目进度控制关键是做好项目进度计划实施情况的检查，有三种方法：建立项目实施进度报表制度；派出常驻人员，现场进行检查；定期召开现场会议。

2、项目质量控制

质量控制是依据技术标准进行的，只有符合质量要求的工程才具有使用价值，才能投入使用、取得预期经济效益。影响项目质量的因素主要是人、材料、机械、方法和环境等五大因素，严格控制这五大因素是保证项目质量的关键。

1）对人的控制：加强教育培训，提高人的管理水平、技术水平和操作水平，防止违纪违章及错误行为产生。

2）对材料的控制：包括对材料采购质量、运输质量及使用质量的控制。

3）对机械的控制：着重从机械设备选型、主要性能参数确定和操作三方面控制。

4）对方法的控制：在工程施工的不同阶段，方法控制的侧重点不同但都要围绕确保项目质量这个目标。

5）对环境的控制：包括对工程技术环境、工程管理环境以及劳动环境的控制。

质量控制贯穿整个施工过程，包括施工准备阶段控制、施工过程的控制以及竣工验收控制，以确保工程质量达到优良。

项目质量控制

高标准农田建设资金具体用于支持以下建设内容： 
(一)田块整治；

(二)土壤改良； 
(三)灌溉排水与节水实施； 
(四)田间道路； 
(五)农田防护及其生态环境保持； 
(六)农田输配电；

(七)自然损毁工程修复及农田建设相关的其他工程内容；
(八)省高标准农田建设领导小组规定的其他内容。 
应贯彻落实过紧日子的要求，按照从严从紧的原则，可以从省级下达的高标准农田建设资金和县级专项债券资金中列支勘测设计、项目评审、工程招标、工程监理、工程检测、项目验收等必要的费用，省级资金中按单个项目建设投入资金1500万元以下的按不高于3%据实列支；单个项目超过1500万元的，其超过部分按不高于1%据实列支；勘测设计、项目评审、工程招标、工程监理、工程检测、项目验收等必要的费用不足部分从县级专项债券中支出。项目勘测设计、项目评审、工程招标、工程监理、工程检测、项目验收等必要的费用的收费标准参照江西省国土资源勘测规划院《关于高标准农田建设项目竣工验收技术服务收费的说明》。
高标准农田建设资金不得用于单位基本支出、单位工作经费、兴建楼堂馆所、偿还债务及弥补预算支出缺口等与高标准农田建设无关的支出。

四、加强项目实施监督检查和考核

领导小组办公室定期深入基层，巡回检查，及时指导。建设指挥部工作人员常驻工地，现场指导，发现问题及时纠正。对达不到质量标准或随意变更规划设计的，要及时处置，必要时暂停有关项目的安排。同时要通过简报的方式，定期反映和交流项目进展信息，推广先进经验。各级政府要把高标准基本农田建设的年度完成情况纳入年度耕地保护责任目标考核内容，并根据考核情况实施奖优罚劣。

五、强化高标准基本农田管护措施

1、管护工作实施的措施

为加强我县统筹整合资金推进高标准农田建设项目建后工程管护，确保项目长期发挥效益，制定了《浮梁县统筹整合资金推进高标准农田建后管护办法（试行）》（浮高标准农田组字〔2018〕2号），落实县总抓、乡镇负责、村委实施三级管护机制。待项目验收完成后，会与相关乡镇签订管护协议，明确管护主体，安排专职管护员进行工程管护，并按15元/亩的标准落实管护经费。

2、管护工作的重要性

高标准基本农田后续管护工作，是关系到项目的永续利用的大问题，关系到耕地保护和提高耕地质量的大问题，关系到粮食生产安全的大问题，关系到保证18亿亩耕地控制红线和社会主义和谐社会建设的战略性问题，高标准基本农田实现农田标准化，田成方，路相连，渠相通，林成网，改变了农业生产条件，经济效益、社会效益、生态效益得到明显提高，为了充分发挥项目的永续利用的作用，切实加强项目的管护工作，是保障土地可持续利用和农村经济可持续发展的重要举措。

3、管护工作保障措施

1）加强宣传，提高认识。项目工程移交乡镇村后，乡镇政府要及时组织专人，深入到项目区村组，分层召开党员干部会、群众代表会，广泛宣传项目区工程设施的作用，发挥利用好配套设施给本村组带来的经济效益。组织干部群众代表到项目区感受高标准基本农田带来的新变化，刷写标语进行宣传，广泛宣传管护好项目的重大意义，增强主人翁意识，调动全体村民参与管护的积极性。

2）完善制度，严格管理。高标准基本农田项目工程移交后，各乡镇人民政府要组织项目区各村委会，按照“谁使用、谁负责”的原则做好以下几方面工作：

①讨论确定承包、联营的经营管护形式；

②确定用电收费标准、资金管理办法，管护人申请维修资金条件、程序、标准；

③由项目区乡镇政府负责层层签订管护合同，落实管护责任制，并对管护工作实行考核，进行奖惩，对管护不到位的取消管护资格，重新确定管护主体，从而达到工程设施“有人管、有钱管、管的住、管的好”的目的；

④群众在操作使用中无意损坏项目设施时要主动向管护人报告，管护人要及时向村委会报告，村委会接到报告后迅速按规定处理，及时安排修缮，确保不耽误农业生产。

4、依法管护，确保运转

对于恶意损坏工程设施，盗窃破坏机电设备等违法行为，由管护人或村委会申请司法机关立案查处，除赔偿经济损失外，视其情节轻重，并追究其法律责任，严禁只用不管、破坏工程设施行为的发生，确保各项工程设施不受任何侵害，一直正常运转，长期发挥效益。

第九章  附件
附件一

2020年前各乡镇已建成高标准农田面积表

单位（万亩）

	乡（镇）
名称
	已完成
高标准农田面积
	十二五
上图入库面积
	17-20年
高标准农田建设面积

	鹅湖镇
	3.75
	3.54
	0.21

	浮梁镇
	0.68
	0.32
	0.36

	洪源镇
	0.06
	0.06
	0.00

	黄坛乡
	0.93
	0.06
	0.87

	江村乡
	0.59
	0.16
	0.43

	蛟潭镇
	2.36
	0.18
	2.18

	经公桥镇
	0.55
	0.18
	0.37

	勒功乡
	0.48
	0.13
	0.35

	罗家桥乡
	0.00
	0.00
	0.00

	三龙镇
	0.38
	0.38
	0.00

	寿安镇
	0.73
	0.51
	0.22

	王港乡
	0.67
	0.12
	0.55

	西湖乡
	0.07
	0.00
	0.07

	湘湖镇
	0.58
	0.45
	0.13

	兴田乡
	0.78
	0.00
	0.78

	瑶里镇
	0.73
	0.73
	0.00

	臧湾乡
	0.87
	0.68
	0.19

	峙滩镇
	0.52
	0.09
	0.43

	总计
	14.73
	7.59
	7.14


附件二

2020-2030年各乡镇新增建设指标分解详细表

单位（万亩）

	浮梁县高标准农田建设任务分解详细表

	序号
	设区市
	2020年已建成高标准农田面积
	2021年已建成高标准农田面积
	到2025年规划指标
	到2030年规划指标

	
	
	
	
	累计建成高标准农田面积
	新增高标准农田建设面积
	累计改造提升高标准农田面积
	新增高效节水灌溉面积
	累计建成高标准农田面积
	新增高标准农田建设面积
	累计改造提升高标准农田面积
	新增高效节水灌溉面积

	浮梁县
	14.73
	3.3
	24.02
	9.29
	1.84
	1.19
	26.12
	11.39
	5.14
	1.88

	1
	鹅湖镇
	3.75
	1.04 
	5.48
	1.73
	0.89
	0.22
	5.72
	1.97
	2.50
	0.33

	2
	浮梁镇
	0.68
	0.14 
	1.10
	0.42
	0.08
	0.05
	1.20
	0.52
	0.22
	0.09

	3
	洪源镇
	0.06
	0.00 
	0.68
	0.62
	0.02
	0.08
	0.89
	0.83
	0.05
	0.14

	4
	黄坛乡
	0.93
	0.00 
	1.17
	0.24
	0.01
	0.03
	1.25
	0.32
	0.03
	0.05

	5
	江村乡
	0.59
	0.00 
	0.88
	0.29
	0.04
	0.04
	0.98
	0.39
	0.10
	0.06

	6
	蛟潭镇
	2.36
	0.07 
	2.81
	0.45
	0.04
	0.06
	2.94
	0.58
	0.13
	0.10

	7
	经公桥镇
	0.55
	0.00 
	0.97
	0.42
	0.04
	0.05
	1.12
	0.57
	0.11
	0.09

	8
	勒功乡
	0.48
	0.00 
	0.61
	0.13
	0.03
	0.02
	0.66
	0.18
	0.08
	0.03

	9
	罗家桥乡
	0.00
	0.00 
	0.10
	0.10
	0.00
	0.01
	0.14
	0.14
	0.00
	0.02

	10
	三龙镇
	0.38
	0.02 
	0.91
	0.53
	0.10
	0.07
	1.09
	0.71
	0.27
	0.12

	11
	寿安镇
	0.73
	0.58 
	1.65
	0.92
	0.12
	0.12
	1.76
	1.03
	0.32
	0.17

	12
	王港乡
	0.67
	0.04 
	0.95
	0.28
	0.02
	0.04
	1.04
	0.37
	0.06
	0.06

	13
	西湖乡
	0.07
	0.02 
	0.30
	0.23
	0.00
	0.03
	0.37
	0.30
	0.00
	0.05

	14
	湘湖镇
	0.58
	0.42 
	1.77
	1.19
	0.07
	0.15
	2.04
	1.46
	0.20
	0.24

	15
	兴田乡
	0.78
	0.00 
	0.92
	0.14
	0.00
	0.02
	0.97
	0.19
	0.00
	0.03

	16
	瑶里镇
	0.73
	0.59 
	1.60
	0.87
	0.20
	0.11
	1.70
	0.97
	0.55
	0.16

	17
	臧湾乡
	0.87
	0.38 
	1.51
	0.64
	0.17
	0.08
	1.60
	0.73
	0.48
	0.12

	18
	峙滩镇
	0.52
	0.00 
	0.61
	0.09
	0.01
	0.01
	0.65
	0.13
	0.04
	0.02


2022-2030年各乡镇新增建设指标分解详细表

单位（万亩）

	序号
	区、市、乡（镇）
	各年份新增高标准农田面积

	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	2030年

	浮梁县
	3.3
	4.01
	0.66
	0.66
	0.66
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42

	1
	鹅湖镇
	1.04
	0.45
	0.08
	0.08
	0.08
	0.048
	0.048
	0.048
	0.048
	0.048

	2
	浮梁镇
	0.14
	0.19
	0.03
	0.03
	0.03
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	3
	洪源镇
	0.00
	0.41
	0.07
	0.07
	0.07
	0.042
	0.042
	0.042
	0.042
	0.042

	4
	黄坛乡
	0.00
	0.15
	0.03
	0.03
	0.03
	0.016
	0.016
	0.016
	0.016
	0.016

	5
	江村乡
	0.00
	0.20
	0.03
	0.03
	0.03
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	6
	蛟潭镇
	0.07
	0.26
	0.04
	0.04
	0.04
	0.026
	0.026
	0.026
	0.026
	0.026

	7
	经公桥镇
	0.00
	0.27
	0.05
	0.05
	0.05
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03

	8
	勒功乡
	0.00
	0.10
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	9
	罗家桥乡
	0.00
	0.07
	0.01
	0.01
	0.01
	0.008
	0.008
	0.008
	0.008
	0.008

	10
	三龙镇
	0.02
	0.34
	0.06
	0.06
	0.05
	0.036
	0.036
	0.036
	0.036
	0.036

	11
	寿安镇
	0.58
	0.22
	0.04
	0.04
	0.04
	0.022
	0.022
	0.022
	0.022
	0.022

	12
	王港乡
	0.04
	0.16
	0.03
	0.02
	0.03
	0.018
	0.018
	0.018
	0.018
	0.018

	13
	西湖乡
	0.02
	0.15
	0.02
	0.02
	0.02
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014

	14
	湘湖镇
	0.42
	0.53
	0.08
	0.08
	0.08
	0.054
	0.054
	0.054
	0.054
	0.054

	15
	兴田乡
	0.00
	0.09
	0.01
	0.02
	0.02
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	16
	瑶里镇
	0.59
	0.19
	0.03
	0.03
	0.03
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	17
	臧湾乡
	0.38
	0.17
	0.03
	0.03
	0.03
	0.018
	0.018
	0.018
	0.018
	0.018

	18
	峙滩镇
	0.00
	0.06
	0.01
	0.01
	0.01
	0.008
	0.008
	0.008
	0.008
	0.008


附件三

各乡镇下属村高标准农田建设潜力分析表

单位：亩

	鹅湖镇集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	曹村村
	140.38
	891.89
	0.00
	1032.27

	创业村
	237.16
	903.55
	0.00
	1140.70

	邓村村
	191.55
	712.08
	0.00
	903.63

	鹅湖村
	487.05
	2585.00
	0.00
	3072.05

	集源村
	86.99
	223.90
	0.00
	310.89

	界田村
	178.18
	2153.95
	0.00
	2332.13

	京山村
	239.15
	1240.57
	0.00
	1479.73

	柳溪村
	230.03
	492.89
	0.00
	722.92

	潘村村
	66.08
	871.21
	0.00
	937.29

	桥溪村
	87.89
	1339.59
	0.00
	1427.48

	盛家墩村
	137.83
	154.89
	0.00
	292.72

	桃岭村
	311.69
	2870.69
	0.00
	3182.38

	小源村
	130.80
	410.78
	0.00
	541.58

	园艺场
	12.95
	107.65
	0.00
	120.60

	张村村
	94.81
	401.21
	0.00
	496.02

	朱锦村
	235.95
	734.13
	0.00
	970.08

	总和
	2868.49
	16093.98
	0.00
	18962.47

	浮梁镇集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	茶场
	9.97
	194.17
	0.00
	204.14

	茶培村
	89.94
	382.09
	0.00
	472.03

	查大村
	106.89
	637.58
	0.00
	744.47

	大洲村
	75.97
	235.53
	0.00
	311.50

	韩源村
	118.76
	780.92
	0.00
	899.68

	教场村
	32.22
	545.53
	0.00
	577.76

	金竹村
	75.69
	319.37
	0.00
	395.07

	旧城村
	434.75
	592.97
	0.00
	1027.72

	南城村
	211.12
	508.56
	0.00
	719.68

	万平居委会
	89.39
	39.26
	0.00
	128.66

	新平村
	86.84
	1759.58
	0.00
	1846.42

	水稻畜禽良种示范繁殖场
	131.90
	139.53
	0.00
	271.43

	总和
	1463.44
	6135.09
	0.00
	7598.56

	洪源镇集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	大垅村
	150.74
	1450.69
	0.00
	1601.43

	方家村
	184.59
	887.82
	0.00
	1072.40

	桂花村
	333.98
	1604.62
	0.00
	1938.59

	洪源村
	234.61
	4110.40
	0.00
	4345.00

	李家村
	256.78
	1901.90
	0.00
	2158.68

	枥树下村
	40.02
	142.19
	0.00
	182.21

	罗家村
	167.04
	856.22
	0.00
	1023.26

	鸣山村
	236.68
	1203.66
	0.00
	1440.34

	洗马村
	178.88
	3027.31
	0.00
	3206.20

	总和
	1783.32
	15184.81
	0.00
	16968.11

	黄坛乡集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	大洲瓷土矿
	44.14
	147.37
	0.00
	191.51

	东港村
	68.38
	957.46
	0.00
	1025.84

	港口村
	192.87
	2540.54
	0.00
	2733.41

	黄坛村
	66.63
	1101.63
	0.00
	1168.26

	南溪村
	96.37
	591.20
	0.00
	687.57

	七甲村
	136.59
	315.75
	0.00
	452.33

	吴家村
	56.05
	129.47
	0.00
	185.51

	总和
	661.03
	5783.42
	0.00
	6444.43

	江村乡集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	柏林村
	185.91
	1685.70
	0.00
	1871.61

	槎口村
	164.51
	962.77
	0.00
	1127.28

	沽演村
	243.33
	577.50
	0.00
	820.84

	浩峰村
	184.87
	398.76
	0.00
	583.63

	江村村
	269.93
	1037.84
	0.00
	1307.76

	严台村
	165.76
	674.86
	0.00
	840.63

	中洲村
	111.03
	1168.67
	0.00
	1279.70

	总和
	1325.34
	6506.10
	0.00
	7831.45

	蛟潭镇集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	芳村村
	36.87
	369.17
	0.00
	406.04

	官中村
	84.74
	418.96
	0.00
	503.70

	光明村
	99.08
	282.71
	0.00
	381.78

	洪村村
	106.18
	546.75
	0.00
	652.93

	胡宅村
	124.17
	696.30
	0.00
	820.47

	建胜村
	229.07
	332.22
	0.00
	561.30

	蛟潭村
	172.60
	279.78
	0.00
	452.39

	礼芳村
	132.50
	702.95
	0.00
	835.46

	洛溪村
	143.83
	321.68
	0.00
	465.51

	梅源村
	62.95
	326.62
	0.00
	389.57

	南村村
	43.96
	170.15
	0.00
	214.11

	勤坑村
	192.18
	539.60
	0.00
	731.78

	舍埠村
	
	43.36
	0.00
	43.36

	石鼓村
	173.74
	426.49
	0.00
	600.23

	外蒋村
	131.18
	755.95
	0.00
	887.13

	浯溪村
	256.98
	826.49
	0.00
	1083.48

	走马湾林场
	
	79.15
	0.00
	79.15

	工业区
	28.20
	39.58
	0.00
	67.78

	湖里分场
	29.27
	75.40
	0.00
	104.66

	金家门分场
	337.89
	271.89
	0.00
	609.77

	总和
	2385.39
	7505.20
	0.00
	9890.60

	经公桥镇集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	储田村
	315.97
	1976.14
	0.00
	2292.11

	东风林场
	0.00
	37.63
	0.00
	37.63

	港北村
	108.54
	473.60
	0.00
	582.14

	港口村
	250.85
	1032.12
	0.00
	1282.97

	金家村
	70.96
	548.17
	0.00
	619.13

	经公桥村
	402.18
	904.93
	0.00
	1307.11

	柳溪村
	26.18
	178.76
	0.00
	204.94

	歧田村
	48.81
	978.98
	0.00
	1027.79

	西坑林场
	0.00
	58.27
	0.00
	58.27

	新田村
	76.45
	530.49
	0.00
	606.94

	新源村
	92.41
	606.72
	0.00
	699.13

	鸦桥村
	149.70
	1230.96
	0.00
	1380.66

	源港村
	149.43
	1194.36
	0.00
	1343.79

	总和
	1691.48
	9751.13
	0.00
	11442.61

	勒功乡集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	白茅村
	94.77
	432.77
	0.00
	527.54

	沧溪村
	133.69
	226.37
	0.00
	360.05

	查村村
	290.29
	1016.11
	0.00
	1306.40

	勒功村
	117.09
	318.22
	0.00
	435.32

	石溪村
	173.89
	381.65
	0.00
	555.53

	杨家坂村
	125.60
	145.33
	0.00
	270.92

	总和
	935.33
	2520.45
	0.00
	3455.76

	罗家桥乡集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	茶叶分场
	1.32
	0.00
	0.00
	1.32

	农业分场
	220.58
	1071.66
	0.00
	1292.24

	宝石村
	17.72
	656.81
	0.00
	674.54

	程家村
	5.96
	10.28
	0.00
	16.24

	高墩庙村
	88.28
	291.70
	0.00
	379.99

	铁炉村
	38.93
	368.76
	0.00
	407.69

	总和
	372.79
	2399.21
	0.00
	2772.02

	三龙镇集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	劳教所
	28.01
	5.68
	0.00
	33.68

	芦田村
	240.74
	1189.19
	0.00
	1429.94

	三龙村
	151.92
	1626.05
	0.00
	1777.97

	双蓬村
	314.02
	2727.90
	0.00
	3041.92

	杨村村
	124.95
	1359.31
	0.00
	1484.26

	杨家村
	452.01
	5739.82
	0.00
	6191.83

	总和
	1311.65
	12647.95
	0.00
	13959.60

	寿安镇集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	丰旺村
	142.78
	1972.53
	0.00
	2115.31

	鸿兴村
	283.63
	2759.63
	0.00
	3043.26

	灵珠村
	33.99
	216.88
	0.00
	250.87

	柳溪村
	81.31
	747.30
	0.00
	828.62

	宁厂村
	49.61
	961.89
	0.00
	1011.50

	仙槎村
	342.40
	629.55
	0.00
	971.96

	月山村
	152.82
	452.18
	0.00
	605.00

	朱溪村
	60.38
	318.75
	0.00
	379.12

	总和
	1146.92
	8058.71
	0.00
	9205.64

	王港乡集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	国营大岭垦殖场
	58.60
	501.81
	0.00
	560.41

	墩口村
	178.31
	1231.01
	0.00
	1409.32

	港口村
	26.90
	38.77
	0.00
	65.67

	高沙村
	165.43
	840.70
	0.00
	1006.13

	河源村
	89.33
	574.27
	0.00
	663.60

	金山村
	81.89
	890.94
	0.00
	972.84

	坑口村
	81.51
	631.25
	0.00
	712.77

	马源坞茶场
	14.58
	77.43
	0.00
	92.01

	歧源坞林场
	8.96
	55.22
	0.00
	64.18

	王港村
	298.38
	701.86
	0.00
	1000.24

	总和
	1003.89
	5543.26
	0.00
	6547.17

	西湖乡集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	茶宝村
	103.41
	358.42
	0.00
	461.83

	合源村
	9.37
	65.56
	0.00
	74.93

	磻溪村
	63.78
	433.08
	0.00
	496.86

	桃墅村
	387.62
	1143.15
	0.00
	1530.77

	西湖村
	113.71
	814.54
	0.00
	928.24

	西溪村
	79.37
	558.16
	0.00
	637.53

	柘坪村
	247.73
	1237.17
	0.00
	1484.90

	总和
	1004.99
	4610.08
	0.00
	5615.06

	湘湖镇集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	北安村
	220.63
	460.81
	4.73
	686.17

	陈家坂村
	278.91
	1652.33
	0.00
	1931.24

	东安村
	263.52
	3209.03
	0.00
	3472.55

	洞口村
	90.73
	679.38
	0.00
	770.11

	浮南矿工矿区
	57.56
	63.62
	0.00
	121.18

	古田村
	203.12
	877.26
	0.00
	1080.38

	进坑村
	100.10
	306.54
	1.07
	407.71

	九英山林场
	63.19
	1002.11
	0.00
	1065.30

	兰田村
	111.99
	2382.73
	0.00
	2494.72

	灵安村
	127.04
	1734.55
	0.00
	1861.59

	七四0工矿区
	53.17
	0.00
	0.00
	53.17

	前程村
	126.18
	265.16
	0.00
	391.33

	双凤村
	132.99
	1157.18
	0.00
	1290.17

	西安村
	11.40
	884.59
	0.00
	895.99

	湘湖村
	243.80
	1231.54
	0.00
	1475.34

	盈田村
	85.22
	915.43
	0.00
	1000.65

	玉田村
	51.23
	1258.77
	0.00
	1310.00

	长源村
	24.52
	915.38
	0.00
	939.90

	总和
	2245.30
	18996.41
	5.80
	21247.50

	兴田乡集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	程家山林场
	1.69
	1.10
	0.00
	2.79

	城门村
	133.71
	309.70
	0.00
	443.41

	程家山村
	33.60
	261.46
	0.00
	295.05

	方家坞村
	109.42
	472.88
	0.00
	582.29

	锦里村
	162.40
	735.49
	0.00
	897.89

	潭口村
	14.05
	137.45
	0.00
	151.50

	兴田村
	216.57
	897.76
	0.00
	1114.33

	朱家村
	48.34
	99.60
	0.00
	147.94

	总和
	719.78
	2915.44
	0.00
	3635.20

	瑶里镇集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	白石塔村
	45.35
	55.95
	0.00
	101.30

	查坑村
	40.81
	166.83
	0.00
	207.64

	东埠村
	421.05
	1517.17
	0.00
	1938.22

	高岭村
	57.81
	429.75
	0.00
	487.56

	罗源村
	109.53
	430.63
	0.00
	540.16

	南泊村
	156.07
	395.85
	0.00
	551.92

	寺前村
	82.68
	747.84
	0.00
	830.51

	五华村
	144.96
	522.43
	0.00
	667.39

	新屋下村
	65.06
	488.02
	0.00
	553.08

	瑶里居委会
	151.43
	201.56
	0.00
	352.99

	长明村
	155.14
	1436.09
	0.00
	1591.23

	总和
	1429.89
	6392.12
	0.00
	7822.00

	臧湾乡集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	仓下村
	94.67
	214.98
	0.00
	309.65

	古铜桥村
	115.39
	772.01
	0.00
	887.40

	寒溪村
	225.12
	3193.02
	0.00
	3418.14

	马家村
	63.09
	503.18
	0.00
	566.27

	施家村
	24.32
	177.56
	0.00
	201.88

	寿溪村
	74.90
	296.19
	0.00
	371.09

	午家项村
	349.41
	289.59
	0.00
	639.00

	臧湾村
	159.00
	532.24
	0.00
	691.24

	总和
	1105.90
	5978.77
	0.00
	7084.67

	峙滩镇集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	侈溪村
	47.46
	74.28
	0.00
	121.74

	大河里村
	3.85
	41.71
	0.00
	45.56

	金竹林场
	3.39
	61.00
	0.00
	64.39

	流口村
	36.01
	217.05
	0.00
	253.06

	龙潭村
	17.87
	159.35
	0.00
	177.23

	梅湖村
	103.92
	482.23
	0.00
	586.14

	明溪村
	71.28
	278.14
	0.00
	349.42

	清溪村
	9.59
	98.36
	0.00
	107.95

	英溪村
	107.91
	183.87
	0.00
	291.78

	英溪林场
	42.20
	34.11
	0.00
	76.31

	峙滩村
	90.00
	322.61
	0.00
	412.61

	总和
	533.48
	1952.71
	0.00
	2486.19

	浮梁县集中连片耕地面积汇总表

	行政村名称
	旱地
	水田
	水浇地
	合计

	总计
	23988.44
	138974.86
	5.80
	162969.10


附    录   C

(规范性)

各区域高标准农田基础设施工程建设要求

各区域高标准农田基础设施工程建设要求见表 C1 。如果部分地区的气候条件、地形地貌、障碍因素和水源条件等与相邻区域类似，建设要求可参照相邻区域

表 C1  各区域高标准农田基础设施工程建设要求

	序号
	区域
	范围
	建设要求

	
	
	
	田块整治工程
	灌溉与排水工程
	田间道路工程
	农田防护与生态环境保护工程
	农田输配电工程

	1
	东北区
	辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古赤峰、通辽、兴安、呼伦贝尔盟(市)
	1．根据土壤条件和灌溉方式合理确定田面高差和田块横、纵向坡度；

2．耕层厚度：平原区旱地、水浇地≥30 cm，水田≥25 cm；3．有效土层厚度：≥80 cm
	1．灌溉设计保证率：≥80％；

2．排涝：旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年～5年，1 d～3d暴雨从作物受淹起1d～3d排至田面无积水；水稻区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年，1d～3d暴雨3d～5d排至作物耐淹水深
	1．路宽：机耕路宜为4m～6m，生产路≤3m；

2．道路通达度：平原区100％，丘陵漫岗区≥90％
	农田防护面积比例≥85％
	农田输配电工程建设应按DL／T0005118规定执行

	2
	黄淮

海区
	北京、天津、河北、山东、河南
	1．根据土壤条件和灌溉方式合理确定田面高差和田块横、纵向度；

2．耕层厚度：≥25 cm；

3．有效土层厚度：≥60 cm
	1．灌溉设计保证率：水资源紧缺地区≥50％，其他地区≥75％；2．排涝：旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年～5年，1d～3d暴雨从作物受淹起1d~3d排至田面无积水
	1．路宽：机耕路宜为4 m～6m，生产路≤3m；

2．道路通达度：平原区100％，丘陵区≥90％
	农田防护面积比例≥90％
	农田输配电工程建设应按DL／T5118规定执行


表 C1    各区域高标准农田基础设施工程建设要求 (续)
	序号
	区域
	范围
	建设要求

	
	
	
	田块整治工程
	灌溉与排水工程
	田间道路工程
	农田防护与生态环境保护工程
	农田输配电工程

	3
	长江中下游区
	上海、江苏、安徽、江西、湖北、湖南
	1．根据土壤条件和灌溉方式合理确定田面高差和田块横、纵向坡度；

2．耕层厚度：≥20 cm；

3．有效土层厚度：≥60 cm
	1．灌溉设计保证率：水稻区≥90％；

2．排涝：旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年～5年，1d～3d暴雨从作物受淹起1d～3d排至田面无积水；水稻区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年，1d～3d暴雨3d～5d排至作物耐淹水深
	1．路宽：机耕路宜为3m～6m，生产路≤3m；

2．道路通达度：平原区100％，丘陵区≥90％
	农田防护面积比例≥80％
	农田输配电工程建设应按DL／T 5118规定执行

	4
	东南区
	浙江、福建、广东、海南
	1．根据土壤条件和灌溉方式合理确定田面高差和田块横、纵向坡度；

2．耕层厚度：≥20 cm；

3．有效土层厚度：≥60m；4．梯田化率≥90％
	1．灌溉设计保证率：水稻区≥85％；

2．排涝：旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年～5年，1d～3d暴雨从作物受淹起1d～3d排至田面无积水；水稻区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年，1d～3d暴雨3d～5d排至作物耐淹水深
	1．路宽：机耕路宜为3m～6m，生产路≤3m；

2．道路通达度：平原区100％，丘陵区≥90％
	农田防护面积比例≥80％
	农田输配电工程建设应按DL／T 5118规定执行

	5
	西南区
	广西、重庆、四川、贵州、云南
	1．根据土壤条件和灌溉方式合理确定田面高差和田块横、纵向坡度；

2．耕层厚度：≥20 cm；

3．有效土层厚度：≥50cm；4．梯田化率≥90％
	1．灌溉设计保证率：水稻区≥80％；

2．排涝：旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年～5年，1d～3d暴雨从作物受淹起1d～3d排至田面无积水；水稻区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年，1d～3d暴雨3d～5d排至作物耐淹水深
	1．路宽：机耕路宜为3m~6m，生产路≤3m；

2．道路通达度：平原区100％，山地丘陵区≥90％
	农田防护面积比例≥90％
	农田输配电工程建设应按DL／T5118规定执行


表 C1    各区域高标准农田基础设施工程建设要求 (续)
	序号
	区域
	范围
	建设要求

	
	
	
	田块整治工程
	灌溉与排水工程
	田间道路工程
	农田防护与生态环境保护工程
	农田输配电工程

	6
	西北区
	山西、陕西、甘肃、宁夏、新疆(含新疆生产建设兵团)及内蒙古呼和浩特、锡林郭勒、包头、乌海、部尔多斯、巴产掉尔、乌兰察布、阿拉善盟(市)
	1．根据土壤条件和灌溉方式合理确定田面高差和田块横、纵向坡度；

2．耕层厚度：≥25 cm；

3．有效土层厚度：≥60 cm
	1．灌溉设计保证率：≥50％；

2．排涝：旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年～5年，1d～3d暴雨从作物受淹起1d～3d排至田面无积水
	1．路宽：机耕路宜为3m～6m，生产路≤3 m；

2．道路通达度：平原区100％，丘陵沟墊区≥90％
	农田防护面积比例≥90％
	农田输配电工程建设应按DL／T 5118规定执行

	7
	青藏区
	西藏、青海
	1．根据土壤条件和灌溉方式合理确定田面高差和田块横、纵向坡度；

2．耕层厚度：≥20 cm；

3．有效土层厚度：≥30 cm
	1．灌溉设计保证率：≥50％；

2．排涝：旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年～5年，1d～3d暴雨从作物受淹起1d～3d排至田面无积水
	1．路宽：机耕路宜为3m～6m，生产路≤3m；

2．道路通达度：平原区100％，山地丘陵区≥90％
	农田防护面积比例≥90％
	农田输配电工程建设应按DL／T 5118规定执行


浮梁县人民政府办公室                 2023年1月21日印发

 

















