大背坞水库防洪抢险应急预案

- 1、总则

- 1.1  编制目的

根据防洪抗旱总目标，“遇标准以内洪水保安全，遇超标准洪水有措施，做到小(一)、小(二)型水库不垮坝，洪水时期不死人，努力把灾害损失降低到最低限度，在连续40天干旱情况下，确保工农业生产和居民生活用水”的指导思想，大背坞水库属小(一)型水库，为确保下游人民群众生命安全和农业灌溉用水，最大限度保护水库安全度汛，特制定此预案。

- 1.2  编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

- 2、基本情况

- 2.1  工程概况

大背坞水库位于臧湾乡马家村委会境内，东经117度左右,北纬29度左右，1958年开始修建，1978年建成，库区流域面积10.8平方公里，总库容556万立方米，兴利库容417万立方米，调洪库容105万立方米，坝高27.8米，坝长177米，溢洪道底板高程144米，底宽23.8米。

大背坞水库以灌溉为主，目前用启闭机控制放水，放水涵管为1*2米的隧洞。2004年11月批复除险加固设计，2005年元月开工，实施新建放水涵管、大坝截漏、上下游护坡整治及溢洪道加固等项目；2011年第二次除险加固开工，实施内外坝面翻修，溢洪道加宽加固，更换启闭机，2017年底大坝内坝进行铺设六角块加固。2020年水库溢洪道冲毁，已于2020年底重建。

大背坞水库由臧湾乡人民政府管理，配备有水库安全管理员2名。

水库主要存在问题：坝内水位到12米时，外坝左侧有一处渗水，右坝脚有一块渗水，县水务局已采取防渗处理。处置方法：加强观察

- 2.2  防洪调度方式

水库防洪调度方式由臧湾乡水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下，腾出库容，有计划、有目的控制水位。

- 2.3  历史险情及抢险情况

该水库在1998年，当时溢洪道还未降低拓宽，由于水库承包人在溢洪道私设拦鱼栅，导致水位上涨大坝危险，当时乡政府组织人员强制拆除。最大洪水出现在2020年7月8-9日。

- 3、应急保障

- 3.1  组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：张永进  人大常委会主任 13707989968

直接责任人：鲍志水  党委委员  13879880960

管理责任人 : 潘中平  村书记    19807987555

技术责任人：董晓光  水利站长  13507980778

巡查责任人：程礼民  巡查员    13879821471

余  杰  巡查员    13979861888

- 水库应急抢险临时指挥部人员组成、职责、联系方式。

临时指挥负责人：鲍志水，职责：组织人员到岗到位，并协调相关部门调度工作，联系方式：13879880960

潘中平，职责：组织人员安全转移、人员抢险和物质准备，联系方式：19707987555

- 3.2  队伍保障

- 队长：刘纯泉（联系方式：1347983046）成  员：詹红军、徐江河、徐志美、刘 威、徐金强、耿  丹、奚金平、余  杰、程  诚、李  帅、徐冬平、王毅平、朱宏伟、徐景文、徐步云、吴  斌、邱  鹏、舒小威、王华镇、李国华、方嘉旭、方冬生、朱亦星、朱  鑫、李响飞、汪水进、刘国华、范吕强、朱  亮3.3  物资保障

大背坞水库储备块石10方、砂石30方存放在水库坝边上，毛竹400根、杂木200根、编织袋200个存放在水库管理站。物资管理人程礼民，手机13879821471。

- 3.4  其它保障

（1） 通信、交通、电力等保障措施，分别由通信、交通、电力部门提供保障。

（2）汛前开展一次防洪抢险演练。

- 4、巡查与险情处置

- 4.1  巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：现场巡查

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

- 4.2  险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5、超标准洪水与溃坝洪水防御方案

- 5.1  超标准洪水防御方案

水库处于超标准状态运行时的保坝工程措施：1、值班人员24小时在岗；2、应急抢险队伍随时待命；3、防汛物资确保到位；4、加筑捻子坝。

- 5.2  溃坝洪水防御方案

溃坝失事应变措施：1、值班人员24小时在岗；2、提前转移群众到安全地带；3、做好灾后重建工作。

- 6、人员转移与安置

大背坞水库出现险情，下游危险区主要是上、下马村民小组，府前自然村群众。

转移安置负责人 潘中平 19807987555

转移对象       上、下马村民小组，府前自然村群众。

转移路线        转移路线：上、下马村民小组转移到湾头，府前自然村群众到后面高处人家。

安置点        群众家

人员转移命令方式  警报器、鸣锣、手机通知

民政办做好有关食品和生活品的供应工作，按人定量发放的食品经费由民政部门在救灾款中解决一部分，乡政府和村委会给予适当的补贴，除特殊灾民外，不足部分由灾民自行负担。负责人秦桂红13979867244。

乡卫生院组织医疗队，带足医疗器械及防疫防病药品到灾区，对灾民进行防疫防病工作，采取行之有效的措施做好医疗防病工作，防止疾病的蔓延，确保灾区人民的身体健康。负责人金银贵15079881880。

交管站负责交通管制，联系转移车辆，负责人陈媛13879872024。

- 7、附图和附表

- 7.1  附图

- 图1  大背坞水库位置、转移路线示意图

- 7.2  附表

大背坞水库防洪抢险应急预案简表

大背坞水库位置、转移路线示意图

| 大背坞水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置： 臧湾乡马家村 所在流域及河系：饶河流域昌江支流东河 高程系统：黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 | 管理机构 |  | 集雨面积（km2） | 总库容（万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常蓄水位（m） | 设计洪水标准 | 设计洪水位（m） | 校核洪水标准 | 校核洪水位（m） |
|  | 小（一）型 | 心墙土坝 | 臧湾乡政府 |  | 10.8 | 556 | 146m | 146m | 3.3% | 147.19 | 0.33% | 147.93 |
| 防汛责任人 | 行政责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 |
|  | 张永进 | 县人大常委会主任 | 13707989968 | 鲍志水 | 二级主任科员 | 13879880960 | 董晓光 | 水管站长 | 1357980778 | 程礼民 余杰 | 巡查员 | 13879821471 13979861888 |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市）浮梁县 |  |  |  | 乡（镇）臧湾乡 |  |  |  | 村委会：马家常委会 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |
|  |  |  |  |  | 胡霞 | 副乡长 | 15079880950 |  |  |  |  |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移 安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 臧湾乡 | 马家村委会 | 上下马 、府前 |  | 109 | 436 | 湾头 | 0.3 | 湾头自然村 |  | 步行 |  |