浮梁县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果住房安全保障工作总结

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴，在县委县政府的高度重视下，在上级部门的业务指导下，根据《住房和城乡建设部 财政部 民政部 国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村〔2021〕35号）文件要求，我局高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果住房安全保障工作，不仅成立了专门的领导小组机构还及时开展低收入群体的住房安全动态监测工作，落实住房安全保障巡查机制，持续开展农村危房该做工作等，通过采取措施，有效地保障了我县低收入群体的安全住房保障。

一、成立工作领导机构。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，根据《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（赣发【2021】6号）文件精神，我局成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，相关业务股室工作人员，乡镇村规办负责人为成员的“巩固拓展脱贫攻坚成果住房安全保障领导小组”，负责做好巩固脱贫攻坚成果住房安全保障工作。

二、开展住房动态监测。根据《住房和城乡建设部 财政部 民政部 国家乡村振兴局关于切实做好农村低收入群体等重点对象住房安全动态监测的通知》（建村【2021】35号）、《关于印发建立健全农村危房改造长效机制的指导意见的通知》（赣建字【2020】7号）文件要求，我县积极开展此项工作，成立了“浮梁县农村低收入群体等重点对象住房安全动态监测工作领导小组”，下发了《关于切实做好农村低收入群体等重点对象住房安全动态监测的通知》浮建发【2021】27号文件到各乡镇政府，召开了全县农村低收入群体住房安全动态监测工作布置会，及时布置了住房安全动态监测工作。全面开展我县农村“六类人员”等重点对象住房安全动态监测，重点监测使用年限超过三十年、实施过危房改造维修加固、房屋安全等级鉴定为B级以及住房周边场地环境存在安全隐患的房屋（如切坡建房、基础长期水泡等），并建立我县农村低收入群体等重点对象住房安全动态监测台账。

- 三、落实住房巡查机制。加强对乡（镇）、村两委等基层干部农房监测排查相关技术知识培训，充分发挥乡（镇）政府和村“两委”的力量，落实农房日常安全巡查、改造过程技术指导与监督等职责。村级每月将监测出的危房情况及时报到乡镇村规办，由乡镇村规办核实汇总后报给县级农村危房改造工作办公室，对监测出的危房情况或情况复杂基础无法准确判别的危房，及时组织技术人员或聘请第三机构进行鉴定，对鉴定出是危房的，及时列入危房改造计划。

四、持续开展危房改造。制定下发了《浮梁县2021年农村危房改造工作实施方案》，明确了改造要求、改造政策、资金拨付等内容，召开了全县各乡镇分管领导参加的全县农村危房改造工作部署会，落实了全县37户危房改造任务（新建16户，维修加固21户）。及时推进全县危房改造工作，目前已全面完成37户危房改造任务，并组织验收，拨付资金61.61万元，有效地改善了农村困难群众住房条件。

浮梁县住房和城乡建设局

2021年12月30日