县住建局2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果

工作总结

巩固拓展脱贫攻坚成果我局的任务主要是巩固农村困难群体住房保障成果。2023年度为抓好此项工作，我局高度重视，多次调度布置并调度此项工作，采取各类措施，确保农村困难群体的住房安全，重点做好“三抓”工作。

- 一、2023年度的工作成绩

- 1.抓好住房安全动态监测。加强与扶贫（乡村振兴）、民政、残联等部门的数据共享互通，及时获取农村低收入群体等重点对象人员基础信息，对动态调整情况进行更新比对，根据比对数据及时将农村低收入群体等重点对象纳入住房安全监测。重点监测房屋使用年限超过三十年、实施过危房改造维修加固、房屋安全等级鉴定为B级以及住房周边场地环境存在安全隐患的房屋（如切坡建房、基础长期水泡等）。对突发自然灾害地区加强排查力度，及时组织技术力量开展灾后住房安全排查。以行政村为单位，每月底至次月初对全县低收入群体住房安全逐级建立动态监测台账。每季度根据民政、乡村振兴、残联等部门的低收入群体人员基础信息对动态监测台账进行核查校验，确保每一个低收入群体纳入住房安全动态监测，保障住房安全。

2.抓好低收入群体危房改造。年初召开全县各乡镇村规办负责人参加的全县农村危房改造工作部署会，及时落实危房改造任务，明确改造要求、改造政策、资金拨付等内容，落实了全县66户危房改造任务。目前，全县66户危改任务已全部完成，并按照《江西省2022年农村危房改造实施方案》要求的“凡新建房屋的，开工后必须及时拨付不低于补助总额50％的资金，竣工后10个工作日内完成验收，验收合格后20个工作日内完成全部资金拨付到户。”落实完资金拨付工作。

3.抓好自建房排查整治。为深入贯彻落实习近平总书记关于湖南长沙居民自建房倒塌事故重要指示精神，我们组织全县深入开展了自建房安全隐患排查整治工作。积极组织乡镇对我县自建房开展全面排查，县级多次联合有关部门联合开展自建房核查、复查。截至目前，我县自建房安全隐患排查整治工作中，共摸排并录入自建房74166栋（其中：经营性自建房共4345栋，其他自建房69821栋），初判经营性自建房疑似安全隐患10栋，目前已全部进行了安全等级鉴定，其中：6栋为B级、4栋为D级（已全部拆除）；初判其他自建房疑似安全隐患856栋，目前已全部进行了安全等级鉴定（1栋为A级、145栋为B级、323栋为C级、356栋为D级、31栋鉴定前已拆除），对鉴定为C、D级房屋已要求全部进行管控。

- 二、工作存在的困难与问题

1.预拨付资金难以追回。危房改造新建户开工后预拨付50%资金后，其不按照改造要求进行危房改造，导致最终验收不合格。预拨付资金难以追回。

2.自建房的危房整治存在一定难度。农村村民对自建房危房整治认识不到位，有的老百姓认为只要房屋不住人就可以不整治。乡（镇）、村两级对此认识也存在不足，对危房整治工作有畏难情绪，一方面觉得难以做通房主工作，让其自行解危，另一方面觉得单靠自身财力也无法进行解危，缺乏解放思想，开拓创新精神，观望思想严重，存在侥幸心理。

- 三、2024年度工作思路

1.持续做好农村低收入群体等重点对象住房安全监测工作。严格落实农村住房安全巡查机制，对农村低收入等重点人群住房安全适时进行监测，每月逐级建立监测台账，实现住房安全隐患早发现，早治理，严格落实“发现一户、鉴定一户、整改一户”的要求。

2.有序开展年度危房改造工作。以农村危房改造为抓手，指导基层层层摸排农村脱贫户、边缘户及低收入重点人群“六类人员”的住房安全状况。在对疑似危房进行全面鉴定、确定年度危房改造对象的基础上，按时间节点，标准要求，有效督导推进年度危房改造任务落实，确保农村低收入重点人群住房安全有保障。

3.强力推进自建房安全隐患排查整治工作。2022年长沙市发生自建房倒塌事故以来，全县齐力开展了自建房安全隐患排查整治工作，目前已全面完成排查、鉴定任务，经营性隐患房屋已全部进行了工程整治，下步将有序组织各乡镇对鉴定的C、D级其他自建房进行整治，并联合有关部门对整治情况进行核查，确保隐患房屋整治无死角。对危房整治不到位的乡镇下发督办单并限期整改。

浮梁县住房和城乡建设局

2023年12月28日