巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

住房安全保障工作总结

为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，切实巩固拓展来之不易的脱贫攻坚成果，确保脱贫基础更加稳固、成效更加可持续，我局在县委县政府的高度重视、上级业务部门的精心指导下，根据《住房和城乡建设部 财政部 民政部 国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村〔2021〕35号）文件要求，积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果住房安全保障工作。现将2024年以来工作总结如下：

- 基本情况

- 2024年危房改造任务94户（其中：新建39户，维修55户）。截止当前，已全面完成94户危改户竣工验收任务，共拨付危改资金200.25万元。

- 二、主要做法

在保障农村低收入群体住房安全工作中，我们突出抓好“六个落实”：

1、落实住房安全保障机构。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，根据《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》文件精神，我局成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，相关业务股室工作人员，乡镇村规办负责人为成员的“巩固拓展脱贫攻坚成果住房安全保障领导小组”，强力推进巩固拓展脱贫攻坚成果住房安全保障工作。

- 2、落实住房安全动态监测。加强与农业农村、民政、残联等部门的数据共享互通，及时获取农村低收入群体等重点对象人员基础信息，对动态调整情况进行更新比对，根据比对数据及时将农村低收入群体等重点对象纳入住房安全监测。重点监测房屋使用年限超过三十年、实施过危房改造维修加固、房屋安全等级鉴定为B级以及住房周边场地环境存在安全隐患的房屋（如切坡建房、基础长期水泡等）。对突发自然灾害地区加强排查力度，及时组织技术力量开展灾后住房安全排查。以行政村为单位，逐级建立住房安全动态监测台账。

- 3、落实住房安全巡查机制。充分发挥乡（镇）政府和村“两委”的力量，乡（镇）加强对村级基层干部农房监测排查相关技术知识培训，落实农房日常安全巡查、改造过程技术指导与监督等职责。村级每月将监测出的危房情况及时报到乡镇村规办，乡镇村规办核实汇总后及时报县农村危房改造工作领导小组办公室，对监测出的疑似危房，县级及时组织技术人员或聘请第三机构进行鉴定，对鉴定出是危房的，及时列入危房改造计划。

- 4、落实危房改造对象联审机制。在乡镇把关上报年度危改对象的基础上，县级危改办及时进行汇总，并积极与县农业农村、民政、残联等部门进行身份联审，确保危改对象资格准确。

5、落实低收入群体危房改造任务。严格按照个人申请、村镇会议研究和公示、县级部门实地认定和身份审核、工程实施、竣工验收、资金拨付的程序组织实施危房改造。每年县级危改办积极组织召开全县农村危房改造工作部署会及推进会，及时落实危房改造任务，明确改造要求、改造政策、资金拨付等内容。

6、落实工匠技能培训。为确保危房改造过程中房屋建设质量，积极加大乡村建设工匠培育力度。每年我局集中组织不少于一百名乡村建设工匠进行业务培训，并组织业务考核，颁发培训合格证书，有效提升了乡村建设工匠技术队伍能力。

- 三、存在困难

少数农村低收入群体房屋安全意识薄弱。在征求危房改造意愿中，发现少数农户不愿自筹资金进行改造，有的农户时而想时而不想，思想波动比较大，不同程度的增加了危房改造难度。

- 四、下步工作

下一步，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以防风险、除隐患、保安全为行动主线，以推进隐患整治清零、问题整改清仓为着力点，强力做好农村低收入群众住房安全保障工作。

1、持续做好农村低收入群体等重点对象住房安全监测工作。严格落实农村住房安全巡查机制，对农村低收入群体等重点对象住房安全适时进行监测，每月逐级建立监测台账，实现住房安全隐患早发现，早治理，严格落实“发现一户、解决一户、销号一户”的要求。

2、有序开展年度危房改造工作。以农村危房改造为抓手，指导基层层层摸排农村低收入群体住房安全状况。在对疑似危房进行全面鉴定、确定年度危房改造对象的基础上，按时间节点，标准要求，有效督导推进年度危房改造任务落实，确保农村低收入群体住房安全有保障。

浮梁县住房和城乡建设局

2024年12月30日