2024年住房保障工作进展情况

浮梁县三龙工业基地市政配套工程及标准化厂房建设工程（二期）项目，位于江西省景德镇市浮梁县三龙镇双蓬村，项目占地面积2613平方米，项目总面积2310平方米，项目总投资500万，保障性租赁住房55套。目前保租房主体建设已完成，目前正在装修，进行加装室内空调，配备室内洁具等工作。