附件1：

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	浮梁县不动产登记数据整合建库项目
主管部门	浮梁县自然资源和规划局	实施单位	浮梁县自然资源和规划局
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
年度资金总额
168	168	10	100%	10
其中：当年财政拨款
168	168	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
对各级各类不动产登记数据、信息平台、软件系统及网络资源进行整合集成，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享，实现与相关部门审批、交易信息的实时互通共享，加强与公安、民政、财政、税务等部门间不动产登记有关信息的互通共享，提供不动产登记资料的依法查询。

坚持“完整、一致、规范”的原则，以不动产登记簿为核心，以宗地（宗海）为基础，以不动产单元为基本单位，开展数据整合及数据库建设，最终形成空间参考一致、数据关联关系正确、历史信息完整的不动产登记数据库。

根据签订的技术服务合同及工作计划完成所有土地、房产、林权数据的整合建库工作任务，并组织质量检查，达到整体验收要求。	坚持“完整、一致、规范”的原则，以不动产登记簿为核心，以宗地（宗海）为基础，以不动产单元为基本单位，开展数据整合及数据库建设，最终形成空间参考一致、数据关联关系正确、历史信息完整的不动产登记数据库。

根据签订的技术服务合同及工作计划完成所有土地、房产、林权数据的整合建库工作任务，并组织质量检查,达到整体验收要求。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 （50分）	数量指标	数据采集整理实际完成率	100%	100%	15	15
质量指标	数据采集整理验收合格率	100%	90%	15	10	档案图像完整度、偏斜度、清晰度不够。
时效指标	数据采集整理完成及时率	及时完成	及时完成	10	10
成本指标	单位项目预算控制率	≤100%	100%	10	10
效益指标（30分）	社会效益

指标	工作效率提升	①业务操作流程简化明了；②系统中有审批时限和督办管理服务，推进办公效率	操作简化，提高工作效率	5	5
数据安全性	①建立了集软硬件一体化的信息安全防护体系；②未有数据安全事故发生	未发生数据安全事故	5	5
资源共享程度	①信息可以与其他相关系统实现嵌入；②各级业务部门单位能在权限内实现快速互查。	资源互通共享	5	5
可持续影响指标	长效管理机制	制定了后续完善的维护管理制度且依照执行	完成	3	3
制定了后续的系统培训计划且依照执行	未完成	3	0	正在筹备中
有完善的保密制度且依照执行	完成	3	3
制定了系统故障应急处理预案	完成	3	3
文档是否及时整理归档	是	3	3
满意度

指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥80%	80%	10	8	相对较为复杂的业务未能快速处理完成。
总分	100	90