| 附件1 项目支出绩效自评表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 不动产登记信息系统登记保护建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 浮梁县自然资源和规划局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 浮梁县自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 126.98万元 |  | 126.98万 |  |  | 10 |  |  |  | 100% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 126.98万元 |  | 126.98万 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据信息系统所包括的信息资产的安全性、信息系统主要处理的业务信息类别、信息系统服务范围以及业务对信息系统的依赖性等指标，来划分信息系统的安全等级。通过信息安全需求分析，判断信息系统的安全保护现状与《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》之间的差距，确定安全需求，然后根据信息系统的划分情况、信息系统定级情况、信息系统承载业务情况和安全需求等，设计合理得、满足等级保护要求的总体安全方案，并制定出安全实施规划，以指导后续的信息系统安全建设工程实施。 |  |  |  |  |  |  | 依据信息系统所包括的信息资产的安全性、信息系统主要处理的业务信息类别、信息系统服务范围以及业务对信息系统的依赖性等指标，来划分信息系统的安全等级。通过信息安全需求分析，判断信息系统的安全保护现状与《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》之间的差距，确定安全需求，然后根据信息系统的划分情况、信息系统定级情况、信息系统承载业务情况和安全需求等，设计合理得、满足等级保护要求的总体安全方案，并制定出安全实施规划，以指导后续的信息系统安全建设工程实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （80分） |  | 数量指标 | 采购终端管理系统 |  |  | 1 | 1 |  | 4 |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采购堡垒机 |  |  | 1 | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采购漏洞扫描系统 |  |  | 1 | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采购安全隔离与信息交换系统 |  |  | 1 | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采购360网神防火墙系统 |  |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采购安全审计系统 |  |  | 1 | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 信息系统验收合格率 |  |  | ≧95% | 95% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否达到公安关于信息系统安全登记保护相关要求 |  |  | 是 | 是 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统故障率 |  |  | ≦5% | 4% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 系统上线及时率 |  |  | ≧95% | 95% |  | 5 |  |  | 4 |  | 进一步完善 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 单个系统建设成本（万元）） |  |  | ≦171 | 126.98 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 重要存储信息丢失率 |  |  | ≦5% | 5% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统安全登记达标率 |  |  | ≧95% | 95% |  | 8 |  |  | 6 |  | 系统稳定性安全性进一步提高 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 保障基础设施安全 |  |  | 保障网络周边安全 | 保障网络安全 |  | 7 |  |  | 5 |  | 进一步完善 |  |  |
|  |  |  |  | 系统正常使用年限 |  |  | ≧6年 | 6年 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 自然资源主管部门满意度 |  |  | ≧90% | 91% |  | 10 |  |  | 7 |  | 服务群众、解决问题的能力有待提高。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |