| 附件1 项目支出绩效自评表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 浮梁县耕地后备资源调查评价项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 浮梁县自然资源和规划局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 浮梁县自然资源和规划局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 47.54万元 |  | 47.54万 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 47.54万元 |  | 47.54万 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 《江西省自然资源厅办公室关于开展全省耕地后备资源调查评价工作的通知》（赣自然资办发[2021]70号），为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。以第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础，以其他草地、盐碱地、沙地、裸土地以及标注“工程恢复”属性的种植园用地、林地、坑塘水面为评价对象，从生态、气候、土壤、区位等方面，构建耕地后备资源分类评价指标体系。逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的全省耕地后备资源潜力数据，并与国土调查数据库实现集成。 |  |  |  |  |  |  | 《江西省自然资源厅办公室关于开展全省耕地后备资源调查评价工作的通知》（赣自然资办发[2021]70号），为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。以第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础，以其他草地、盐碱地、沙地、裸土地以及标注“工程恢复”属性的种植园用地、林地、坑塘水面为评价对象，从生态、气候、土壤、区位等方面，构建耕地后备资源分类评价指标体系。逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的全省耕地后备资源潜力数据，并与国土调查数据库实现集成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） |  | 数量指标 | 评价指标矢量数据（个） |  |  | =28017 | 28017 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 文本成果编制 |  |  | 耕地后备资源调查评价分析报告 | 耕地后备资源调查评价分析报告 | 10 |  | 8 | 资源调查分析全面性有待提高 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 成果编制符合相关技术标准 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实施方案规定时间内完成率 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 按方案规定项目费用控制 |  |  | 成本不超预算 | 成本不超预算 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） |  | 社会效益 指标 | 构建耕地后备资源分类指标体系 |  |  | 建成体系 | 基本建成 | 15 |  | 12 | 进一步完善中 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 耕地后备资源合理开发 |  |  | 实现耕地占补平衡 | 实现耕地占补平衡 | 15 |  | 12 | 进一步完善中 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 政府主体机构、自然资源主管部门满意度意度 |  |  | ≧90% | 90% | 10 |  | 7 | 服务群众、解决问题的能力有待提高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |