|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 用于解决原三大公路西北侧储备地土地征收及林地报批资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | | 实施单位 | | 浮梁县土地储备中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 798.85万 | 798.85万 | | 798.85万 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 798.85万 | 798.85万 | | 798.85万 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 浮府办抄字（2021）484号文件，对于原三大公路西北侧储备地土地征收及林地报批资金做到专款专项，在规定时间内做到土地及时征收到位。 | | | | | | | 征地及时征收到位，资金做到专款专项。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | | 数量指标 | 储备地面积（亩） | | | 251.28亩 | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 净地覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 相关部门验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 征地完成及时性 | | | 及时 | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 征地资金 | | | 798.85万 | 798.85万 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  （30分） | | 经济效益  指标 | 完善配套基础设施 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | 尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施，做到顺利完成整个项目工程。 | |
| 社会效益  指标 | 合理利用土地资源，产生更大的社会效益 | | | 100% | 80% | 5 | | 3 | 对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则，减少和杜绝浪费现象。 | |
| 生态效益  指标 | 改善用地区域内生态环境 | | | 100% | 80% | 5 | | 3 | 尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。 | |
| 可持续影响指标 | 对后续项目施工产生持续影响 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | | 服务对象满意度指标 | 受群众满意度（%） | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | 虚心接受群众提出意见，争取做到每个人都满意。 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  |  | |